# OKR对齐管理系统 - 完整交付文档

PRD | 需求规格 | MVP规划 | 技术规格

2026-05-20

Table of Contents

# 第一部分：产品需求文档 (PRD)

# OKR对齐管理系统 - 产品需求文档 (PRD)

文档版本: V1.0
编写日期: 2025年6月
文档状态: 正式发布
密级: 内部公开

## 目录

- 第一章：文档概述

- 第二章：产品范围

- 第三章：用户故事

- 第四章：功能需求

- 第五章：非功能需求

- 第六章：界面与交互

- 第七章：数据需求

- 第八章：API与集成

- 第九章：风险与假设

- 第十章：附录

## 第一章：文档概述

### 1.1 文档目的

本文档是 OKR对齐管理系统（OKR Alignment Management System，简称 OAMS） 的产品需求文档（PRD），旨在为工程团队、设计团队、测试团队及产品团队提供统一的产品开发基准。

本文档的具体目的包括：

- 定义产品范围：明确 V1.0 MVP 及后续版本的功能边界，确保团队对交付物有一致认知。

- 指导开发实施：每个功能需求均包含功能描述、前置条件、主流程、异常流程、界面描述及验收标准，开发人员可直接据此进行技术实现。

- 统一验收基准：为 QA 团队提供明确的测试依据，每个需求点配有可验证的验收标准。

- 对齐多方期望：作为产品经理、项目经理、设计师和开发工程师之间的契约文档，降低沟通成本。

- 支持项目规划：为项目经理提供任务拆分和排期的输入依据。

目标读者： - iOS/macOS 开发工程师 - UI/UX 设计师 - QA 测试工程师 - 产品经理 - 技术架构师 - 项目管理人员

### 1.2 产品愿景

愿景声明：让每一位组织成员都能清晰地看见自己的工作如何支撑公司战略目标，并通过实时级联反馈激发持续进步。

OAMS 致力于解决以下核心痛点：

| 痛点 | 现状 | OAMS 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 目标对齐不透明 | 员工不清楚个人工作与 company OKR 的关联 | 树状可视化，层层穿透，一目了然 |
| 进度反馈滞后 | 季度末才发现目标偏离 | 实时级联计算，任何 KR 更新即刻反映到顶层 |
| 手动汇总低效 | 管理层花费大量时间收集和汇总进度 | 自动级联汇总，叶子 KR 更新自动向上传播 |
| 缺乏责任感 | 目标归属不清晰，无人对结果负责 | 每个节点明确 Owner，责任到人 |
| 数据孤岛 | OKR 数据散落在多个文档/工具中 | 统一平台，支持导入导出，iCloud 同步 |

核心价值主张： - 可视化对齐：通过树状结构直观展示企业 Objective → 企业 KR → 个人 Objective → 个人 KR 的完整对齐链路。 - 智能级联：叶子 KR 的进度变更自动触发级联计算，实时更新所有父节点的聚合进度。 - 跨平台体验：原生 macOS/iOS 应用，充分利用 Apple 生态优势，支持 iCloud 数据同步。 - 隐私优先：企业级数据加密，本地优先存储，可选 iCloud 同步。

### 1.3 术语定义

| 术语 | 英文全称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| OKR | Objectives and Key Results | 目标与关键结果法，一种目标管理框架 |
| O | Objective | 目标，描述”我们想要达成什么”，定性、鼓舞人心 |
| KR | Key Result | 关键结果，描述”如何衡量目标达成”，定量、可衡量 |
| OAMS | OKR Alignment Management System | OKR对齐管理系统，本文档所指产品 |
| 企业级 OKR | Enterprise OKR | 公司/部门层面的 OKR，用金色标识 |
| 个人级 OKR | Personal OKR | 个人层面的 OKR，用蓝色标识 |
| 级联计算 | Cascade Calculation | 子节点进度自动汇总到父节点的计算机制 |
| 叶子 KR | Leaf KR | 树状结构中最底层的关键结果，无子节点，直接输入 current/target 值 |
| Owner | Owner | 每个 OKR 节点的负责人，对该节点的结果负责 |
| 对齐 | Alignment | 个人/团队 OKR 向上支撑企业 OKR 的关联关系 |
| 周期 | Cycle | OKR 的执行周期，通常为季度（Q1/Q2/Q3/Q4） |
| MVP | Minimum Viable Product | 最小可行产品，包含核心功能的第一版 |

### 1.4 目标用户画像

#### 用户画像 1：企业管理员（CEO/高管/部门总监）

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 姓名 | 张明 |
| 职位 | CTO |
| 年龄 | 42 岁 |
| 技术能力 | 熟练使用各类企业软件 |
| 核心需求 | - 全局视角查看公司 OKR 树- 监控各部门 OKR 进展- 确保战略目标层层分解落地 |
| 使用场景 | - 周一早会前快速查看全公司 OKR 进展- 季度规划时设置企业级 OKR- 发现偏差时向下钻取定位问题 |
| 痛点 | - 无法一目了然看到各层级对齐关系- 进度数据需要人工收集汇总 |
| 成功指标 | 能在 3 分钟内掌握全公司 OKR 健康度 |

#### 用户画像 2：团队负责人（Team Lead/经理）

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 姓名 | 李婷 |
| 职位 | 产品总监 |
| 年龄 | 35 岁 |
| 技术能力 | 熟练使用办公软件和协作工具 |
| 核心需求 | - 将部门目标分解为团队成员的个人 OKR- 跟踪团队成员的 OKR 进展- 提供反馈和指导 |
| 使用场景 | - 为团队成员分配与企业 KR 对齐的个人 O- 每周 1-on-1 时查看成员进度- 调整资源分配以支撑关键 KR |
| 痛点 | - 难以追踪多人对同一企业 KR 的贡献- 手动汇总团队成员进度耗时 |
| 成功指标 | 团队成员的 OKR 与企业 KR 自动关联，进度实时可见 |

#### 用户画像 3：普通员工（Individual Contributor）

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 姓名 | 王浩 |
| 职位 | 高级前端工程师 |
| 年龄 | 28 岁 |
| 技术能力 | 技术能力强，偏好简洁高效工具 |
| 核心需求 | - 查看自己的工作如何支撑公司目标- 更新自己负责的 KR 进度- 了解同事的目标以促进协作 |
| 使用场景 | - 每日更新负责的 KR 进度值- 规划工作时查看相关 OKR 对齐关系- 发现依赖关系时与协作同事沟通 |
| 痛点 | - 不清楚自己的工作对公司目标的贡献- OKR 更新流程繁琐 |
| 成功指标 | 能在 10 秒内更新 KR 进度，立即看到对上级的影响 |

#### 用户画像 4：HR/绩效管理员

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 姓名 | 陈雪 |
| 职位 | HRBP |
| 年龄 | 33 岁 |
| 技术能力 | 熟练使用 HR 系统和数据分析工具 |
| 核心需求 | - 导出 OKR 数据用于绩效评估- 查看 OKR 完成率统计- 管理 OKR 周期和归档 |
| 使用场景 | - 季度末导出各部门 OKR 完成报告- 分析 OKR 设置质量（是否合理/有挑战性）- 归档上一周期数据并启动新周期 |
| 痛点 | - OKR 数据分散，难以汇总- 缺乏标准化的导出格式 |
| 成功指标 | 能一键导出全量 OKR 数据为 CSV/Excel |

## 第二章：产品范围

### 2.1 产品定位

OAMS 是一款面向企业组织的 原生 Apple 平台 OKR 管理应用，主打 可视化对齐 和 智能级联 两大核心能力。

产品定位矩阵：

| 维度 | 定位 |
| --- | --- |
| 目标市场 | 中小型企业（50-1000人）、创业团队、部门级管理 |
| 平台策略 | Apple 生态优先（macOS + iOS），原生 SwiftUI 开发 |
| 定价模式 | 基础版免费（限 1 个周期/3 人），Pro 版订阅制 |
| 核心差异化 | 原生级联可视化 + Apple 生态深度集成（iCloud/Widget/Shortcuts） |
| 竞品差异 | 相比网页版 OKR 工具（如飞书OKR、北极星），提供原生体验和本地数据隐私 |

核心价值主张： > “让你的每一次进步，都被组织看见。”

### 2.2 版本规划

#### V1.0 MVP（预计开发周期：8 周）

目标：实现 Demo 展示的全部核心功能，形成可用的基础产品。

| 模块 | 功能项 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| OKR 管理 | 创建/编辑/删除 Objective | P0 |
| OKR 管理 | 创建/编辑/删除 Key Result | P0 |
| OKR 管理 | 设置 KR 的 current/target 值和单位 | P0 |
| 可视化 | 树状层级展示（企业→个人） | P0 |
| 可视化 | 企业级（金色）/ 个人级（蓝色）标识 | P0 |
| 级联引擎 | 叶子 KR 自动计算进度 | P0 |
| 级联引擎 | 父节点自动汇总子节点平均进度 | P0 |
| 交互 | 叶子 KR ±10% 进度调整 | P0 |
| 交互 | Owner 标签显示 | P0 |
| 用户管理 | 本地用户身份管理 | P0 |
| 数据 | Core Data 本地持久化 | P0 |
| 数据 | iCloud/CloudKit 数据同步 | P0 |

#### V1.5（预计开发周期：4 周）

目标：增强协作能力，提升管理效率。

| 模块 | 功能项 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 完整的用户管理和角色体系 | P1 |
| 权限 | 基于角色的权限控制（RBAC） | P1 |
| 周期管理 | OKR 周期创建、切换、归档 | P1 |
| 通知 | 进度更新推送通知 | P1 |
| 通知 | 周期截止提醒 | P1 |
| 数据 | CSV/JSON 导入导出 | P1 |
| iOS | 桌面小组件（Widget） | P1 |
| macOS | 菜单栏快速查看 | P1 |

#### V2.0（预计开发周期：8 周）

目标：企业级功能，数据洞察，生态集成。

| 模块 | 功能项 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 报表 | OKR 仪表盘与统计报表 | P2 |
| 报表 | 进度趋势图（折线图/热力图） | P2 |
| 集成 | Apple Shortcuts 快捷指令 | P2 |
| 集成 | Spotlight 搜索集成 | P2 |
| 安全 | 生物识别解锁（Face ID/Touch ID） | P2 |
| 国际化 | 多语言支持（中/英/日/韩） | P2 |
| 协作 | 评论与 @提及 功能 | P2 |
| 协作 | 变更历史与审计日志 | P2 |

### 2.3 平台支持

#### 支持平台矩阵

| 平台 | 最低版本 | 支持设备 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| macOS | macOS 14.0 (Sonoma)+ | MacBook、iMac、Mac mini、Mac Studio、Mac Pro | P0 |
| iOS | iOS 17.0+ | iPhone、iPad | P0 |

#### 各平台功能差异

| 功能 | macOS | iOS/iPadOS | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树状可视化 | 支持（大屏幕优化） | 支持（可缩放/平移） | macOS 利用大画布，iOS 支持手势 |
| 键盘快捷键 | 完整支持 | 部分支持（外接键盘） | macOS 提供完整快捷键体系 |
| iCloud 同步 | 支持 | 支持 | 双平台数据完全一致 |
| 菜单栏控件 | 支持 | 不适用 | macOS 独有 |
| 桌面小组件 | 不适用 | 支持（iOS 17+） | iOS 独有 |
| 分屏/Split View | 支持 | iPad 支持 | 利用大屏空间 |
| 触控板手势 | 支持 | 不适用 | macOS 独有 |
| 触觉反馈 | 不适用 | 支持 | iOS 独有 |

### 2.4 不在范围内的功能

以下功能明确 不在 当前版本规划范围内，后续版本将根据用户反馈评估是否纳入：

| 功能 | 排除原因 | 可能的未来版本 |
| --- | --- | --- |
| Android/Windows/Web 版本 | 专注 Apple 生态，资源聚焦 | V3.0+ |
| 实时多人协作编辑 | 技术复杂度较高，MVP 使用单人编辑+iCloud 同步 | V2.0+ |
| 与第三方 OKR 工具集成（飞书/钉钉/Northstar） | API 依赖第三方，优先完善自身功能 | V2.0+ |
| AI 智能目标建议 | 需要 AI 能力接入，非核心需求 | V3.0+ |
| 绩效考核直接挂钩 | 业务逻辑复杂，需与 HR 系统深度集成 | V3.0+ |
| 视频/语音评论 | 非核心需求，增加存储和带宽压力 | V3.0+ |
| 离线协作+冲突合并 | MVP 阶段使用简单 Last-Write-Wins 策略 | V2.0+ |
| 自定义主题/深色模式切换 | 系统级深色模式已支持，暂不做应用内切换 | 待定 |
| 企业 SSO/SAML 认证 | 目标用户为中小团队，本地认证足够 | V2.0+ |

## 第三章：用户故事

### 3.1 企业管理员故事

#### 故事 US-ADMIN-01：创建企业级 Objective

作为 企业管理员（CEO/CTO/总监），
我想要 创建一个企业级 Objective，
以便 为组织设定清晰的战略方向。

验收标准： - [ ] 可以通过界面创建新的企业级 Objective - [ ] 可以输入 Objective 标题（最多 200 字符） - [ ] 可以设置 Objective 所属周期（Q1/Q2/Q3/Q4） - [ ] 可以指定 Objective 的 Owner - [ ] 创建后自动出现在 OKR 树顶端 - [ ] 创建时间不超过 2 秒

#### 故事 US-ADMIN-02：创建企业级 Key Result

作为 企业管理员，
我想要 为某个企业 Objective 创建 Key Result，
以便 量化衡量目标的达成情况。

验收标准： - [ ] 可以在企业 Objective 下添加 KR - [ ] 可以输入 KR 标题（最多 200 字符） - [ ] 可以选择 KR 的类型：容器型（有子节点）或度量型（叶子节点） - [ ] 度量型 KR 可以设置 target 值和单位 - [ ] 可以指定 KR 的 Owner（默认为 Objective 的 Owner） - [ ] 创建后企业 Objective 下显示该 KR

#### 故事 US-ADMIN-03：查看全公司 OKR 树

作为 企业管理员，
我想要 以树状视图查看全公司的 OKR 对齐关系，
以便 一目了然地掌握战略目标如何层层分解到个人。

验收标准： - [ ] 可以展开/折叠任意层级的节点 - [ ] 企业级节点用金色边框标识，个人级用蓝色边框标识 - [ ] 每个节点显示 Owner 标签 - [ ] 每个节点显示实时进度条和百分比 - [ ] 树状结构清晰显示父子对齐关系 - [ ] 页面加载时间不超过 3 秒（100 个节点以内）

#### 故事 US-ADMIN-04：监控关键 KR 进展

作为 企业管理员，
我想要 重点关注某些关键 KR 的进展，
以便 在出现风险时及时干预。

验收标准： - [ ] 可以将任意 KR 标记为”关注” - [ ] 关注的 KR 在 Dashboard 上集中显示 - [ ] 当关注的 KR 进度更新时收到通知 - [ ] 可以关注最多 10 个 KR

#### 故事 US-ADMIN-05：导出 OKR 报表

作为 企业管理员，
我想要 将当前周期的 OKR 数据导出为文件，
以便 用于管理层汇报和存档。

验收标准： - [ ] 可以导出为 CSV 格式 - [ ] 可以导出为 JSON 格式 - [ ] 导出包含完整的树状结构和对齐关系 - [ ] 导出文件包含所有节点的进度信息 - [ ] 导出操作在 5 秒内完成

### 3.2 团队负责人故事

#### 故事 US-LEAD-01：创建个人 Objective 对齐企业 KR

作为 团队负责人，
我想要 为团队成员创建个人 Objective，并将其对齐到企业 KR 下，
以便 确保团队工作方向与公司战略一致。

验收标准： - [ ] 可以在任意企业 KR 下创建个人 Objective - [ ] 个人 Objective 自动成为该企业 KR 的子节点 - [ ] 可以指定该 Objective 的 Owner（团队成员） - [ ] 创建后 OKR 树自动更新显示对齐关系 - [ ] 企业 KR 的进度自动包含该个人 Objective 的贡献

#### 故事 US-LEAD-02：分配个人 KR 给团队成员

作为 团队负责人，
我想要 为团队成员的个人 Objective 分配具体的 KR，
以便 明确每个成员的具体交付物。

验收标准： - [ ] 可以在个人 Objective 下添加叶子 KR - [ ] 可以为叶子 KR 设置 currentValue、targetValue 和 unit - [ ] 系统自动计算叶子 KR 的进度百分比 - [ ] KR 的 Owner 默认为 Objective 的 Owner，但可修改 - [ ] 叶子 KR 的进度变化自动向上级联

#### 故事 US-LEAD-03：查看团队进度汇总

作为 团队负责人，
我想要 查看我负责的团队的整体进度，
以便 评估团队绩效和调整资源分配。

验收标准： - [ ] 可以筛选只看某个团队/个人的 OKR - [ ] 显示团队平均完成进度 - [ ] 显示各成员的进度对比 - [ ] 显示进度变化趋势 - [ ] 数据实时更新，无需手动刷新

#### 故事 US-LEAD-04：审批个人 OKR

作为 团队负责人，
我想要 审批团队成员提交的个人 OKR，
以便 确保个人 OKR 的质量和对齐度。

验收标准： - [ ] 团队成员提交个人 OKR 后，负责人收到通知 - [ ] 可以查看待审批的 OKR 列表 - [ ] 可以批准或驳回，并添加反馈意见 - [ ] 驳回时，成员收到通知并可以修改后重新提交 - [ ] 审批通过后，OKR 正式生效并参与级联计算

### 3.3 普通员工故事

#### 故事 US-USER-01：查看我的 OKR

作为 普通员工，
我想要 查看我负责的所有 OKR 及其对齐关系，
以便 清楚了解自己的工作方向和优先级。

验收标准： - [ ] 可以快速筛选出”我的 OKR”视图 - [ ] 显示我作为 Owner 的所有 Objective 和 KR - [ ] 显示我的 OKR 在整体树中的位置 - [ ] 显示我支撑的上级企业 KR - [ ] 显示我 OKR 的实时进度

#### 故事 US-USER-02：更新叶子 KR 进度

作为 普通员工，
我想要 更新我负责的叶子 KR 的当前值，
以便 记录我的工作进展。

验收标准： - [ ] 可以点击叶子 KR 的 +10% / -10% 按钮快速调整 - [ ] 也可以直接编辑 currentValue 输入精确值 - [ ] 输入值自动校验范围 [0, targetValue] - [ ] 更新后进度条和百分比实时变化 - [ ] 更新后上级节点的级联进度在 500ms 内自动更新 - [ ] 操作反馈明确（触觉反馈/动画/声音）

#### 故事 US-USER-03：理解我对公司的贡献

作为 普通员工，
我想要 看到我的工作如何支撑公司级目标，
以便 获得成就感和方向感。

验收标准： - [ ] 在我的个人 OKR 节点上可以向上追溯到企业 OKR - [ ] 显示我的进度对企业 KR 进度的贡献比例 - [ ] 用可视化方式展示对齐链路 - [ ] 当我的进度更新时，可以看到对企业级进度的影响

#### 故事 US-USER-04：查看同事 OKR 以促进协作

作为 普通员工，
我想要 查看与我工作相关的同事的 OKR，
以便 发现协作机会和依赖关系。

验收标准： - [ ] 可以展开查看全公司 OKR 树 - [ ] 可以按 Owner 筛选查看特定同事的 OKR - [ ] 可以查看任何有权限访问的 OKR 详情 - [ ] OKR 树支持缩放和平移以便浏览大图

### 3.4 HR/绩效管理员故事

#### 故事 US-HR-01：管理 OKR 周期

作为 HR/绩效管理员，
我想要 创建和管理 OKR 周期（季度），
以便 规范化组织的目标管理流程。

验收标准： - [ ] 可以创建新周期（设置名称、起止日期） - [ ] 可以设置周期状态：草稿/进行中/已归档 - [ ] 可以在不同周期之间切换查看 - [ ] 周期结束后可以一键归档 - [ ] 归档后数据变为只读

#### 故事 US-HR-02：导出绩效数据

作为 HR/绩效管理员，
我想要 导出所有员工的 OKR 完成数据，
以便 用于绩效评估和复盘。

验收标准： - [ ] 可以按周期导出所有 OKR 数据 - [ ] 导出格式支持 CSV（用于 Excel 分析）和 JSON（用于系统集成） - [ ] 导出包含：员工、Objective、KR、进度、完成率 - [ ] 可以筛选导出范围（全员/某部门/某个人） - [ ] 导出操作在 10 秒内完成（1000 个 KR 以内）

#### 故事 US-HR-03：查看 OKR 统计概览

作为 HR/绩效管理员，
我想要 查看组织级别的 OKR 统计信息，
以便 评估 OKR 推行的整体效果。

验收标准： - [ ] 显示参与 OKR 的员工数量和比例 - [ ] 显示平均完成进度 - [ ] 显示已完成/进行中/滞后的 OKR 分布 - [ ] 显示各部门对比数据 - [ ] 统计视图支持按周期对比

## 第四章：功能需求

本章详细描述 OAMS 的所有功能需求。每个功能需求包含：功能描述、前置条件、主流程、异常流程、界面描述和验收标准。功能优先级分为 P0（必须）、P1（重要）、P2（次要）三级。

### 4.1 OKR 生命周期管理

#### 4.1.1 Objective 创建（FR-OBJ-001）

功能描述：允许授权用户创建新的 Objective（目标）节点。Objective 是 OKR 树中的核心节点，代表一个定性目标。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-01, US-LEAD-01

前置条件： - 用户已登录并进入 OKR 管理界面 - 用户具有创建 Objective 的权限 - 当前存在活跃的 OKR 周期

主流程： 1. 用户点击「新建 Objective」按钮（或按快捷键 Cmd+N） 2. 系统弹出创建表单（Sheet/Modal） 3. 用户填写以下必填项： - 标题（文本，1-200 字符） - 范围（单选：企业级 / 个人级） - 所属周期（下拉选择，默认当前活跃周期） 4. 用户填写以下可选项： - 描述（文本，0-1000 字符） - Owner（下拉选择用户，默认当前用户） - 父节点（如果在树中选择父节点后创建，自动填充） 5. 用户点击「保存」 6. 系统验证表单数据 7. 系统创建 Objective 记录 8. 系统在 OKR 树中显示新节点 9. 级联引擎自动重新计算受影响路径的进度

异常流程： - E1：标题为空或超长 - 系统高亮标题输入框，显示红色提示：“标题不能为空” 或 “标题不能超过 200 字符” - 保存按钮置灰，直至输入有效 - E2：未选择范围 - 系统高亮范围选择区域 - 显示提示：“请选择 Objective 范围” - E3：网络异常（iCloud 同步场景） - 本地保存成功，iCloud 同步失败时显示离线提示 - 数据进入待同步队列，网络恢复后自动重试

界面描述： - macOS：使用 NSSheet 从窗口底部滑出，左侧显示表单，右侧实时预览在树中的位置 - iOS：使用 .sheet() 全屏模态，表单使用 Form 视图，键盘自适应 - 标题输入框为焦点自动获取 - 字符计数器实时显示（如 “45/200”）

验收标准： - [ ] 用户可以在 3 步以内开始创建 Objective - [ ] 表单在 200ms 内响应用户输入 - [ ] 保存后新节点在 500ms 内出现在树中 - [ ] 标题长度验证在前端实时完成 - [ ] 创建操作支持键盘快捷键 Cmd+N（macOS）

#### 4.1.2 Objective 编辑（FR-OBJ-002）

功能描述：允许授权用户编辑已有的 Objective 节点信息。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-01, US-LEAD-01, US-USER-01

主流程： 1. 用户在 OKR 树中右键/长按某个 Objective 节点 2. 系统弹出上下文菜单，选择「编辑」 3. 系统弹出编辑表单，预填充当前数据 4. 用户修改字段（标题、描述、Owner 等） 5. 用户点击「保存」 6. 系统验证并更新记录 7. OKR 树中对应节点信息实时更新

异常流程： - E1：编辑期间节点被其他设备删除 - 保存时检测到记录不存在，显示错误提示 - 建议用户刷新页面 - E2：iCloud 冲突 - 检测到云端有更新版本，显示冲突解决界面 - 提供选项：使用本地版本 / 使用云端版本 / 合并

界面描述： - 右键菜单（macOS）/ 长按菜单（iOS） - 编辑表单与创建表单布局一致，标题为「编辑 Objective」 - 底部增加「删除」红色按钮

验收标准： - [ ] 编辑操作可以在 2 步内触发 - [ ] 表单预填充数据正确完整 - [ ] 保存后节点信息 300ms 内更新 - [ ] 编辑权限控制严格，非 Owner/管理员无法编辑

#### 4.1.3 Objective 删除（FR-OBJ-003）

功能描述：允许授权用户删除 Objective 节点。删除操作需处理子节点的级联关系。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-01

主流程： 1. 用户右键/长按 Objective 节点，选择「删除」 2. 系统弹出确认对话框，显示以下信息： - 要删除的节点名称 - 该节点下的子节点数量 - 警告提示：子节点将一并删除或需要重新指定父节点 3. 用户确认删除 4. 系统执行删除操作 5. 级联引擎重新计算上级节点进度 6. OKR 树移除被删节点及其子树

异常流程： - E1：用户取消确认 - 对话框关闭，不做任何操作 - E2：删除根级企业 Objective - 额外确认：“删除顶级 Objective 将删除整个 OKR 树，确定继续？” - 要求输入”DELETE”确认

界面描述： - 确认对话框使用系统原生 .alert() - macOS：使用 NSAlert，带警告图标 - iOS：使用系统 Alert，破坏性操作按钮标红

验收标准： - [ ] 删除操作有二次确认 - [ ] 删除后树状结构 500ms 内刷新 - [ ] 根节点删除有额外安全措施 - [ ] 删除操作不可逆，数据不可恢复

#### 4.1.4 Key Result 创建（FR-KR-001）

功能描述：在指定 Objective 下创建 Key Result（关键结果）节点。KR 分为容器型（可包含子节点）和度量型（叶子节点，直接追踪进度）。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-02, US-LEAD-02

前置条件： - 用户已登录 - 父 Objective 节点已存在且用户有编辑权限

主流程： 1. 用户在目标 Objective 上选择「添加 KR」 2. 系统弹出 KR 创建表单 3. 用户填写必填项： - 标题（文本，1-200 字符） - KR 类型（单选）： - 容器型 KR（用于汇总子节点，无 current/target） - 度量型 KR（叶子节点，需设置 current/target） 4. 如选择度量型，额外填写： - 当前值（currentValue，数值，默认 0） - 目标值（targetValue，数值，必须 > 0） - 单位（unit，文本，如 “%”、“人”、“fps”，最多 20 字符） 5. 可选填写： - Owner（默认继承父 Objective 的 Owner） - 描述（0-500 字符） 6. 用户保存，系统创建 KR 节点 7. OKR 树在对应位置显示新 KR 8. 级联引擎重新计算父节点进度

异常流程： - E1：targetValue 为 0 或负数 - 显示提示：“目标值必须大于 0” - 保存按钮置灰 - E2：currentValue > targetValue - 允许输入（可超额完成），但进度计算上限为 100% - E3：父节点不存在 - 提示：“父节点已被删除，请重新选择”

界面描述： - KR 类型选择使用分段控件（Segmented Control） - 选择度量型后，current/target/unit 输入框动画滑入 - 单位输入框提供常用单位快捷选项：%, 人, 个, 次, 元, fps, ms

验收标准： - [ ] KR 创建表单与 Objective 表单样式一致 - [ ] 度量型 KR 的数值输入支持整数和小数 - [ ] KR 类型切换时表单动画过渡自然（300ms） - [ ] 创建后级联进度在 500ms 内更新

#### 4.1.5 Key Result 编辑与进度更新（FR-KR-002）

功能描述：编辑 KR 信息，尤其是更新度量型 KR 的 currentValue 以反映最新进度。

优先级：P0
关联用户故事：US-USER-02

主流程 - 快速进度调整： 1. 用户将鼠标悬停/轻点在叶子 KR 节点上 2. 节点显示操作控件：[-10%] [+10%] 按钮 3. 用户点击 +10% 按钮 4. 系统计算新值：currentValue = min(targetValue, currentValue + targetValue * 0.1) 5. 进度条动画过渡到新宽度（500ms ease-out） 6. 级联引擎触发，向上更新所有父节点的聚合进度 7. 百分比数字实时变化

主流程 - 精确值编辑： 1. 用户点击 KR 节点的进度区域 2. 弹出编辑面板，显示当前值输入框 3. 用户输入精确数值 4. 确认后更新，级联计算触发

异常流程： - E1：currentValue < 0 - 自动截断为 0 - 显示提示：“当前值不能小于 0” - E2：更新期间父节点被删除 - 本地保存 currentValue 更新成功 - 级联计算到已删除节点时静默终止 - 提示用户：“部分上级节点已变更，进度已局部更新”

界面描述： - ±10% 按钮仅在 hover/轻点时显示（macOS hover / iOS tap） - 按钮过渡动画：opacity 0 → 1，200ms - 进度条宽度变化动画：500ms，cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) - iOS 支持触觉反馈（轻触 ±10% 按钮时轻微震动）

验收标准： - [ ] 点击 ±10% 后，currentValue 在 100ms 内更新 - [ ] 进度条动画 500ms 内完成，过渡平滑 - [ ] 级联更新在 500ms 内完成，无明显卡顿 - [ ] iOS 设备有触觉反馈 - [ ] 精确值编辑支持键盘输入和步进器（Stepper）

#### 4.1.6 Key Result 删除（FR-KR-003）

功能描述：删除指定的 Key Result 节点。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-02

主流程： 1. 用户右键/长按 KR 节点，选择「删除」 2. 系统弹出确认对话框 3. 如 KR 有子节点，提示：“此 KR 下还有 X 个子节点，将一并删除” 4. 用户确认 5. 系统删除 KR 及其子树 6. 级联引擎重新计算上级进度

验收标准： - [ ] 删除有二次确认 - [ ] 有子节点时额外警告 - [ ] 删除后级联进度在 500ms 内更新

#### 4.1.7 OKR 周期管理（FR-CYCLE-001）

功能描述：创建、管理和切换不同的 OKR 周期（通常为季度）。

优先级：P1
关联用户故事：US-HR-01

主流程 - 创建周期： 1. 用户进入「周期管理」界面 2. 点击「新建周期」 3. 填写：周期名称（如 “2025 Q2”）、起始日期、结束日期 4. 选择周期状态：草稿 / 进行中 / 已归档 5. 保存后新周期出现在周期列表

主流程 - 切换周期： 1. 用户从顶部工具栏/导航栏的周期选择器下拉 2. 选择要查看的周期 3. OKR 树加载该周期的完整数据 4. 当前选中周期在 UI 中高亮

主流程 - 归档周期： 1. 用户选择状态为”进行中”的周期 2. 点击「归档」按钮 3. 确认归档后，该周期下所有 OKR 变为只读 4. 归档周期可查看但不可编辑

数据规则： - 同一时刻只能有 1 个”进行中”的周期 - 新建周期时，可将上一周期的 OKR 复制为新周期的草稿（可选） - 归档周期保留完整数据，用于历史回顾

验收标准： - [ ] 周期创建在 5 秒内完成 - [ ] 周期切换在 3 秒内加载（100 节点以内） - [ ] 归档操作不可逆，有确认提示 - [ ] 至少支持 10 个历史周期存档

#### 4.1.8 OKR 归档（FR-ARCHIVE-001）

功能描述：将已完成的 OKR 周期归档，保留历史数据用于回顾和分析。

优先级：P1
关联用户故事：US-HR-01

验收标准： - [ ] 归档后数据变为只读，不可修改 - [ ] 归档周期可正常浏览和导出 - [ ] 支持从归档周期复制 OKR 到新周期 - [ ] 归档数据本地存储，不占用活跃数据空间

### 4.2 树状可视化与导航

#### 4.2.1 树状布局渲染（FR-TREE-001）

功能描述：以树状结构渲染 OKR 层级关系，支持企业 Objective → 企业 KR → 个人 Objective → 个人 KR 的完整对齐链路展示。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-03, US-USER-03

主流程： 1. 系统加载当前周期的 OKR 数据 2. 从根节点开始，递归渲染整棵树 3. 每个节点渲染为卡片样式 4. 父子节点之间用连线表示层级关系 5. 同级节点水平排列，用横线连接 6. 父节点到子节点用竖线连接

渲染规则： - 根节点居中显示 - 子节点均匀分布在父节点下方 - 连线使用 2px 实线，颜色 rgba(255, 255, 255, 0.1) - 节点间距：水平 40px，垂直层级间距 60px

节点卡片规格： - 宽度：280px（macOS），240px（iOS） - 内边距：16px - 背景：rgba(255, 255, 255, 0.05) + backdrop-filter blur(10px) - 边框：1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1) - 圆角：12px - 阴影：0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2)

异常流程： - E1：数据循环引用 - 检测到循环时终止渲染该分支 - 显示错误标记，记录日志 - E2：节点过多（>200） - 自动启用虚拟化渲染，只渲染可视区域节点 - 显示节点总数提示

界面描述： - 整个树状区域支持拖拽平移（macOS + iOS） - macOS 支持触控板双指平移和捏合缩放 - iOS 支持单指平移、双指捏合缩放 - 缩放范围：0.3x - 2.0x - 空白背景色：#0F172A（深蓝灰色）

验收标准： - [ ] 树状结构正确反映数据层级关系 - [ ] 100 个节点首次渲染在 3 秒内完成 - [ ] 节点卡片尺寸精确符合规格 - [ ] 连线清晰、不断裂 - [ ] 平移和缩放流畅，60fps - [ ] 缩放范围限制在 0.3x - 2.0x

#### 4.2.2 节点展开/折叠（FR-TREE-002）

功能描述：用户可以展开或折叠任意节点的子树，以聚焦关注的区域。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-03

主流程： 1. 每个有子节点的节点卡片上显示展开/折叠按钮 2. 默认状态：根节点展开，其他节点折叠 3. 用户点击展开按钮，子树以动画展开 4. 用户点击折叠按钮，子树以动画收起 5. 展开/折叠状态持久化（记录到用户偏好设置）

动画规格： - 展开动画：子树从 opacity 0 + scale(0.95) 过渡到 opacity 1 + scale(1)，300ms ease-out - 折叠动画：反向，200ms ease-in - 连线同步动画过渡

验收标准： - [ ] 展开/折叠动画 300ms 完成 - [ ] 动画流畅，不掉帧 - [ ] 展开/折叠状态在应用重启后保持 - [ ] 支持「全部展开」和「全部折叠」快捷操作

#### 4.2.3 节点范围标识（FR-TREE-003）

功能描述：通过颜色区分企业级和个人级节点。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-03

标识规则：

| 范围 | 顶部边框颜色 | Owner Badge 颜色 | 进度条颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业级 | #EAB308（金色） | #EAB308 | 金色渐变 linear-gradient(90deg, #CA8A04, #FACC15) |
| 个人级 | #3B82F6（蓝色） | #3B82F6 | 蓝紫渐变 linear-gradient(90deg, #3B82F6, #8B5CF6) |

卡片样式： - 顶部边框宽度：4px - Objective 类型的卡片显示范围颜色边框 - KR 类型卡片范围标识用左侧小色条表示

验收标准： - [ ] 企业级节点金色边框清晰可辨 - [ ] 个人级节点蓝色边框清晰可辨 - [ ] 进度条颜色与范围一致 - [ ] Owner Badge 颜色与范围一致 - [ ] 颜色对比度符合 WCAG AA 标准

#### 4.2.4 Owner 标签显示（FR-TREE-004）

功能描述：每个节点卡片上显示负责人的标签徽章。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-03

标签规格： - 位置：节点卡片右上角，距离上边缘 -12px（半悬浮） - 背景：#1E293B - 边框：1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1) - 内边距：4px 10px - 圆角：12px - 字体：11px，粗体 - 颜色：根据范围标识使用金色或蓝色 - 阴影：0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)

验收标准： - [ ] Owner 名称完整显示（最多 15 字符，超出截断 + “…”） - [ ] 标签在所有节点上一致显示 - [ ] 标签位置固定，不遮挡节点内容

#### 4.2.5 缩放与平移控制（FR-TREE-005）

功能描述：提供便捷的缩放和平移控制，方便浏览大型 OKR 树。

优先级：P1
关联用户故事：US-ADMIN-03, US-USER-04

控制方式：

| 操作 | macOS | iOS |
| --- | --- | --- |
| 平移 | 鼠标拖拽 / 触控板双指滑动 | 单指滑动 |
| 缩放 | 触控板捏合 / Cmd++ / Cmd+- / 鼠标滚轮 | 双指捏合 |
| 重置视图 | Cmd+0 / 工具栏按钮 | 双击空白区域 / 工具栏按钮 |
| 自适应 | 工具栏「适应屏幕」按钮 | 工具栏「适应屏幕」按钮 |

工具栏控件： - 放大按钮（+） - 缩小按钮（-） - 重置按钮（⌘） - 缩放比例显示（如 “100%”） - 适应屏幕按钮

验收标准： - [ ] 所有手势操作响应延迟 < 50ms - [ ] 缩放动画 60fps 流畅 - [ ] 平移有边界限制（不能无限平移到空白区域） - [ ] 重置视图动画 300ms 完成 - [ ] 工具栏控件状态同步（缩放到极限时禁用对应按钮）

### 4.3 级联进度引擎

#### 4.3.1 叶子 KR 进度计算（FR-CALC-001）

功能描述：对叶子节点（度量型 Key Result）计算其进度百分比。

优先级：P0
关联用户故事：US-USER-02

计算公式：

progress = (currentValue / targetValue) × 100%
progress = min(100, max(0, progress))

计算规则： - 结果四舍五入到 1 位小数（如 “67.3%”） - 上限为 100%（超额完成不显示 >100%） - 下限为 0%（currentValue < 0 时按 0 处理） - 进度变化时触发级联计算

示例： | currentValue | targetValue | unit | 计算进度 | 显示 | |————-|————-|——|———-|——| | 20 | 100 | % | 20.0% | “20 / 100 %” | | 5 | 50 | 人 | 10.0% | “5 / 50 人” | | 30 | 60 | fps | 50.0% | “30 / 60 fps” | | 110 | 100 | % | 100.0% | “110 / 100 %” |

验收标准： - [ ] 计算结果精确到 1 位小数 - [ ] 结果始终限制在 [0%, 100%] 范围 - [ ] currentValue 更新后 100ms 内完成计算 - [ ] 单位正确显示在进度统计中

#### 4.3.2 父节点聚合进度计算（FR-CALC-002）

功能描述：对非叶子节点（Objective 和容器型 KR），通过聚合子节点的进度计算自身进度。

优先级：P0
关联用户故事：US-ADMIN-03, US-USER-03

计算公式：

if node.children.length > 0:
    node.progress = average(child.progress for child in node.children)
else:
    node.progress = 0

计算规则： - 父节点进度 = 所有直接子节点进度的算术平均值 - 递归计算：从叶子节点开始，逐层向上汇总 - 结果四舍五入到 1 位小数 - 任意叶子节点变化时，触发从该节点到根节点的完整重算

级联触发时机： - 叶子 KR 的 currentValue 更新时 - KR 被创建或删除时 - Objective 被创建或删除时 - 节点父子关系变更时

计算示例：

企业 O: 打造极具竞争力的商业化工具
└── 企业 KR1: 完成 MVP (父节点)
    ├── 个人 O1: 确保产品体验 (Owner: Alice)
    │   ├── KR1: 完成设计 [20/100 = 20%]
    │   └── KR2: 招募用户 [5/50 = 10%]
    │   └── 平均 = (20 + 10) / 2 = 15.0%
    ├── 个人 O2: 攻克技术难点 (Owner: Bob)
    │   ├── KR3: Native Bridge [0/100 = 0%]
    │   └── KR4: 渲染优化 [30/60 = 50%]
    │   └── 平均 = (0 + 50) / 2 = 25.0%
    └── 企业 KR1 进度 = (15 + 25) / 2 = 20.0%
企业 O 进度 = 20.0%

优化策略： - 使用增量计算，只重新计算受影响的路径 - 对大型树（>100 节点）使用异步计算，避免阻塞 UI - 计算结果缓存，相同输入不再重复计算

验收标准： - [ ] 叶子 KR 更新后，到根节点的级联计算在 500ms 内完成 - [ ] 计算结果精确（与手工计算一致） - [ ] 100 个节点的完整树计算在 1 秒内完成 - [ ] 级联过程中 UI 保持响应（不卡顿） - [ ] 并发多个更新时，计算结果最终一致

#### 4.3.3 级联计算动画效果（FR-CALC-003）

功能描述：级联计算触发时，进度条以动画形式平滑过渡到新值。

优先级：P1
关联用户故事：US-USER-02

动画规格： - 叶子 KR 进度条变化：500ms，cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) - 父节点进度条变化：从子节点到父节点依次动画，间隔 100ms - 百分比数字变化：使用计数动画，200ms - 进度条颜色根据进度值变化： - 0-30%：偏红色调 - 31-70%：偏黄色调 - 71-100%：偏绿色调

验收标准： - [ ] 进度条动画流畅，60fps - [ ] 父节点动画在子节点之后依次触发（瀑布效果） - [ ] 数字计数动画清晰可读 - [ ] 动画可被用户即时操作打断（立即响应新输入）

### 4.4 用户管理与权限体系

#### 4.4.1 用户管理（FR-USER-001）

功能描述：管理系统的用户账户信息。

优先级：P1（MVP 使用本地用户，V1.5 完善）
关联用户故事：US-ADMIN-01, US-LEAD-01

用户属性： - 用户 ID（UUID，系统生成） - 显示名称（1-50 字符） - 头像（可选，使用 SF Symbols 或自定义图片） - 角色（管理员 / 团队负责人 / 普通员工 / HR） - 创建时间

主流程： 1. 管理员进入「用户管理」界面 2. 查看用户列表（支持搜索和筛选） 3. 添加用户：输入名称，选择角色 4. 编辑用户：修改名称、角色 5. 删除用户：确认后删除（需处理其拥有的 OKR 转移）

验收标准： - [ ] 用户 CRUD 操作响应 < 1 秒 - [ ] 删除用户时可选择将其 OKR 转移给其他人 - [ ] 用户列表支持搜索，搜索响应 < 200ms - [ ] 至少支持 100 个用户

#### 4.4.2 角色与权限控制（FR-AUTH-001）

功能描述：基于角色的访问控制（RBAC），不同角色拥有不同的操作权限。

优先级：P1
关联用户故事：US-ADMIN-01, US-LEAD-01, US-USER-01

角色定义：

| 角色 | 描述 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 超级管理员 | 系统最高权限 | 所有操作 |
| 企业管理员 | CEO/CTO/总监 | 创建/编辑/删除企业级 OKR；查看全部；导出报表；管理用户 |
| 团队负责人 | Team Lead/经理 | 在授权范围内创建个人 OKR；审批团队成员 OKR；查看团队数据 |
| 普通员工 | Individual Contributor | 查看有权限的 OKR；编辑自己拥有的 OKR；更新自己 KR 的进度 |
| HR 管理员 | HRBP | 查看全部 OKR；导出数据；管理周期；但不能编辑业务 OKR |

权限矩阵：

| 操作 | 超级管理员 | 企业管理员 | 团队负责人 | 普通员工 | HR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建企业 Objective | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 编辑企业 Objective | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 创建个人 Objective | ✅ | ✅ | ✅ | ✅* | ❌ |
| 编辑任意个人 OKR | ✅ | ✅ | ✅** | ❌ | ❌ |
| 编辑自己的 OKR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 删除 OKR | ✅ | ✅ | ✅** | 仅自己 | ❌ |
| 更新 KR 进度 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅*** | ❌ |
| 查看全部 OKR | ✅ | ✅ | ✅** | 有限 | ✅ |
| 导出报表 | ✅ | ✅ | ✅** | 仅自己 | ✅ |
| 管理周期 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 管理用户 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |

普通员工创建个人 Objective 需对齐到已有企业 KR 下
仅自己负责的团队成员
仅更新自己作为 Owner 的叶子 KR

验收标准： - [ ] 未授权操作返回清晰错误提示 - [ ] 权限变更实时生效 - [ ] UI 根据权限动态显示/隐藏操作按钮 - [ ] 权限控制同时在服务端和客户端校验

#### 4.4.3 本地认证与生物识别（FR-AUTH-002）

功能描述：支持应用锁定和生物识别解锁。

优先级：P2
关联用户故事：通用

功能规格： - 支持设置应用密码 - 支持 Face ID（iOS）/ Touch ID（macOS）解锁 - 应用进入后台超过 5 分钟后返回时要求重新认证 - 可选功能，默认关闭

验收标准： - [ ] 生物识别在 1 秒内完成 - [ ] 认证失败 3 次后回退到密码输入 - [ ] 应用后台切换正确触发认证

### 4.5 通知与提醒系统

#### 4.5.1 进度更新通知（FR-NOTIF-001）

功能描述：当关注的 KR 进度更新时，向相关人员推送通知。

优先级：P1
关联用户故事：US-ADMIN-04

触发条件： - 用户关注的 KR 进度发生变化 - 用户作为 Owner 的 OKR 被他人编辑 - 用户提交的 OKR 被审批

通知渠道： - macOS：系统通知中心（UNUserNotificationCenter） - iOS：系统推送通知 + 应用内红点

通知内容格式：

标题: OKR 进度更新
副标题: [KR 标题]
内容: [Owner名称] 将进度从 [旧值]% 更新到 [新值]%

验收标准： - [ ] 通知在进度更新后 2 秒内送达 - [ ] 通知内容准确，包含前后值对比 - [ ] 点击通知跳转到对应 OKR 节点 - [ ] 用户可以在设置中关闭通知

#### 4.5.2 周期截止提醒（FR-NOTIF-002）

功能描述：在 OKR 周期即将结束时提醒用户。

优先级：P1
关联用户故事：US-HR-01

提醒规则： - 周期结束前 7 天：每日提醒一次 - 周期结束前 3 天：每日提醒两次 - 周期结束前 1 天：每 4 小时提醒一次 - 周期结束当天：最后提醒

提醒内容：

标题: OKR 周期即将结束
内容: "[周期名称]" 将于 X 天后结束。您有 Y 个 KR 尚未完成，请及时更新进度。

验收标准： - [ ] 提醒按规则定时触发 - [ ] 提醒内容个性化（显示用户未完成的 KR 数量） - [ ] 用户可以在设置中调整提醒频率

#### 4.5.3 审批通知（FR-NOTIF-003）

功能描述：OKR 审批流程中的状态变更通知。

优先级：P1
关联用户故事：US-LEAD-04

通知场景： - 团队成员提交 OKR 等待审批 → 通知团队负责人 - 负责人批准 OKR → 通知提交人 - 负责人驳回 OKR → 通知提交人，附带驳回原因

验收标准： - [ ] 审批状态变更后即时通知 - [ ] 驳回通知包含驳回原因 - [ ] 通知可直接跳转到审批页面

### 4.6 数据导入/导出

#### 4.6.1 CSV 导入（FR-IMPORT-001）

功能描述：从 CSV 文件批量导入 OKR 数据。

优先级：P1
关联用户故事：US-HR-02

CSV 格式规范：

id,parent_id,type,scope,title,owner,current_value,target_value,unit,description
obj_1,,objective,enterprise,打造极具竞争力的商业化工具,CTO,,,,,
kr_1,obj_1,key_result,enterprise,完成MVP版本并获得1000内测用户,产研中心,,,,,
p_obj_1,kr_1,objective,personal,确保MVP产品体验达到行业顶尖,Alice,,,,,
p_kr_1,p_obj_1,key_result,personal,完成深色模式与流畅动画设计,Alice,20,100,%,
p_kr_2,p_obj_1,key_result,personal,招募并访谈50名种子用户,Alice,5,50,人,

导入流程： 1. 用户选择「导入」→「CSV 文件」 2. 系统弹出文件选择器 3. 用户选择 CSV 文件 4. 系统解析并预览数据（显示前 10 行） 5. 用户确认导入 6. 系统逐行导入，跳过无效数据 7. 导入完成后显示结果摘要

数据校验规则： - id 不能重复 - parent_id 必须指向已存在或同文件中先定义的记录 - type 必须为 “objective” 或 “key_result” - scope 必须为 “enterprise” 或 “personal” - key_result 的 target_value 必须 > 0 - 循环引用检测

异常处理： - E1：文件格式错误 - 提示：“CSV 格式不正确，请检查文件” - E2：部分行数据无效 - 跳过无效行，导入有效行 - 导入完成后显示错误行号和原因 - E3：ID 冲突 - 询问用户：覆盖 / 跳过 / 生成新 ID

验收标准： - [ ] 支持标准 CSV 格式（UTF-8 编码） - [ ] 100 行数据导入在 5 秒内完成 - [ ] 错误行精确定位并提示 - [ ] 导入前可预览数据 - [ ] 导入操作可撤销（保存到临时区域，确认后正式写入）

#### 4.6.2 CSV 导出（FR-EXPORT-001）

功能描述：将 OKR 数据导出为 CSV 格式文件。

优先级：P1
关联用户故事：US-ADMIN-05, US-HR-02

导出选项： - 导出范围：全部 / 仅企业级 / 仅个人级 / 按 Owner 筛选 - 导出内容：完整数据 / 仅标题和进度 - 文件编码：UTF-8（带 BOM，兼容 Excel）

导出流程： 1. 用户选择「导出」→「CSV」 2. 系统弹出导出选项面板 3. 用户选择范围和格式 4. 系统生成 CSV 文件 5. 弹出保存对话框（macOS）/ 分享面板（iOS）

验收标准： - [ ] 导出 CSV 可在 Excel 中正确打开（无乱码） - [ ] 1000 行数据导出在 5 秒内完成 - [ ] 导出数据包含完整的层级关系 - [ ] 导出选项面板友好易用

#### 4.6.3 JSON 导出（FR-EXPORT-002）

功能描述：将 OKR 数据导出为 JSON 格式，便于与其他系统集成。

优先级：P1
关联用户故事：US-ADMIN-05

JSON 格式示例：

{
  "version": "1.0",
  "exported_at": "2025-06-15T10:30:00Z",
  "cycle": "2025 Q2",
  "okr_tree": {
    "id": "obj_1",
    "type": "objective",
    "scope": "enterprise",
    "title": "打造极具竞争力的商业化工具",
    "owner": "CTO",
    "progress": 20.0,
    "children": [
      {
        "id": "kr_1",
        "type": "key_result",
        "scope": "enterprise",
        "title": "完成MVP版本并获得1000内测用户",
        "owner": "产研中心",
        "progress": 20.0,
        "children": [
          {
            "id": "p_obj_1",
            "type": "objective",
            "scope": "personal",
            "title": "确保MVP产品体验达到行业顶尖",
            "owner": "Alice",
            "progress": 15.0,
            "children": [
              {
                "id": "p_kr1",
                "type": "key_result",
                "scope": "personal",
                "title": "完成深色模式与流畅动画设计",
                "owner": "Alice",
                "current_value": 20,
                "target_value": 100,
                "unit": "%",
                "progress": 20.0
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

验收标准： - [ ] 导出 JSON 格式符合示例规范 - [ ] JSON 在 3 秒内生成 - [ ] 包含导出元数据（时间、版本、周期） - [ ] JSON 可通过导入功能完整还原

### 4.7 报表与仪表盘

#### 4.7.1 OKR 总览仪表盘（FR-DASH-001）

功能描述：提供组织级别的 OKR 统计概览视图。

优先级：P2
关联用户故事：US-HR-03

仪表盘指标： - OKR 总数：当前周期的 Objective 和 KR 总数 - 平均完成度：所有叶子 KR 的平均进度 - 参与人数：至少有一个 OKR 的员工数 - 完成分布：进度区间分布（0-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%） - 滞后预警：进度低于预期（按时间比例计算）的 KR 数量

界面描述： - 使用卡片式布局展示关键指标 - 完成分布使用环形图/柱状图 - 数据实时计算，支持手动刷新 - macOS 使用 Sidebar 右侧区域展示 - iOS 使用 Tab Bar 中的「仪表盘」Tab

验收标准： - [ ] 仪表盘加载在 2 秒内完成 - [ ] 图表动画流畅 - [ ] 数据与 OKR 树实时同步 - [ ] 支持点击指标下钻查看详情

#### 4.7.2 进度趋势图（FR-DASH-002）

功能描述：展示 OKR 进度随时间变化的趋势。

优先级：P2
关联用户故事：US-ADMIN-03

功能规格： - 折线图：X 轴为时间，Y 轴为平均进度百分比 - 支持按 Objective 筛选查看单条趋势 - 支持对比多条趋势线 - 时间范围：本周 / 本月 / 本季度 / 自定义 - 数据点：每日记录一次快照

验收标准： - [ ] 趋势图加载在 2 秒内完成 - [ ] 支持最多 5 条趋势线对比 - [ ] 数据点 hover 显示具体数值 - [ ] 时间范围切换在 1 秒内响应

### 4.8 macOS 特有功能

#### 4.8.1 菜单栏快捷查看（FR-MAC-001）

功能描述：在 macOS 菜单栏提供快速查看当前 OKR 进展的入口。

优先级：P1
关联用户故事：US-ADMIN-03

功能规格： - 菜单栏图标显示当前周期的整体进度（小型环形指示器） - 点击图标展开下拉面板： - 显示当前周期名称和剩余天数 - 显示顶层 Objective 进度列表 - 快速打开主应用按钮 - 支持在设置中开启/关闭菜单栏图标

界面描述： - 面板宽度：300px - 背景：使用系统菜单样式（半透明毛玻璃） - 每个 Objective 显示：标题（截断）+ 进度条 + 百分比 - 底部操作栏：打开主应用 / 设置

验收标准： - [ ] 菜单栏图标实时反映整体进度 - [ ] 面板展开动画 200ms - [ ] 点击任意 Objective 可打开主应用并定位到该节点 - [ ] 资源占用低（CPU < 1%，内存 < 50MB）

#### 4.8.2 键盘快捷键体系（FR-MAC-002）

功能描述：提供完整的键盘快捷键支持，提升 macOS 用户的操作效率。

优先级：P1
关联用户故事：通用

快捷键列表：

| 快捷键 | 功能 | 场景 |
| --- | --- | --- |
| Cmd+N | 新建 Objective | 全局 |
| Cmd+Shift+N | 新建 Key Result | 选中 Objective 时 |
| Cmd+E | 编辑选中节点 | 选中节点时 |
| Cmd+Delete | 删除选中节点 | 选中节点时 |
| Cmd++ | 放大 | 树状视图 |
| Cmd+- | 缩小 | 树状视图 |
| Cmd+0 | 重置缩放 | 树状视图 |
| Cmd+F | 搜索 | 全局 |
| Cmd+1~5 | 切换视图 | 全局 |
| Space | 展开/折叠选中节点 | 树状视图 |
| ↑↓←→ | 在节点间导航 | 树状视图 |
| Escape | 取消/关闭面板 | 全局 |

验收标准： - [ ] 所有快捷键响应延迟 < 100ms - [ ] 快捷键在菜单栏正确显示 - [ ] 快捷键支持自定义（V2.0） - [ ] 快捷键不与其他系统快捷键冲突

#### 4.8.3 触控板手势支持（FR-MAC-003）

功能描述：充分利用 Mac 触控板手势进行树状视图的导航。

优先级：P1

手势映射：

| 手势 | 功能 |
| --- | --- |
| 双指滑动 | 平移树状视图 |
| 双指捏合 | 缩放树状视图 |
| 双指双击 | 智能缩放（适应选中节点） |
| Magic Mouse 单指滑动 | 平移 |
| Magic Mouse 双指滑动 | 缩放 |

验收标准： - [ ] 手势响应跟手，延迟 < 30ms - [ ] 捏合缩放与工具栏缩放同步 - [ ] 手势冲突处理正确（不与应用内其他手势冲突）

#### 4.8.4 窗口管理（FR-MAC-004）

功能描述：支持 macOS 原生窗口管理特性。

优先级：P1

功能规格： - 支持多窗口（可打开多个 OKR 周期同时查看） - 支持分屏（Split View） - 支持全屏模式 - 窗口尺寸记忆（关闭后重新打开恢复上次尺寸和位置） - 支持 Tab 模式（多个周期在 Tab 中切换）

验收标准： - [ ] 多窗口各自独立加载不同数据 - [ ] 分屏模式下布局自适应 - [ ] 窗口状态正确持久化和恢复

### 4.9 iOS 特有功能

#### 4.9.1 桌面小组件（FR-IOS-001）

功能描述：提供 iOS 桌面小组件，快速查看 OKR 进度。

优先级：P1
关联用户故事：US-USER-01

小组件规格：

| 尺寸 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 小型（Small） | 当前周期名称 + 整体进度环形图 |
| 中型（Medium） | 周期名称 + 最多 3 个顶层 Objective 的进度条 |
| 大型（Large） | 周期名称 + 最多 6 个 Objective 的进度条 + 剩余天数 |

刷新策略： - 使用 WidgetKit 的 timeline 机制 - 数据变化时通过 App Groups 通知小组件刷新 - 最小刷新间隔：15 分钟

界面描述： - 背景使用系统小组件背景（随深色/浅色模式变化） - 进度条颜色与主应用一致（金色/蓝色） - 点击小组件打开主应用对应视图

验收标准： - [ ] 小组件加载在 1 秒内完成 - [ ] 数据刷新延迟 < 15 分钟 - [ ] 三种尺寸均正确显示 - [ ] 深色/浅色模式自适应 - [ ] 点击正确跳转到对应页面

#### 4.9.2 触觉反馈（FR-IOS-002）

功能描述：在关键操作时提供触觉反馈，增强交互质感。

优先级：P1

触觉反馈场景：

| 操作 | 反馈类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 点击 ±10% 按钮 | 轻触（Light Impact） | 确认操作生效 |
| 进度达到 100% | 成功（Success） | 庆祝完成 |
| 删除确认 | 警告（Warning） | 提醒不可逆操作 |
| 操作失败 | 错误（Error） | 操作被拒绝 |
| 节点展开/折叠 | 轻微（Soft） | 提供物理质感 |

验收标准： - [ ] 所有支持设备正确触发触觉反馈 - [ ] 反馈时机与操作同步（< 50ms 延迟） - [ ] 用户可在设置中关闭触觉反馈 - [ ] 不支持触觉反馈的设备静默跳过

#### 4.9.3 iPad 多任务支持（FR-IOS-003）

功能描述：支持 iPad 多任务特性，包括分屏和 Slide Over。

优先级：P1

功能规格： - 支持 Split View 分屏（与其他应用并排） - 支持 Slide Over 浮窗模式 - 自适应布局：紧凑宽度时显示为 iPhone 风格，常规宽度时显示为 macOS 风格 - 支持 Stage Manager（iPadOS 16+）

验收标准： - [ ] 分屏时布局正确适配 - [ ] 尺寸变化时内容不溢出 - [ ] 多窗口状态正确保存和恢复

#### 4.9.4 快捷指令支持（Shortcuts）（FR-IOS-004）

功能描述：集成 iOS Shortcuts，支持自动化操作。

优先级：P2

支持的快捷指令： - 「更新 KR 进度」：选择 KR，设置新 currentValue - 「查看今日 OKR」：返回今日需要关注的 OKR 列表 - 「获取 OKR 进度」：返回指定 Objective 的当前进度 - 「打开 OKR 树」：直接打开应用并定位到指定节点

验收标准： - [ ] 快捷指令在 Shortcuts 应用中正确注册 - [ ] 参数输入正确传递 - [ ] 执行结果正确返回

## 第五章：非功能需求

本章定义 OAMS 在性能、安全、可用性、国际化和可维护性方面的要求。这些需求贯穿所有功能，是产品质量的保障基线。

### 5.1 性能需求

#### 5.1.1 响应时间需求

| 场景 | 目标响应时间 | 最大可接受时间 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用冷启动（首次打开） | < 2 秒 | < 4 秒 | P0 |
| 应用热启动（后台恢复） | < 500ms | < 1 秒 | P0 |
| OKR 树首次渲染（50 节点） | < 2 秒 | < 3 秒 | P0 |
| OKR 树首次渲染（100 节点） | < 3 秒 | < 5 秒 | P0 |
| 节点展开/折叠动画 | 300ms | 500ms | P0 |
| 叶子 KR 进度更新 | < 100ms | < 200ms | P0 |
| 级联计算（10 层深度） | < 500ms | < 1 秒 | P0 |
| 级联计算（20 层深度） | < 1 秒 | < 2 秒 | P1 |
| 搜索响应 | < 200ms | < 500ms | P0 |
| 导入 100 行 CSV | < 5 秒 | < 10 秒 | P1 |
| 导出 1000 行数据 | < 5 秒 | < 10 秒 | P1 |
| iCloud 同步（单次变更） | < 3 秒 | < 10 秒 | P0 |
| 页面切换 | < 300ms | < 500ms | P0 |

#### 5.1.2 帧率需求

| 场景 | 目标帧率 | 最低帧率 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树状视图平移 | 60 fps | 45 fps | P0 |
| 树状视图缩放 | 60 fps | 45 fps | P0 |
| 进度条动画 | 60 fps | 30 fps | P0 |
| 级联进度瀑布动画 | 60 fps | 30 fps | P0 |
| 页面转场动画 | 60 fps | 45 fps | P0 |
| 节点展开/折叠 | 60 fps | 30 fps | P0 |

#### 5.1.3 数据量上限

| 指标 | 上限值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单个周期 Objective 数量 | 50 | 企业级 + 个人级 |
| 单个周期 KR 数量 | 500 | 包含容器型和度量型 |
| 树状深度 | 10 层 | 企业 O → 企业 KR → 个人 O → 个人 KR 可多层嵌套 |
| 单个节点的子节点数 | 20 | 超过时建议拆分 |
| 历史周期存档数 | 20 | 超过 oldest 自动归档为只读导出文件 |
| 用户数量 | 200 | MVP 阶段，V2.0 扩展至 1000 |
| 同时关注 KR 数量 | 10 | 每用户 |

#### 5.1.4 资源占用需求

macOS 端：

| 指标 | 目标值 | 最大值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内存占用 | < 200 MB | < 400 MB | P0 |
| CPU 占用（空闲） | < 1% | < 3% | P0 |
| CPU 占用（操作时） | < 10% | < 25% | P0 |
| 安装包体积 | < 50 MB | < 100 MB | P1 |
| 磁盘缓存 | < 100 MB | < 200 MB | P1 |

iOS 端：

| 指标 | 目标值 | 最大值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内存占用 | < 150 MB | < 250 MB | P0 |
| 安装包体积 | < 80 MB | < 150 MB | P1 |
| 冷启动内存增量 | < 30 MB | < 50 MB | P0 |
| 后台内存限制 | < 50 MB | - | P0 |
| 电池消耗（每小时） | < 2% | < 5% | P1 |

#### 5.1.5 离线性能需求

| 场景 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 离线数据读取 | 所有已同步数据可离线读取，延迟 < 100ms | P0 |
| 离线数据编辑 | 离线状态下可正常编辑，变更进入队列 | P0 |
| 离线队列持久化 | 应用重启后离线队列不丢失 | P0 |
| 最大离线队列长度 | 100 条操作记录 | P1 |
| 队列满处理 | 提示用户需要联网同步 | P1 |

### 5.2 安全需求

#### 5.2.1 数据加密

| 数据类型 | 加密方式 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core Data 数据库 | SQLCipher AES-256 | 数据库文件级加密 | P0 |
| iCloud 传输 | TLS 1.3 | CloudKit 自带加密传输 | P0 |
| iCloud 存储 | Apple 托管加密 | CloudKit 服务端加密 | P0 |
| 应用沙盒 | iOS/macOS 原生沙盒 | 数据隔离 | P0 |
| Keychain 凭证 | Secure Enclave | 敏感信息存储 | P0 |
| 导出文件 | 可选密码加密 | 导出时设置密码 | P1 |

#### 5.2.2 认证授权

| 需求 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 本地认证 | 支持系统级用户账户 | P0 |
| 应用密码 | 可选的独立应用密码 | P1 |
| 生物识别 | Face ID / Touch ID 解锁 | P2 |
| 自动锁定 | 后台 5 分钟后自动锁定 | P1 |
| 角色隔离 | 不同角色只能访问授权数据 | P0 |
| 操作审计 | 记录关键操作日志 | P2 |

#### 5.2.3 隐私保护

| 需求 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 本地优先 | 所有数据默认本地存储 | P0 |
| 最小权限 | 仅请求必要的系统权限 | P0 |
| 数据可控 | 用户可完全导出和删除自己的数据 | P0 |
| 无追踪 | 不收集用户行为数据，无第三方分析 | P0 |
| 透明隐私政策 | 提供清晰的隐私说明 | P0 |

#### 5.2.4 安全合规

| 合规项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Apple App Store 审核指南 | 必须满足 | 上架基本要求 |
| macOS 公证（Notarization） | 必须满足 | 分发安全要求 |
| GDPR（通用数据保护条例） | 建议满足 | 面向欧洲用户时需要 |
| 数据本地化 | 默认满足 | 数据存储在用户设备 |

### 5.3 可用性需求

#### 5.3.1 易用性需求

| 需求 ID | 描述 | 目标值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| USAB-001 | 新用户首次完成任务时间 | 首次创建 OKR < 5 分钟 | P0 |
| USAB-002 | 常用操作步数 | 更新 KR 进度 <= 2 步 | P0 |
| USAB-003 | 功能发现率 | 80% 用户在无培训下发现核心功能 | P0 |
| USAB-004 | 错误恢复时间 | 用户从错误状态恢复 < 10 秒 | P0 |
| USAB-005 | 帮助文档可达性 | 任何页面 2 步内可到达帮助 | P1 |
| USAB-006 | 撤销操作支持 | 关键操作（删除）支持撤销 | P1 |

#### 5.3.2 可访问性需求（Accessibility）

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| A11Y-001 | 支持 VoiceOver 屏幕阅读器 | P0 |
| A11Y-002 | 所有 UI 元素有正确的 accessibilityLabel | P0 |
| A11Y-003 | 支持动态字体（Dynamic Type） | P0 |
| A11Y-004 | 色彩不是唯一的信息传达方式 | P0 |
| A11Y-005 | 支持降低透明度（Reduce Transparency） | P1 |
| A11Y-006 | 支持减少动态效果（Reduce Motion） | P1 |
| A11Y-007 | 对比度符合 WCAG AA 标准（4.5:1） | P0 |
| A11Y-008 | 支持全键盘操作（无需鼠标/触摸） | P1 |
| A11Y-009 | 焦点指示器清晰可见 | P1 |

#### 5.3.3 容错性需求

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FAULT-001 | 输入验证在前端完成，防止无效数据提交 | P0 |
| FAULT-002 | 操作失败时提供明确的错误信息和恢复建议 | P0 |
| FAULT-003 | 关键操作（删除）需要二次确认 | P0 |
| FAULT-004 | 意外退出后数据不丢失（自动保存） | P0 |
| FAULT-005 | iCloud 同步冲突时提供手动解决界面 | P1 |
| FAULT-006 | 数据库损坏时可从 iCloud 恢复 | P1 |

### 5.4 国际化需求

#### 5.4.1 多语言支持

| 语言 | V1.0 | V1.5 | V2.0 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 简体中文（zh-Hans） | ✅ | ✅ | ✅ | P0 |
| 繁体中文（zh-Hant） | ❌ | ❌ | ✅ | P2 |
| 英语（en） | ✅ | ✅ | ✅ | P0 |
| 日语（ja） | ❌ | ❌ | ✅ | P2 |
| 韩语（ko） | ❌ | ❌ | ✅ | P2 |

#### 5.4.2 本地化需求

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| I18N-001 | 日期格式遵循系统区域设置 | P0 |
| I18N-002 | 数字格式遵循系统区域设置 | P0 |
| I18N-003 | 界面文字使用 LocalizedStringKey | P0 |
| I18N-004 | 所有用户可见文本可翻译 | P0 |
| I18N-005 | 支持 RTL（从右到左）语言布局 | P2 |
| I18N-006 | 文本扩展预留 30% 空间（德语等长文本语言） | P1 |

#### 5.4.3 时区处理

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| TIME-001 | 所有时间戳以 UTC 存储 | P0 |
| TIME-002 | 显示时转换为用户本地时区 | P0 |
| TIME-003 | 周期起止日期按用户时区显示 | P0 |
| TIME-004 | 跨时区协作时时间显示一致 | P1 |

### 5.5 可维护性需求

#### 5.5.1 代码质量

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| MAINT-001 | 使用 SwiftUI + MVVM 架构，职责清晰分离 | P0 |
| MAINT-002 | 代码注释覆盖率 > 20%（公共 API 100% 注释） | P0 |
| MAINT-003 | 单元测试覆盖率 > 70% | P0 |
| MAINT-004 | 核心业务逻辑（级联计算）覆盖率 > 90% | P0 |
| MAINT-005 | 使用 SwiftLint 统一代码风格 | P0 |
| MAINT-006 | 核心模块（数据层/计算层）独立可测试 | P0 |

#### 5.5.2 可扩展性

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| EXT-001 | 数据模型支持未来扩展字段 | P0 |
| EXT-002 | OKR 类型支持插件化扩展（未来可能增加新类型） | P1 |
| EXT-003 | 报表系统支持自定义报表（预留接口） | P1 |
| EXT-004 | 通知系统支持新增通知类型 | P1 |
| EXT-005 | 权限系统支持自定义角色 | P2 |

#### 5.5.3 可配置性

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| CFG-001 | 应用设置使用 SwiftUI AppStorage | P0 |
| CFG-002 | 用户偏好设置支持导出/导入 | P1 |
| CFG-003 | 主题颜色（企业色/个人色）可配置 | P2 |
| CFG-004 | 进度计算规则可配置（平均值/加权平均） | P2 |

#### 5.5.4 日志与监控

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| LOG-001 | 使用 OSLog 记录应用日志 | P0 |
| LOG-002 | 日志分级：Debug / Info / Warning / Error | P0 |
| LOG-003 | 错误日志自动上报（可选，用户可控） | P1 |
| LOG-004 | 保留最近 7 天日志，自动轮转 | P1 |
| LOG-005 | 关键性能指标记录（渲染时间、计算时间） | P1 |

## 第六章：界面与交互

本章定义 OAMS 的视觉设计原则、界面规格和交互动效规范。所有设计以 Apple Human Interface Guidelines 为基础，确保与 macOS/iOS 系统体验一致。

### 6.1 设计原则与风格指南

#### 6.1.1 设计原则

| 原则 | 描述 | 应用方式 |
| --- | --- | --- |
| 清晰 | 信息层次清晰，用户一眼找到重点 | 通过颜色、字号、间距建立视觉层级 |
| 高效 | 常用操作快速触达，减少操作步数 | 快捷键、上下文操作、批量操作 |
| 愉悦 | 精美的动效和视觉反馈 | 进度条动画、触觉反馈、过渡动画 |
| 一致 | 与 Apple 设计语言一致 | 使用 SwiftUI 原生组件，遵循 HIG |
| 响应 | 任何操作都有即时反馈 | 按钮状态变化、加载指示器、动画过渡 |

#### 6.1.2 色彩规范

主色板：

// 背景色
Background Primary:   #0F172A  (页面主背景)
Background Secondary: #1E293B  (卡片背景)
Background Tertiary:  rgba(255, 255, 255, 0.05)  (节点卡片背景)

// 边框色
Border Primary:       rgba(255, 255, 255, 0.1)
Border Secondary:     rgba(255, 255, 255, 0.05)

// 文字色
Text Primary:         #F8FAFC  (主标题、重要文字)
Text Secondary:       #E2E8F0  (副标题)
Text Muted:           #94A3B8  (描述、辅助文字)

// 企业级标识色
Enterprise Primary:   #EAB308  (金色)
Enterprise Secondary: #CA8A04  (深金色)
Enterprise Light:     #FACC15  (亮金色)

// 个人级标识色
Personal Primary:     #3B82F6  (蓝色)
Personal Secondary:   #2563EB  (深蓝色)
Personal Accent:      #8B5CF6  (紫色)

// KR 标识色
KR Primary:           #10B981  (绿色)
KR Secondary:         #059669  (深绿色)

// 功能色
Success:              #10B981
Warning:              #F59E0B
Danger:               #EF4444
Info:                 #3B82F6

进度条渐变色： - 企业级：linear-gradient(90deg, #CA8A04, #FACC15) - 个人级：linear-gradient(90deg, #3B82F6, #8B5CF6) - KR 级：linear-gradient(90deg, #059669, #10B981)

暗黑模式： - 应用仅支持暗黑模式（Dark Mode），与 Demo 设计一致 - 跟随系统深色模式自动切换 - 所有颜色使用语义化定义（.primary, .secondary），适配系统主题

#### 6.1.3 字体规范

| 层级 | 字号 | 字重 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Display | 28px | Bold | 页面标题 |
| Headline 1 | 20px | Semibold | 模块标题 |
| Headline 2 | 16px | Semibold | 卡片标题 |
| Body | 14px | Regular | 正文内容 |
| Caption | 12px | Medium | 辅助说明 |
| Badge | 11px | Bold | Owner 标签 |
| Overline | 10px | Semibold | 类型标签（OBJECTIVE / KEY RESULT） |

字体族： - 使用系统字体：-apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Display", "SF Pro Text", sans-serif - 支持动态字体（Dynamic Type），响应系统字体大小设置

#### 6.1.4 间距与圆角规范

| 元素 | 内边距 | 圆角 | 阴影 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面 | 40px（macOS）/ 20px（iOS） | 0 | 无 |
| 节点卡片 | 16px | 12px | 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.2) |
| Owner Badge | 4px 10px | 12px | 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2) |
| 按钮（默认） | 4px 8px | 4px | 无 |
| 输入框 | 8px 12px | 8px | 无 |
| Sheet/Modal | 24px | 16px | 0 8px 40px rgba(0,0,0,0.4) |

间距体系： - 4px / 8px / 12px / 16px / 20px / 24px / 32px / 40px / 60px

#### 6.1.5 图标规范

- 使用 SF Symbols 图标库

- 图标尺寸：16px（小）/ 20px（中）/ 24px（大）

- 图标粗细：.regular（默认）/.semibold（强调）

- 图标颜色与文字层级一致

常用图标映射：

| 功能 | 图标（SF Symbols） |
| --- | --- |
| 添加 Objective | plus.circle |
| 添加 KR | plus.circle.fill |
| 编辑 | pencil |
| 删除 | trash |
| 展开 | chevron.down |
| 折叠 | chevron.right |
| 搜索 | magnifyingglass |
| 设置 | gear |
| 导出 | square.and.arrow.up |
| 导入 | square.and.arrow.down |
| 用户 | person.circle |
| 进度 | chart.bar |
| 周期 | calendar |
| 企业 | building.2 |
| 个人 | person |
| 关注 | star / star.fill |
| 通知 | bell / bell.fill |

### 6.2 macOS 界面规格

#### 6.2.1 窗口布局

主窗口结构：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [App Icon] OKR 对齐管理系统          [搜索] [通知] [设置] [□] [×] │ ← Title Bar / Toolbar
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  OKR 树视图                                                  │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                                                     │    │
│  │           [企业 Objective 卡片]                       │    │
│  │                金色边框                                │    │
│  │                  │                                  │    │
│  │        ┌─────────┴─────────┐                        │    │
│  │        │                   │                        │    │
│  │   [企业 KR1 卡片]     [企业 KR2 卡片]               │    │
│  │    金色边框             金色边框                      │    │
│  │        │                                           │    │
│  │   ┌────┴────┐                                      │    │
│  │   │         │                                      │    │
│  │ [个人O1] [个人O2]                                  │    │
│  │ 蓝色边框  蓝色边框                                   │    │
│  │                                                      │    │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                              │
│  [周期选择器: 2025 Q2 ▼]    [缩放: 100%] [-] [+] [适应] [全屏] │ ← Bottom Bar
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

窗口尺寸： - 默认尺寸：1280px × 800px - 最小尺寸：900px × 600px - 支持全屏模式 - 窗口尺寸和位置自动保存/恢复

#### 6.2.2 Sidebar 规格

主 Sidebar（左侧）： - 宽度：250px（可拖拽调整，最小 200px，最大 350px） - 背景：#1E293B，右侧 1px 分割线 - 内容： - 工作区
- 📊 我的 OKR
- 🏢 全公司 OKR
- ⭐ 关注的 OKR
- 管理
- 👥 团队成员
- 📅 周期管理
- 📈 仪表盘
- 数据
- 📤 导出
- 📥 导入
- 设置
- ⚙️ 偏好设置
- 🌙 外观（V2.0）

- 选中项高亮：rgba(59, 130, 246, 0.2) 背景 + 左侧 3px 蓝色指示条

详情 Sidebar（右侧，可选）： - 宽度：320px - 显示选中节点的详细信息 - 可展开/收起

#### 6.2.3 Toolbar 规格

主 Toolbar： - 位置：窗口顶部 - 背景：透明，与 Title Bar 融合 - 内容（从左到右）： 1. 周期选择下拉：2025 Q2 ▼ 2. 分隔线 3. 新建 Objective 按钮：➕ 新建 O 4. 新建 KR 按钮：➕ 新建 KR（选中 Objective 时可用） 5. 弹性空间 6. 搜索框：🔍 搜索 OKR... 7. 缩放控制：[-] 100% [+] 8. 适应屏幕按钮 9. 分隔线 10. 通知按钮：🔔（带未读红点） 11. 设置按钮：⚙️

#### 6.2.4 快捷键参考面板

在「帮助」菜单中提供快捷键参考（快捷键：Cmd+?）：

快捷键参考                          [×]
─────────────────────────────────────
通用
  Cmd+N          新建 Objective
  Cmd+Shift+N    新建 Key Result
  Cmd+F          搜索
  Cmd+1~5        切换视图
  Cmd+,          偏好设置

树状视图
  Cmd++          放大
  Cmd+-          缩小
  Cmd+0          重置缩放
  Space          展开/折叠节点
  ↑↓←→         导航节点

编辑
  Cmd+E          编辑选中节点
  Cmd+Delete     删除选中节点
  Escape         取消操作

窗口
  Cmd+W          关闭窗口
  Cmd+M          最小化
  Ctrl+Cmd+F     全屏

### 6.3 iOS 界面规格

#### 6.3.1 Navigation 架构

主导航结构：

Tab Bar（底部）
├── 📊 我的 OKR（Tab 1）
│     └── NavigationStack
│           └── OKR Tree View
│           └── Node Detail View
│
├── 🏢 全公司（Tab 2）
│     └── NavigationStack
│           └── Company OKR Tree
│           └── Node Detail View
│
├── ➕ 新建（Tab 3 - 中间突出按钮）
│     └── Sheet
│           └── Create Objective / Create KR
│
├── 📈 仪表盘（Tab 4）
│     └── NavigationStack
│           └── Dashboard Overview
│           └── Trend Chart
│
└── ⚙️ 设置（Tab 5）
      └── NavigationStack
            └── Settings List
            └── User Management
            └── Cycle Management

Navigation Bar： - 标题：当前视图名称 - 左侧：返回按钮（非根视图时） - 右侧：操作按钮（编辑/新建/更多）

#### 6.3.2 Tab Bar 规格

- 高度：系统标准（iPhone 底部安全区自适应）

- 5 个 Tab：

  - 📊 我的（person）

  - 🏢 全公司（building.2）

  - ➕ 新建（plus.circle.fill - 突出显示）

  - 📈 仪表盘（chart.bar）

  - ⚙️ 设置（gear）

- 选中态：图标填充 + 蓝色文字

- 未选中态：图标描边 + 灰色文字

#### 6.3.3 中间新建按钮

- 比其他 Tab 按钮大 1.2x

- 使用填充图标（plus.circle.fill）

- 点击后弹出 Action Sheet：

  - 新建 Objective

  - 新建 Key Result

  - 取消

#### 6.3.4 Modal 与 Sheet 规格

创建/编辑表单 Sheet： - 使用 .sheet() 呈现 - iPhone：全屏 / 大屏表单（Medium/Large detents） - iPad：居中弹窗（Form Sheet） - 包含拖拽指示条（Drag Indicator） - 键盘弹出时表单自动上移

确认对话框： - 使用 .alert() / .confirmationDialog() - 破坏性操作按钮使用红色（.destructive） - 包含取消按钮（.cancel）

#### 6.3.5 手势交互

| 手势 | 功能 | 场景 |
| --- | --- | --- |
| 单指滑动 | 平移树状视图 | 树状视图 |
| 双指捏合 | 缩放树状视图 | 树状视图 |
| 双指双击 | 重置缩放 | 树状视图 |
| 长按节点 | 显示上下文菜单 | 树状视图 |
| 左滑节点 | 显示快捷操作（编辑/删除） | 列表视图 |
| 下拉 | 刷新数据 | 列表视图 |
| 从边缘右滑 | 返回上一级 | NavigationStack |

### 6.4 关键界面原型描述

#### 6.4.1 OKR 树状视图（核心界面）

布局描述： - 中央画布区域显示树状结构 - 背景色：#0F172A（深蓝灰） - 节点通过父子连线形成树状 - 整个画布可拖拽平移和缩放

节点卡片内部结构：

┌─────────────────────────────┐  ← 圆角 12px
│ ┌──────────┐                │
│ │👤 Owner  │ ← 右上角悬浮   │  Owner Badge
│ └──────────┘  背景 #1E293B  │  颜色：金色(企业)/蓝色(个人)
│                             │
│ OBJECTIVE        ← 10px    │  类型标签
│ 灰色/绿色                    │  Objective: 灰色
│                             │  Key Result: 绿色
│ 打造极具竞争力的商业化工具    │  标题 14px 白色
│                             │  最多 3 行
│ ┌───────────────────────┐   │
│ │██████████░░░░░░░░░░░░░│   │  进度条
│ └───────────────────────┘   │  高度 6px
│                             │  颜色按范围变化
│ 对齐汇总完成度      20.0%   │  统计区
│                             │  叶子 KR 显示: current/target unit
│ [ -10% ]  [ +10% ]         │  操作按钮（仅叶子 KR）
│                             │  hover/点击时显示
└─────────────────────────────┘
        ↑ 顶部边框 4px
    金色 = 企业级 / 蓝色 = 个人级

连线样式： - 父子之间：竖线 2px，rgba(255, 255, 255, 0.1) - 同级之间：横线 2px，同色系 - 线条圆角连接

#### 6.4.2 创建/编辑表单

表单结构：

┌──────────────────────────────────┐
│           新建 Objective          │ ← 标题 20px Bold
│                                  │
│  标题 *                          │
│  ┌────────────────────────────┐  │
│  │ 输入 Objective 标题...      │  │ ← 输入框
  │  0/200                       │  │
│  └────────────────────────────┘  │
│                                  │
│  范围 *                          │
│  [ 企业级  |  个人级 ]           │ ← 分段控件
│                                  │
│  所属周期                        │
│  ┌────────────────────────────┐  │
│  │ 2025 Q2 ▼                  │  │ ← 下拉选择
│  └────────────────────────────┘  │
│                                  │
│  负责人                          │
│  ┌────────────────────────────┐  │
│  │ 👤 当前用户 ▼              │  │
│  └────────────────────────────┘  │
│                                  │
│  描述（可选）                     │
│  ┌────────────────────────────┐  │
│  │                            │  │ ← 多行输入
│  └────────────────────────────┘  │
│                                  │
│       [  取 消  ] [  保 存  ]   │ ← 底部按钮
│                                  │
└──────────────────────────────────┘

表单校验： - 必填项标记 * - 实时校验，错误即时提示 - 未通过校验时保存按钮置灰

#### 6.4.3 仪表盘界面

布局：

┌──────────────────────────────────┐
│  📈 仪表盘              [筛选 ▼] │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐      │
│  │  平均进度  │ │  参与人数  │     │  指标卡片
│  │   62.5%   │ │   24人    │     │  2列网格
│  └──────────┘ └──────────┘      │
│                                  │
│  ┌──────────────────────────────┐│
│  │    完成度分布（环形图）       ││  图表区
│  │                              ││
│  │   [环形图]  0-25%: 5       ││
│  │            26-50%: 8       ││
│  │            51-75%: 12      ││
│  │            76-100%: 15     ││
│  └──────────────────────────────┘│
│                                  │
│  ┌──────────────────────────────┐│
│  │    进度趋势（折线图）         ││  趋势图
│  │                              ││
│  │  100% ┤    ╱╲               ││
│  │   75% ┤   ╱  ╲    ╱╮       ││
│  │   50% ┤──╱────╲──╱ ╰─      ││
│  │   25% ┤╱                   ││
│  │    0% ┼────┬────┬────┬     ││
│  │       周初  周三  周五  周末 ││
│  └──────────────────────────────┘│
│                                  │
└──────────────────────────────────┘

#### 6.4.4 设置界面

设置列表：

┌──────────────────────────────────┐
│  ⚙️ 设置                         │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│  账户                            │
│  ┌──────────────────────────────┐│
│  │ 👤 当前用户          >      ││
│  └──────────────────────────────┘│
│                                  │
│  安全                            │
│  ┌──────────────────────────────┐│
│  │ 应用锁              [开关]   ││
│  │ 生物识别            [开关]   ││
│  │ 自动锁定时间        5分钟 >  ││
│  └──────────────────────────────┘│
│                                  │
│  通知                            │
│  ┌──────────────────────────────┐│
│  │ 进度更新通知        [开关]   ││
│  │ 周期截止提醒        [开关]   ││
│  │ 审批通知            [开关]   ││
│  └──────────────────────────────┘│
│                                  │
│  数据                            │
│  ┌──────────────────────────────┐│
│  │ iCloud 同步         [开关]   ││
│  │ 导出数据              >      ││
│  │ 导入数据              >      ││
│  └──────────────────────────────┘│
│                                  │
│  通用                            │
│  ┌──────────────────────────────┐│
│  │ 语言                自动 >   ││
│  │ 减少动态效果        [开关]   ││
│  │ 关于                 >      ││
│  └──────────────────────────────┘│
│                                  │
└──────────────────────────────────┘

### 6.5 交互动效规格

#### 6.5.1 进度条动画（核心动效）

触发时机：叶子 KR 的 currentValue 更新时

动画参数： - 属性：进度条宽度（width） - 持续时间：500ms - 缓动函数：cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)（ease-out） - 级联传播：父节点延迟 100ms 后启动相同动画

实现要点： - 使用 SwiftUI withAnimation(.easeOut(duration: 0.5)) - 百分比数字同步使用 Animatable 协议实现计数动画 - 动画可被打断（新更新到来时立即跳到新目标值）

#### 6.5.2 级联瀑布动画

触发时机：任意叶子节点更新后

动画序列：

t=0ms:    叶子 KR 进度条开始动画
t=500ms:  叶子 KR 动画完成
t=600ms:  直接父节点进度条开始动画（延迟 100ms）
t=1100ms: 直接父节点动画完成
t=1200ms: 祖父节点进度条开始动画
...以此类推直到根节点

总时长估算：500ms + (depth - 1) × 100ms - 4 层深度：约 800ms - 8 层深度：约 1200ms

#### 6.5.3 节点展开/折叠动画

展开动画： - 子树从 opacity: 0, scale: 0.95 到 opacity: 1, scale: 1 - 持续时间：300ms - 缓动：spring(response: 0.3, dampingFraction: 0.8)

折叠动画： - 子树从 opacity: 1, scale: 1 到 opacity: 0, scale: 0.95 - 持续时间：200ms - 缓动：easeIn

展开/折叠按钮旋转： - 展开：chevron.right 旋转 90° 变为 chevron.down - 持续时间：200ms

#### 6.5.4 节点卡片 Hover 效果

macOS Hover： - 卡片上移 2px：transform: translateY(-2px) - 阴影加深：0 8px 30px rgba(0, 0, 0, 0.4) - 操作按钮渐显：opacity: 0 → 1，200ms - 边框变亮：rgba(255, 255, 255, 0.1) → rgba(255, 255, 255, 0.2)

iOS Tap： - 点击时短暂缩放：scale: 0.98，100ms - 操作按钮从底部滑入

#### 6.5.5 页面转场动画

Push 转场（NavigationStack）： - 新页面从右侧滑入，300ms - 旧页面向左偏移并变暗 - 使用系统默认转场

Sheet 弹出： - 从底部滑入，400ms - 背景遮罩渐显 - 支持手势下滑关闭

Tab 切换： - 无动画（系统默认）或淡入淡出 150ms

#### 6.5.6 加载与空状态动画

数据加载中： - 使用 ProgressView()（系统加载指示器） - 居中显示，半透明遮罩

空状态： - 空状态插图（SF Symbols 大图标） - 标题：“暂无数据” - 描述：“点击新建开始创建您的第一个 OKR” - 新建按钮

骨架屏（Skeleton）： - 首次加载时使用骨架屏占位 - 渐变色脉动动画（shimmer effect） - 持续时间：1.5s，循环

#### 6.5.7 触觉反馈序列（iOS）

| 场景 | 触觉类型 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| ±10% 按钮点击 | 轻微冲击 | UIImpactFeedbackGenerator(style: .light) |
| 进度达到 100% | 成功反馈 | UINotificationFeedbackGenerator().notificationOccurred(.success) |
| 删除操作 | 警告反馈 | UINotificationFeedbackGenerator().notificationOccurred(.warning) |
| 操作失败 | 错误反馈 | UINotificationFeedbackGenerator().notificationOccurred(.error) |
| 节点展开 | 软点击 | UIImpactFeedbackGenerator(style: .soft) |

## 第七章：数据需求

本章定义 OAMS 的核心数据模型、数据关系、持久化策略和同步策略。数据层是系统的基石，支撑所有业务功能的实现。

### 7.1 核心数据模型

#### 7.1.1 OKRNode（OKR 节点）

实体名称：OKRNode
用途：OKR 树中的每个节点，包含 Objective 和 Key Result

| 属性名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | ✅ | 自动生成 | 唯一标识符 |
| type | String | ✅ | - | 类型：objective / key_result |
| scope | String | ✅ | - | 范围：enterprise / personal |
| title | String | ✅ | - | 标题（1-200 字符） |
| description | String | ❌ | nil | 描述（0-1000 字符） |
| currentValue | Double | ❌ | nil | 当前值（仅度量型 KR） |
| targetValue | Double | ❌ | nil | 目标值（仅度量型 KR，必须 > 0） |
| unit | String | ❌ | “%” | 单位（最多 20 字符） |
| progress | Double | ✅ | 0.0 | 计算进度（0.0 ~ 100.0），级联计算得出 |
| sortOrder | Int32 | ✅ | 0 | 在同级节点中的排序顺序 |
| isCollapsed | Bool | ❌ | false | 是否折叠（仅影响 UI 展示） |
| isStarred | Bool | ❌ | false | 是否被关注 |
| status | String | ✅ | “active” | 状态：active / archived / draft |
| createdAt | Date | ✅ | 当前时间 | 创建时间 |
| updatedAt | Date | ✅ | 当前时间 | 最后更新时间 |
| parentID | UUID? | ❌ | nil | 父节点 ID（根节点为 nil） |
| ownerID | UUID? | ❌ | nil | 负责人用户 ID |
| cycleID | UUID | ✅ | - | 所属周期 ID |

索引： - 主键：id - 查询索引：parentID, ownerID, cycleID, type, scope, status

#### 7.1.2 User（用户）

实体名称：User
用途：系统用户管理

| 属性名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | ✅ | 自动生成 | 唯一标识符 |
| displayName | String | ✅ | - | 显示名称（1-50 字符） |
| avatar | Data? | ❌ | nil | 头像图片数据 |
| role | String | ✅ | “member” | 角色：admin / lead / member / hr |
| email | String? | ❌ | nil | 邮箱（V2.0 使用） |
| isActive | Bool | ✅ | true | 是否激活 |
| createdAt | Date | ✅ | 当前时间 | 创建时间 |

#### 7.1.3 OKRCycle（OKR 周期）

实体名称：OKRCycle
用途：OKR 周期管理

| 属性名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | ✅ | 自动生成 | 唯一标识符 |
| name | String | ✅ | - | 周期名称（如 “2025 Q2”） |
| startDate | Date | ✅ | - | 开始日期 |
| endDate | Date | ✅ | - | 结束日期 |
| status | String | ✅ | “draft” | 状态：draft / active / archived |
| createdAt | Date | ✅ | 当前时间 | 创建时间 |
| archivedAt | Date? | ❌ | nil | 归档时间 |

#### 7.1.4 ProgressHistory（进度历史）

实体名称：ProgressHistory
用途：记录 KR 进度变更历史，用于趋势分析

| 属性名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | ✅ | 自动生成 | 唯一标识符 |
| nodeID | UUID | ✅ | - | 关联的 KR 节点 ID |
| oldValue | Double | ✅ | - | 变更前的 currentValue |
| newValue | Double | ✅ | - | 变更后的 currentValue |
| oldProgress | Double | ✅ | - | 变更前的进度百分比 |
| newProgress | Double | ✅ | - | 变更后的进度百分比 |
| updatedBy | UUID? | ❌ | nil | 操作人 ID |
| timestamp | Date | ✅ | 当前时间 | 变更时间 |
| note | String? | ❌ | nil | 变更备注 |

#### 7.1.5 Notification（通知）

实体名称：Notification
用途：系统通知记录

| 属性名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | ✅ | 自动生成 | 唯一标识符 |
| type | String | ✅ | - | 类型：progress_update / approval / deadline / mention |
| title | String | ✅ | - | 通知标题 |
| body | String | ✅ | - | 通知内容 |
| relatedNodeID | UUID? | ❌ | nil | 关联节点 ID |
| recipientID | UUID | ✅ | - | 接收人 ID |
| isRead | Bool | ✅ | false | 是否已读 |
| createdAt | Date | ✅ | 当前时间 | 创建时间 |

### 7.2 数据关系图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        数据关系图（ER Diagram）                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  ┌─────────────┐         ┌─────────────┐                       │
│  │   User      │         │  OKRCycle   │                       │
│  │─────────────│         │─────────────│                       │
│  │ id (PK)     │◄────────│ id (PK)     │                       │
│  │ displayName │   1:N   │ name        │                       │
│  │ role        │         │ status      │                       │
│  └──────┬──────┘         └──────┬──────┘                       │
│         │                       │                               │
│         │ 1:N                   │ 1:N                           │
│         │                       │                               │
│         ▼                       ▼                               │
│  ┌─────────────────────────────────────┐                        │
│  │           OKRNode                   │                        │
│  │─────────────────────────────────────│                        │
│  │ id (PK)                             │                        │
│  │ type (objective/key_result)         │                        │
│  │ scope (enterprise/personal)         │                        │
│  │ title                               │                        │
│  │ currentValue                        │                        │
│  │ targetValue                         │                        │
│  │ unit                                │                        │
│  │ progress (computed)                 │                        │
│  │ ownerID (FK → User)                 │                        │
│  │ cycleID (FK → OKRCycle)             │                        │
│  │ parentID (FK → OKRNode, self-ref)   │                        │
│  └──────┬──────────────────────┬───────┘                        │
│         │                      │                                │
│         │ 1:N                  │ 1:N                            │
│         ▼                      ▼                                │
│  ┌─────────────────┐    ┌──────────────────┐                   │
│  │ ProgressHistory │    │ Notification     │                   │
│  │─────────────────│    │──────────────────│                   │
│  │ id (PK)         │    │ id (PK)          │                   │
│  │ nodeID (FK)     │    │ type             │                   │
│  │ oldProgress     │    │ title            │                   │
│  │ newProgress     │    │ body             │                   │
│  │ updatedBy (FK)  │    │ relatedNodeID    │                   │
│  │ timestamp       │    │ recipientID      │                   │
│  └─────────────────┘    └──────────────────┘                   │
│                                                                 │
│  关系说明：                                                      │
│  ─────────────────────────────────────────────────────────────  │
│  User 1:N OKRNode        一个用户可拥有多个 OKR 节点               │
│  OKRCycle 1:N OKRNode    一个周期包含多个 OKR 节点                │
│  OKRNode 1:N OKRNode     自引用：一个节点可有多个子节点            │
│  OKRNode 1:N ProgressHistory  一个 KR 有多个进度历史记录          │
│  User 1:N Notification   一个用户可接收多条通知                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

关系约束： - 删除 User 时：将其拥有的 OKRNode 的 ownerID 设为 nil（不级联删除节点） - 删除 OKRCycle 时：级联删除该周期下的所有 OKRNode 和 ProgressHistory - 删除 OKRNode 时：级联删除其所有子节点、相关的 ProgressHistory 和 Notification - 删除 OKRNode 时：ProgressHistory 的 nodeID 设为 nil（保留历史但断开关联）

### 7.3 数据持久化策略

#### 7.3.1 持久化架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    持久化架构图                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌───────────┐  │
│  │   SwiftUI   │◄───►│   ViewModel │◄───►│Repository │  │
│  │    View     │     │  (MVVM)     │     │   Layer   │  │
│  └─────────────┘     └─────────────┘     └─────┬─────┘  │
│                                                │         │
│                                         ┌──────┴──────┐  │
│                                         │             │  │
│                                         ▼             ▼  │
│                                  ┌──────────┐   ┌────────┐│
│                                  │Core Data │   │CloudKit││
│                                  │(本地存储)│   │(云同步) ││
│                                  └──────────┘   └────────┘│
│                                       │                    │
│                                       ▼                    │
│                                 ┌──────────────┐          │
│                                 │SQLite (加密)  │          │
│                                 └──────────────┘          │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 7.3.2 Core Data 配置

技术选型：Core Data + NSPersistentCloudKitContainer

配置参数：

// NSPersistentCloudKitContainer 配置
let container = NSPersistentCloudKitContainer(name: "OKRModel")

// 启用历史追踪（用于增量同步）
let description = container.persistentStoreDescriptions.first
description?.setOption(true as NSNumber, forKey: NSPersistentHistoryTrackingKey)
description?.setOption(true as NSNumber, forKey: NSPersistentStoreRemoteChangeNotificationPostOptionKey)

// 数据库加密（使用 SQLCipher）
description?.setOption("PRAGMA key = 'xxx'" as NSString, forKey: NSSQLitePragmasOption)

数据模型版本管理： - 使用 Core Data Migration 进行版本迁移 - 采用轻量级迁移策略（Lightweight Migration） - 版本号跟随应用版本号 - 重大变更时提供手动迁移指引

数据库文件： - 存储位置：~/Library/Application Support/com.yourcompany.oams/OKRModel.sqlite - 使用 App Groups 共享数据（macOS 与 iOS 之间） - 文件大小预估：1000 个 KR 节点约占用 5-10 MB

#### 7.3.3 数据操作规范

读取操作： - 使用 @FetchRequest 或 NSFetchRequest 查询 - 大数据量时使用分批查询（fetchBatchSize: 20） - 常用查询使用预编译的 NSFetchedResultsController

写入操作： - 所有写入通过 viewContext 或 backgroundContext - 批量写入使用 backgroundContext 避免阻塞 UI - 写入后自动保存（container.viewContext.automaticallyMergesChangesFromParent = true）

删除操作： - 软删除：设置 status = "archived" - 硬删除：仅管理员可执行，记录审计日志 - 级联删除：Core Data 关系配置 Delete Rule: Cascade

#### 7.3.4 数据备份策略

| 备份方式 | 频率 | 存储位置 | 保留策略 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iCloud 自动同步 | 实时 | CloudKit | 永久 | P0 |
| 手动导出 | 按需 | 用户选择 | 由用户管理 | P1 |
| 本地自动备份 | 每日 | 应用沙盒 | 保留最近 7 天 | P1 |

本地备份实现： - 每日凌晨自动导出完整数据库到备份目录 - 保留最近 7 个备份文件 - 备份文件命名：OKRModel_backup_YYYYMMDD.sqlite - 用户可在设置中手动触发备份

### 7.4 数据同步策略（iCloud/CloudKit）

#### 7.4.1 同步架构

┌─────────────────┐          iCloud          ┌─────────────────┐
│   macOS 设备    │◄─────── CloudKit ───────►│   iOS 设备      │
│                 │    ┌───────────────┐     │                 │
│  ┌───────────┐  │    │               │     │  ┌───────────┐  │
│  │ Core Data │◄─┼────┤  CloudKit DB  ├─────┼─►│ Core Data │  │
│  │ (本地)     │  │    │  (Public/     │     │  │ (本地)     │  │
│  └───────────┘  │    │   Private)    │     │  └───────────┘  │
│                 │    │               │     │                 │
└─────────────────┘    └───────────────┘     └─────────────────┘

#### 7.4.2 CloudKit 配置

Container： - Container ID：iCloud.com.yourcompany.oams - 数据库类型：Private Database（用户数据私有） - Record Zone：Custom Zone（com.oams.okrzone），支持原子操作

Record 映射：

| Core Data 实体 | CloudKit Record Type | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OKRNode | OKRNode | 完整同步 |
| User | OAMSUser | 完整同步 |
| OKRCycle | OKRCycle | 完整同步 |
| ProgressHistory | ProgressHistory | 完整同步 |
| Notification | 不同步 | 本地生成，不参与跨设备同步 |

#### 7.4.3 同步策略

自动同步： - 默认开启 iCloud 同步 - 数据变更后 3 秒内触发同步 - 使用 NSPersistentCloudKitContainer 自动处理

同步冲突解决： - 默认策略：Last-Write-Wins（以最后修改时间为准） - 冲突检测：基于 updatedAt 时间戳 - V1.5 增加：手动冲突解决界面（三向对比：本地/云端/合并）

离线策略： - 离线时所有操作正常执行，变更记录到本地队列 - 网络恢复后自动同步离线队列 - 同步冲突时按上述策略处理

#### 7.4.4 同步状态指示

UI 指示： - 工具栏显示同步状态图标： - 🔄 同步中（旋转动画） - ✅ 已同步 - ⚠️ 同步失败（点击重试） - 📴 离线模式 - 最后一次同步时间 tooltip：“上次同步：2 分钟前”

#### 7.4.5 同步故障处理

| 故障场景 | 处理方式 | 用户提示 |
| --- | --- | --- |
| iCloud 未登录 | 仅使用本地存储，提示开启 | “登录 iCloud 以启用数据同步” |
| 网络不可用 | 进入离线模式，变更入队列 | “当前处于离线模式，恢复联网后自动同步” |
| 同步冲突 | Last-Write-Wins 或手动解决 | “检测到数据冲突，请选择保留版本” |
| CloudKit 配额不足 | 暂停同步，提示清理 | “iCloud 存储空间不足” |
| 长时间未同步 | 显示警告，提供手动同步按钮 | “X 天未同步，建议立即同步” |

## 第八章：API与集成

本章定义系统内部 API 规格和第三方集成方案。OAMS 作为原生应用，主要依赖系统 API 和 Apple 服务。

### 8.1 系统API规格

#### 8.1.1 级联计算引擎 API

类名：CascadeCalculationEngine
职责：负责 OKR 树中所有节点的级联进度计算

/// 级联计算引擎协议
protocol CascadeCalculationEngineProtocol {
    
    /// 计算单个节点的进度
    /// - Parameter node: 目标节点
    /// - Returns: 计算后的进度值 (0.0 ~ 100.0)
    func calculateProgress(for node: OKRNode) -> Double
    
    /// 从指定节点向上级联计算到根节点
    /// - Parameter node: 变更的叶子节点
    /// - Returns: 受影响的节点及其新进度值
    func cascadeUp(from node: OKRNode) -> [(nodeID: UUID, newProgress: Double)]
    
    /// 重新计算整棵树的进度
    /// - Parameter rootNode: 根节点
    /// - Returns: 所有节点的进度值映射
    func recalculateTree(rootNode: OKRNode) -> [UUID: Double]
    
    /// 计算指定 KR 的 ±10% 调整值
    /// - Parameters:
    ///   - node: 目标叶子 KR
    ///   - increase: true=+10%, false=-10%
    /// - Returns: 新的 currentValue
    func calculateAdjustedValue(for node: OKRNode, increase: Bool) -> Double
}

计算规则实现：

class CascadeCalculationEngine: CascadeCalculationEngineProtocol {
    
    func calculateProgress(for node: OKRNode) -> Double {
        // 1. 如果有子节点，递归计算子节点后取平均
        if let children = node.children, !children.isEmpty {
            let totalProgress = children.reduce(0.0) { sum, child in
                return sum + calculateProgress(for: child)
            }
            return totalProgress / Double(children.count)
        }
        
        // 2. 如果是度量型 KR（叶子节点），计算百分比
        if node.type == .keyResult,
           let current = node.currentValue,
           let target = node.targetValue,
           target > 0 {
            let progress = (current / target) * 100.0
            return min(100.0, max(0.0, progress))
        }
        
        // 3. 空 Objective，返回 0
        return 0.0
    }
    
    func calculateAdjustedValue(for node: OKRNode, increase: Bool) -> Double {
        guard let target = node.targetValue,
              let current = node.currentValue else {
            return 0.0
        }
        
        let delta = target * 0.1
        let newValue = increase ? current + delta : current - delta
        
        // 限制在 [0, target] 范围
        return min(target, max(0.0, newValue))
    }
}

#### 8.1.2 数据访问层 API（Repository）

类名：OKRRepository
职责：封装所有 Core Data 数据操作，提供类型安全的 CRUD 接口

/// OKR 数据访问协议
protocol OKRRepositoryProtocol {
    
    // MARK: - Objective 操作
    
    /// 创建 Objective
    func createObjective(title: String, scope: OKRScope, 
                         cycleID: UUID, ownerID: UUID?, 
                         parentID: UUID?, description: String?) async throws -> OKRNode
    
    /// 获取指定周期的所有 Objective
    func getObjectives(cycleID: UUID, scope: OKRScope?) async throws -> [OKRNode]
    
    /// 更新 Objective
    func updateObjective(id: UUID, title: String?, 
                         description: String?, ownerID: UUID?) async throws -> OKRNode
    
    /// 删除 Objective（级联删除子节点）
    func deleteObjective(id: UUID) async throws
    
    // MARK: - Key Result 操作
    
    /// 创建 Key Result
    func createKeyResult(title: String, scope: OKRScope,
                         parentID: UUID, ownerID: UUID?,
                         currentValue: Double?, targetValue: Double?, 
                         unit: String?) async throws -> OKRNode
    
    /// 更新 KR 进度
    func updateKeyResultProgress(id: UUID, currentValue: Double) async throws -> OKRNode
    
    /// 获取指定 Objective 下的所有 KR
    func getKeyResults(objectiveID: UUID) async throws -> [OKRNode]
    
    // MARK: - 树状操作
    
    /// 获取指定周期的完整 OKR 树
    func getOKRTree(cycleID: UUID) async throws -> OKRNode?
    
    /// 获取指定节点的子树
    func getSubTree(nodeID: UUID) async throws -> OKRNode?
    
    /// 移动节点到新父节点
    func moveNode(nodeID: UUID, newParentID: UUID?) async throws
    
    // MARK: - 搜索
    
    /// 搜索 OKR 节点
    func searchNodes(query: String, cycleID: UUID?) async throws -> [OKRNode]
}

#### 8.1.3 导入导出 API

类名：DataImporterExporter
职责：处理 CSV/JSON 格式的数据导入导出

protocol DataImportExportProtocol {
    
    /// 从 CSV 文件导入 OKR 数据
    /// - Parameters:
    ///   - url: CSV 文件 URL
    ///   - cycleID: 导入到指定周期
    /// - Returns: 导入结果（成功数、失败数、错误详情）
    func importFromCSV(url: URL, cycleID: UUID) async throws -> ImportResult
    
    /// 导出为 CSV 文件
    /// - Parameters:
    ///   - cycleID: 周期 ID
    ///   - scope: 筛选范围（可选）
    ///   - url: 导出文件 URL
    func exportToCSV(cycleID: UUID, scope: OKRScope?, url: URL) async throws
    
    /// 导出为 JSON 文件
    /// - Parameters:
    ///   - cycleID: 周期 ID
    ///   - url: 导出文件 URL
    func exportToJSON(cycleID: UUID, url: URL) async throws
    
    /// 从 JSON 文件导入
    func importFromJSON(url: URL) async throws -> ImportResult
}

struct ImportResult {
    let totalCount: Int
    let successCount: Int
    let failCount: Int
    let errors: [(row: Int, reason: String)]
}

CSV 格式规范：

id,parent_id,type,scope,title,owner_name,current_value,target_value,unit,description,created_at
obj_1,,objective,enterprise,打造极具竞争力的商业化工具,CTO,,,,,
kr_1,obj_1,key_result,enterprise,完成MVP版本并获得1000内测用户,产研中心,,,,,
p_obj_1,kr_1,objective,personal,确保MVP产品体验达到行业顶尖,Alice,,,,,
p_kr1,p_obj_1,key_result,personal,完成深色模式与流畅动画设计,Alice,20,100,%,
p_kr2,p_obj_1,key_result,personal,招募并访谈50名种子用户,Alice,5,50,人,
p_obj_2,kr_1,objective,personal,攻克Expo+Skia技术难点,Bob,,,,,
p_kr3,p_obj_2,key_result,personal,完成原生模型桥接,Bob,0,100,%,
p_kr4,p_obj_2,key_result,personal,渲染性能优化至60fps,Bob,30,60,fps,

#### 8.1.4 通知服务 API

类名：NotificationService
职责：管理本地通知的创建、调度和展示

protocol NotificationServiceProtocol {
    
    /// 请求通知权限
    func requestAuthorization() async throws -> Bool
    
    /// 发送进度更新通知
    func sendProgressUpdateNotification(node: OKRNode, oldProgress: Double, newProgress: Double)
    
    /// 发送审批通知
    func sendApprovalNotification(node: OKRNode, status: ApprovalStatus, approverName: String?)
    
    /// 设置周期截止提醒
    func scheduleDeadlineReminder(cycle: OKRCycle)
    
    /// 取消指定通知
    func cancelNotification(identifier: String)
    
    /// 清除所有通知
    func clearAllNotifications()
}

enum ApprovalStatus {
    case pending
    case approved
    case rejected(reason: String)
}

#### 8.1.5 权限服务 API

类名：PermissionService
职责：管理用户角色和权限校验

protocol PermissionServiceProtocol {
    
    /// 当前登录用户
    var currentUser: User { get }
    
    /// 检查当前用户是否有权限执行操作
    func canPerform(action: UserAction, on node: OKRNode?) -> Bool
    
    /// 检查是否可编辑指定节点
    func canEdit(node: OKRNode) -> Bool
    
    /// 检查是否可删除指定节点
    func canDelete(node: OKRNode) -> Bool
    
    /// 检查是否可查看指定节点
    func canView(node: OKRNode) -> Bool
    
    /// 检查是否可导出数据
    func canExport() -> Bool
    
    /// 检查是否可管理周期
    func canManageCycles() -> Bool
    
    /// 检查是否可管理用户
    func canManageUsers() -> Bool
}

enum UserAction {
    case createObjective(scope: OKRScope)
    case editObjective
    case deleteObjective
    case createKeyResult
    case editKeyResult
    case updateProgress
    case viewAll
    case exportData
    case manageCycles
    case manageUsers
}

权限校验逻辑：

func canPerform(action: UserAction, on node: OKRNode?) -> Bool {
    switch (currentUser.role, action) {
    // 超级管理员：所有权限
    case (.superAdmin, _):
        return true
        
    // 企业管理员：可管理企业级 + 所有个人级
    case (.enterpriseAdmin, .createObjective(.enterprise)):
        return true
    case (.enterpriseAdmin, .createObjective(.personal)):
        return true
    case (.enterpriseAdmin, .editObjective),
         (.enterpriseAdmin, .deleteObjective):
        return true
    case (.enterpriseAdmin, .viewAll),
         (.enterpriseAdmin, .exportData):
        return true
    case (.enterpriseAdmin, .manageCycles),
         (.enterpriseAdmin, .manageUsers):
        return true
        
    // 团队负责人：可管理团队内个人 OKR
    case (.teamLead, .createObjective(.personal)):
        return true
    case (.teamLead, .editObjective),
         (.teamLead, .deleteObjective):
        guard let node = node else { return false }
        return isInManagedTeam(node: node)
    case (.teamLead, .viewAll):
        return true
        
    // 普通员工：仅自己的 OKR
    case (.member, .createObjective(.personal)):
        return true
    case (.member, .editObjective),
         (.member, .deleteObjective),
         (.member, .updateProgress):
        guard let node = node else { return false }
        return node.ownerID == currentUser.id
    case (.member, .viewAll):
        return true // 可查看，但编辑权限受限
        
    // HR：可查看和导出，不可编辑
    case (.hr, .viewAll),
         (.hr, .exportData),
         (.hr, .manageCycles):
        return true
    case (.hr, .editObjective),
         (.hr, .deleteObjective),
         (.hr, .updateProgress):
        return false
        
    default:
        return false
    }
}

### 8.2 第三方集成（可选）

#### 8.2.1 Apple Shortcuts 集成

集成方式：App Intents Framework（iOS 16+ / macOS 13+）

import AppIntents

struct UpdateKRProgressIntent: AppIntent {
    
    static var title: LocalizedStringResource = "更新 KR 进度"
    static var description = IntentDescription("更新指定 Key Result 的当前进度值")
    
    @Parameter(title: "Key Result", description: "要更新的 KR")
    var targetKR: OKRNodeEntity
    
    @Parameter(title: "新进度值", description: "新的 currentValue")
    var newValue: Double
    
    @MainActor
    func perform() async throws -> some IntentResult {
        let repository = OKRRepository()
        let updated = try await repository.updateKeyResultProgress(
            id: targetKR.id, 
            currentValue: newValue
        )
        return .result(dialog: "已更新 \(updated.title) 的进度为 \(newValue)")
    }
}

#### 8.2.2 Spotlight 搜索集成

集成方式：Core Spotlight API

import CoreSpotlight

class SpotlightIndexer {
    
    func indexOKRNode(_ node: OKRNode) {
        let attributeSet = CSSearchableItemAttributeSet(contentType: .content)
        attributeSet.title = node.title
        attributeSet.contentDescription = node.description
        attributeSet.displayName = "[\(node.scope)] \(node.title)"
        
        let item = CSSearchableItem(
            uniqueIdentifier: "okr-\(node.id)",
            domainIdentifier: "com.oams.okr",
            attributeSet: attributeSet
        )
        
        CSSearchableIndex.default().indexSearchableItems([item]) { error in
            if let error = error {
                Logger.error("Spotlight 索引失败: \(error)")
            }
        }
    }
}

#### 8.2.3 未来集成规划

| 集成目标 | 技术方案 | 预计版本 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞书 OKR 导入 | REST API + OAuth | V2.0 | P2 |
| 钉钉 OKR 导入 | REST API + OAuth | V2.0 | P2 |
| Slack 通知 | Webhook API | V2.0 | P2 |
| 企业微信通知 | Webhook API | V2.0 | P2 |
| JIRA 任务关联 | REST API | V3.0 | P3 |
| GitHub 提交关联 | REST API | V3.0 | P3 |

## 第九章：风险与假设

本章识别项目实施过程中的潜在风险、业务风险和关键假设，帮助项目团队提前制定应对策略，降低项目失败的可能性。

### 9.1 技术风险

#### 9.1.1 级联计算性能风险

| 风险项 | 级联计算在大规模数据下可能出现性能瓶颈 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 🔴 高 |
| 影响范围 | 核心功能（V1.0） |
| 风险描述 | 当 OKR 树节点数量超过 500、层级深度超过 10 层时，级联计算可能导致 UI 卡顿。叶子节点频繁更新时，重复的级联计算会消耗大量 CPU 资源。 |
| 触发条件 | 1. 节点数量 > 5002. 树深度 > 10 层3. 用户在短时间内连续更新多个叶子 KR |
| 应对措施 | 1. 增量计算：仅重新计算受影响的路径，而非整棵树2. 异步计算：将级联计算放到后台线程，通过 @MainActor 更新 UI3. 计算防抖：500ms 内的多次更新合并为一次计算4. 缓存机制：缓存中间计算结果，避免重复计算5. 性能测试：在 V1.0 发布前进行 1000 节点压力测试 |
| 责任人 | 技术架构师 |
| 监控指标 | 级联计算耗时 < 1s（1000 节点） |

#### 9.1.2 iCloud 同步冲突风险

| 风险项 | iCloud/CloudKit 同步可能出现数据冲突和丢失 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 🔴 高 |
| 影响范围 | 数据同步（V1.0） |
| 风险描述 | 用户在 macOS 和 iOS 两端同时编辑同一条数据时，可能出现冲突。CloudKit 的 Last-Write-Wins 策略可能导致数据丢失。网络不稳定时，同步队列可能堆积。 |
| 触发条件 | 1. 双端同时编辑同一节点2. 网络间歇性断开3. iCloud 账户切换或退出 |
| 应对措施 | 1. 离线队列：本地维护操作队列，网络恢复后顺序同步2. 乐观锁：每条记录包含 version 字段，冲突时检测版本3. 冲突 UI：V1.5 提供可视化的冲突解决界面4. 数据备份：每日本地自动备份，作为最后恢复手段5. 降级方案：iCloud 不可用时降级为纯本地模式 |
| 责任人 | iOS/macOS 开发工程师 |
| 监控指标 | 同步成功率 > 99%，冲突率 < 1% |

#### 9.1.3 SwiftUI 跨平台兼容性风险

| 风险项 | SwiftUI 在 macOS 和 iOS 上的行为差异可能导致 UI 不一致 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 🟡 中 |
| 影响范围 | 界面表现（V1.0） |
| 风险描述 | SwiftUI 的某些 API 在 macOS 和 iOS 上表现不同（如 .sheet、.toolbar、.contextMenu）。树状视图的自定义绘制在双平台上可能需要不同的实现。 |
| 触发条件 | 1. 使用平台特有 API 时未做适配2. 自定义视图的布局在双平台上差异 |
| 应对措施 | 1. 条件编译：使用 #if os(macOS) / #if os(iOS) 进行平台适配2. 共享核心 + 平台壳：业务逻辑共享，UI 层按平台分别实现3. 自动化测试：双平台均有 UI 测试覆盖4. 设计走查：每个功能在双平台上分别进行设计走查 |
| 责任人 | iOS/macOS 开发工程师 |
| 监控指标 | 双平台功能一致性 100% |

#### 9.1.4 Core Data Migration 风险

| 风险项 | 未来版本升级时数据模型变更可能导致迁移失败 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 🟡 中 |
| 影响范围 | 数据持久化（V1.5+） |
| 风险描述 | 随着产品迭代，数据模型需要增加新字段或调整关系。如果 Migration 策略不当，用户升级应用后可能丢失数据。 |
| 触发条件 | 1. 版本升级时数据模型变更2. 复杂 Migration 未充分测试 |
| 应对措施 | 1. 版本控制：每次模型变更递增版本号2. 轻量级迁移：优先使用 Lightweight Migration3. 迁移测试：每个版本发布前测试从上一版本的数据迁移4. 数据备份：升级前自动备份数据5. 回滚方案：迁移失败时提供降级恢复选项 |
| 责任人 | 技术架构师 |
| 监控指标 | 迁移成功率 100% |

#### 9.1.5 大数据量渲染性能风险

| 风险项 | OKR 树在大量节点下的渲染性能可能下降 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 🟡 中 |
| 影响范围 | 树状可视化（V1.0） |
| 风险描述 | 当 OKR 树包含大量节点（>200）时，SwiftUI 的视图渲染可能出现性能问题，导致滚动、缩放、展开/折叠操作不流畅。 |
| 触发条件 | 1. 节点数量 > 2002. 同时展开大量节点 |
| 应对措施 | 1. 虚拟化渲染：仅渲染可视区域内的节点2. 节点复用：类似 UITableViewCell 的复用机制3. 按需加载：折叠的节点不渲染子树4. 性能优化：使用 drawingGroup()、减少透明图层5. 分页加载：首次只加载顶层，逐层展开时加载 |
| 责任人 | iOS/macOS 开发工程师 |
| 监控指标 | 200 节点下帧率 > 45fps |

### 9.2 业务风险

#### 9.2.1 用户接受度风险

| 风险项 | 目标用户可能不接受新的 OKR 管理工具，继续使用现有工具 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 🟡 中 |
| 影响范围 | 产品成功度（V1.0） |
| 风险描述 | 企业用户可能已经在使用飞书、钉钉等平台的 OKR 功能，切换到独立应用需要改变工作习惯。如果产品体验不够优秀，用户可能放弃使用。 |
| 触发条件 | 1. 产品体验不如竞品2. 迁移成本过高3. 缺乏必要的协作功能 |
| 应对措施 | 1. MVP 聚焦核心：确保级联可视化体验远超竞品2. 数据导入：提供从 CSV 导入，降低迁移成本3. 免费试用：基础版免费，降低尝试门槛4. 用户反馈闭环：V1.0 收集反馈快速迭代5. 差异化定位：强调隐私保护和原生体验 |
| 责任人 | 产品经理 |
| 监控指标 | 日活跃用户数（DAU）> 注册用户的 60% |

#### 9.2.2 多平台开发资源风险

| 风险项 | 同时开发 macOS 和 iOS 双平台可能导致资源分散、进度延迟 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 🟡 中 |
| 影响范围 | 项目进度（V1.0） |
| 风险描述 | 团队可能只有 1-2 名 Apple 平台开发工程师，同时维护双平台代码可能导致进度延迟。SwiftUI 跨平台开发虽可复用部分代码，但仍有大量平台适配工作。 |
| 触发条件 | 1. 开发人力不足2. 平台差异导致大量适配工作 |
| 应对措施 | 1. 优先 iOS：V1.0 优先完成 iOS 端，macOS 端在 iOS 稳定后跟进2. 代码复用：最大化共享 ViewModel 和业务逻辑3. 外部资源：必要时引入外包资源处理特定平台功能4. 功能裁剪：MVP 阶段裁剪非核心平台特性 |
| 责任人 | 项目经理 |
| 监控指标 | 按里程碑准时交付率 > 80% |

#### 9.2.3 Apple 审核风险

| 风险项 | App Store / Mac App Store 审核可能被拒绝 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 🟢 低 |
| 影响范围 | 产品发布（V1.0） |
| 风险描述 | 应用可能因不符合 App Store 审核指南而被拒绝。例如：iCloud 同步功能需要正确的 entitlements 配置；沙盒外的文件访问需要用户授权。 |
| 触发条件 | 1. CloudKit entitlements 配置错误2. 沙盒违规3. 未提供测试账户 |
| 应对措施 | 1. 预审自查：发布前对照审核指南自查2. TestFlight 先行：先通过 TestFlight 分发内测3. 审核指南跟踪：关注 Apple 审核指南更新4. 备用方案：如被拒绝，准备快速修复版本 |
| 责任人 | iOS/macOS 开发工程师 |
| 监控指标 | 首次审核通过率 100% |

#### 9.2.4 隐私合规风险

| 风险项 | 数据隐私法规（GDPR、个人信息保护法）可能导致合规问题 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 🟡 中 |
| 影响范围 | 产品合规（V1.0+） |
| 风险描述 | OKR 数据包含员工的工作目标和绩效信息，属于敏感工作数据。如果处理不当，可能违反数据隐私法规。 |
| 触发条件 | 1. 数据未加密存储2. 用户无法导出/删除自己的数据3. 数据跨境传输未告知 |
| 应对措施 | 1. 本地优先：数据默认本地存储，用户可控2. 数据可导出：提供完整的数据导出功能3. 数据可删除：用户可完全删除自己的数据4. 隐私政策：提供清晰的隐私政策说明5. 加密存储：本地数据库使用 AES-256 加密 |
| 责任人 | 产品经理 + 法务 |
| 监控指标 | 无用户隐私投诉 |

### 9.3 项目假设

以下假设是本文档及项目规划的基础。如果这些假设不成立，可能需要调整产品范围或技术方案。

#### 9.3.1 技术假设

| 假设 ID | 假设内容 | 影响范围 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSUME-T01 | 目标用户使用的设备均运行 macOS 14+ 或 iOS 17+ | 技术选型 | 用户调研 / 设备统计 |
| ASSUME-T02 | iCloud/CloudKit 服务在目标用户地区可用且稳定 | 数据同步 | 服务状态监控 |
| ASSUME-T03 | SwiftUI 的性能足以支撑 OKR 树的渲染和交互 | 技术方案 | 原型验证 / 性能测试 |
| ASSUME-T04 | NSPersistentCloudKitContainer 能满足数据同步需求 | 数据层 | 技术原型验证 |
| ASSUME-T05 | 目标用户的设备存储空间充足（> 100 MB 可用） | 数据存储 | 用户设备统计 |

#### 9.3.2 业务假设

| 假设 ID | 假设内容 | 影响范围 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSUME-B01 | 目标用户（中小型企业）愿意使用独立 OKR 管理工具 | 产品定位 | 市场调研 / 早期用户访谈 |
| ASSUME-B02 | 用户对 OKR 方法论有一定了解，不需要从零教育 | 功能设计 | 用户调研 |
| ASSUME-B03 | 企业允许使用 iCloud 同步工作数据 | 数据同步 | 企业 IT 政策调研 |
| ASSUME-B04 | 用户的 Apple 设备配置足够运行 SwiftUI 应用 | 性能需求 | 设备统计 |
| ASSUME-B05 | 企业 OKR 层级通常为 3-5 层（企业 O → 企业 KR → 个人 O → 个人 KR） | 级联计算 | 竞品分析 / 用户调研 |

#### 9.3.3 资源假设

| 假设 ID | 假设内容 | 影响范围 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSUME-R01 | 项目团队至少有 1 名熟悉 SwiftUI 的 iOS 开发工程师 | 开发能力 | 团队技能评估 |
| ASSUME-R02 | 项目周期内团队成员不会被抽调至其他项目 | 项目进度 | 资源承诺 |
| ASSUME-R03 | Apple Developer 账户和 iCloud Container 可正常配置 | 基础设施 | 账户验证 |
| ASSUME-R04 | TestFlight 分发和 App Store 上架流程可正常进行 | 发布计划 | 流程验证 |

#### 9.3.4 假设失效应对

| 假设 | 失效影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| ASSUME-T01 不成立 | 需要支持旧版本系统 | 降级 SwiftUI 版本要求；部分功能使用 UIKit/AppKit 实现 |
| ASSUME-T03 不成立 | SwiftUI 性能不足 | 关键视图使用 AppKit/UIKit 原生实现；SwiftUI 仅用于简单界面 |
| ASSUME-B01 不成立 | 市场接受度低 | 转向 to-C 个人 OKR 管理；或增加更多企业级功能 |
| ASSUME-B03 不成立 | 企业不允许 iCloud | 提供纯本地模式；增加局域网同步方案（V2.0） |
| ASSUME-R01 不成立 | 缺乏开发人力 | 采用外包开发；或使用 React Native 跨平台方案（备选） |

## 第十章：附录

本章包含参考文档、变更历史及其他补充信息。

### 10.1 参考文档

#### 10.1.1 Apple 官方文档

| 文档名称 | 链接 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| SwiftUI Documentation | https://developer.apple.com/documentation/swiftui | UI 框架参考 |
| Core Data Documentation | https://developer.apple.com/documentation/coredata | 数据持久化 |
| CloudKit Documentation | https://developer.apple.com/documentation/cloudkit | 数据同步 |
| Apple Human Interface Guidelines | https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines | 设计规范 |
| App Intents Documentation | https://developer.apple.com/documentation/appintents | Shortcuts 集成 |
| WidgetKit Documentation | https://developer.apple.com/documentation/widgetkit | 小组件开发 |

#### 10.1.2 OKR 方法论参考

| 文档名称 | 作者/来源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 《Measure What Matters》 | John Doerr | OKR 方法论基础 |
| OKR 实践指南 | 飞书官方文档 | 企业 OKR 实施参考 |
| Objectives and Key Results: Driving Focus and Outcomes | Paul R. Niven | OKR 深度理解 |

#### 10.1.3 技术参考

| 文档名称 | 链接 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| SQLCipher Documentation | https://www.zetetic.net/sqlcipher/design | 数据库加密 |
| SF Symbols | https://developer.apple.com/sf-symbols/ | 图标库 |
| SwiftLint Rules | https://github.com/realm/SwiftLint | 代码规范 |

#### 10.1.4 竞品参考

| 竞品名称 | 平台 | 参考价值 |
| --- | --- | --- |
| 飞书 OKR | Web | 功能对标 |
| 北极星 OKR | Web | 功能对标 |
| Weekdone | Web/iOS/Android | 交互设计参考 |
| Perdoo | Web/iOS/Android | UI 设计参考 |
| ClickUp Goals | 全平台 | 功能扩展参考 |

### 10.2 变更历史

#### 变更记录表

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2025-06-01 | 产品团队 | 文档框架创建，完成第一章至第三章 | - |
| V0.2 | 2025-06-03 | 产品团队 | 完成第四章功能需求（V1.0 MVP 范围） | - |
| V0.3 | 2025-06-05 | 产品团队 | 完成第五至第七章 | - |
| V0.4 | 2025-06-08 | 产品团队 | 完成第八至第十章 | - |
| V0.5 | 2025-06-10 | 产品团队 | 增加 iOS 特有功能规格（小组件、触觉反馈） | - |
| V0.6 | 2025-06-12 | 产品团队 | 增加 macOS 菜单栏和快捷键规格 | - |
| V0.7 | 2025-06-13 | 产品团队 | 补充级联计算动画详细规格 | - |
| V0.8 | 2025-06-14 | 产品团队 | 补充权限矩阵和异常流程 | - |
| V0.9 | 2025-06-15 | 产品团队 | 评审反馈整合，细节修正 | - |
| V1.0 | 2025-06-15 | 产品团队 | 正式发布版本 | 产品总监 |

#### 评审记录

| 评审轮次 | 日期 | 参与人 | 反馈数量 | 主要反馈 | 处理状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1轮 | 2025-06-08 | 开发负责人、设计师、QA | 12 | 1. 级联计算性能需明确优化策略2. iOS 小组件规格不够详细3. 需要补充异常流程 | 已处理 |
| 第2轮 | 2025-06-12 | 技术架构师 | 8 | 1. CloudKit 冲突处理需要更详细方案2. 数据模型需要增加 version 字段3. 建议增加数据备份策略 | 已处理 |
| 第3轮 | 2025-06-14 | 项目经理 | 5 | 1. 版本规划时间节点需明确2. 风险部分需补充应对措施责任人 | 已处理 |

#### 后续版本规划

| 计划版本 | 预计日期 | 主要变更方向 |
| --- | --- | --- |
| V1.1 | 2025-07-01 | 根据 V1.0 反馈调整需求细节，补充 UI 设计稿 |
| V1.2 | 2025-07-15 | 增加 V1.5 功能的详细规格 |
| V1.3 | 2025-08-01 | 增加 V2.0 功能的详细规格 |
| V2.0 | 2025-10-01 | 全面更新，新增报表、国际化、协作功能需求 |

### 10.3 需求追踪矩阵

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 关联用户故事 | 版本 | 状态 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-OBJ-001 | Objective 创建 | P0 | US-ADMIN-01 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-OBJ-002 | Objective 编辑 | P0 | US-ADMIN-01 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-OBJ-003 | Objective 删除 | P0 | US-ADMIN-01 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-KR-001 | Key Result 创建 | P0 | US-ADMIN-02 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-KR-002 | Key Result 编辑与进度更新 | P0 | US-USER-02 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-KR-003 | Key Result 删除 | P0 | US-ADMIN-02 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-CYCLE-001 | OKR 周期管理 | P1 | US-HR-01 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-ARCHIVE-001 | OKR 归档 | P1 | US-HR-01 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-TREE-001 | 树状布局渲染 | P0 | US-ADMIN-03 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-TREE-002 | 节点展开/折叠 | P0 | US-ADMIN-03 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-TREE-003 | 节点范围标识 | P0 | US-ADMIN-03 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-TREE-004 | Owner 标签显示 | P0 | US-ADMIN-03 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-TREE-005 | 缩放与平移控制 | P1 | US-ADMIN-03 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-CALC-001 | 叶子 KR 进度计算 | P0 | US-USER-02 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-CALC-002 | 父节点聚合进度计算 | P0 | US-ADMIN-03 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-CALC-003 | 级联计算动画效果 | P1 | US-USER-02 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-USER-001 | 用户管理 | P1 | US-ADMIN-01 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-AUTH-001 | 角色与权限控制 | P1 | US-ADMIN-01 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-AUTH-002 | 本地认证与生物识别 | P2 | - | V2.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-NOTIF-001 | 进度更新通知 | P1 | US-ADMIN-04 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-NOTIF-002 | 周期截止提醒 | P1 | US-HR-01 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-NOTIF-003 | 审批通知 | P1 | US-LEAD-04 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-IMPORT-001 | CSV 导入 | P1 | US-HR-02 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-EXPORT-001 | CSV 导出 | P1 | US-HR-02 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-EXPORT-002 | JSON 导出 | P1 | US-ADMIN-05 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-DASH-001 | OKR 总览仪表盘 | P2 | US-HR-03 | V1.5 | 已定义 | 待开发 |
| FR-DASH-002 | 进度趋势图 | P2 | US-ADMIN-03 | V1.5 | 已定义 | 待开发 |
| FR-MAC-001 | 菜单栏快捷查看 | P1 | US-ADMIN-03 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-MAC-002 | 键盘快捷键体系 | P1 | - | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-MAC-003 | 触控板手势支持 | P1 | - | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-MAC-004 | 窗口管理 | P1 | - | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-IOS-001 | 桌面小组件 | P1 | US-USER-01 | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-IOS-002 | 触觉反馈 | P1 | - | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-IOS-003 | iPad 多任务支持 | P1 | - | V1.0 | 已定义 | 待开发 |
| FR-IOS-004 | 快捷指令支持 | P2 | - | V2.0 | 已定义 | 待开发 |

### 10.4 术语缩写对照表

| 缩写 | 全称 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| O | Objective | 目标 |
| KR | Key Result | 关键结果 |
| OKR | Objectives and Key Results | 目标与关键结果 |
| OAMS | OKR Alignment Management System | OKR 对齐管理系统 |
| MVP | Minimum Viable Product | 最小可行产品 |
| PRD | Product Requirements Document | 产品需求文档 |
| RBAC | Role-Based Access Control | 基于角色的访问控制 |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete | 增删改查 |
| UI | User Interface | 用户界面 |
| UX | User Experience | 用户体验 |
| API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |
| CSV | Comma-Separated Values | 逗号分隔值 |
| JSON | JavaScript Object Notation | JSON 数据格式 |
| SF Symbols | San Francisco Symbols | Apple 图标库 |
| FPS | Frames Per Second | 每秒帧数 |
| DAU | Daily Active Users | 日活跃用户数 |
| GDPR | General Data Protection Regulation | 通用数据保护条例 |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines | 网页内容无障碍指南 |
| RTL | Right-to-Left | 从右到左（文字方向） |
| SSO | Single Sign-On | 单点登录 |
| SAML | Security Assertion Markup Language | 安全断言标记语言 |
| HIG | Human Interface Guidelines | 人机界面指南 |
| MVVM | Model-View-ViewModel | 一种架构模式 |
| OSLog | Operating System Log | Apple 系统日志框架 |
| PK | Primary Key | 主键 |
| FK | Foreign Key | 外键 |

### 10.5 联系方式

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | - | 需求定义、优先级排序、验收确认 |
| 技术负责人 | - | 技术方案评审、架构决策 |
| 设计负责人 | - | UI/UX 设计、交互评审 |
| QA 负责人 | - | 测试计划、验收测试 |
| 项目管理员 | - | 进度跟踪、资源协调 |

文档结束

本文档由产品团队编写和维护。如有疑问或建议，请联系产品经理。

最后更新：2025年6月

# 第二部分：需求规格说明书

# OKR 对齐管理系统 - 需求规格说明书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标题 | OKR 对齐管理系统需求规格说明书 |
| 版本号 | v1.0 |
| 编写日期 | 2024 年 6 月 |
| 编写人 | 产品需求分析师 |
| 目标平台 | macOS / iOS / iPadOS / watchOS |
| 文档状态 | 初稿 |

## 目录

- 项目概述

- 术语与定义

- 功能需求

  - 3.1 OKR 管理模块

  - 3.2 树状可视化模块

  - 3.3 进度追踪模块

  - 3.4 用户与权限模块

  - 3.5 数据同步模块

  - 3.6 通知与提醒模块

  - 3.7 报表与分析模块

- 非功能需求

- 平台适配需求

- 详细需求清单

- 附录

## 1. 项目概述

### 1.1 背景

OKR（Objectives and Key Results，目标与关键结果）是现代企业广泛采用的目标管理方法论。本系统旨在解决企业 OKR 管理中”上下对齐难、进度追踪难、可视化难”三大痛点，提供一套覆盖企业级到个人级的级联对齐管理工具。

基于现有 HTML Demo 原型，需要将功能扩展为完整的跨平台原生应用（macOS + iOS），支持从企业战略目标的制定、分解、对齐，到个人 OKR 的执行、追踪、反馈的全生命周期管理。

### 1.2 产品愿景

打造一款优雅、直观、高效的 OKR 对齐管理工具，让组织目标清晰可见，让个人贡献可被衡量，让级联对齐自然发生。

### 1.3 目标用户

| 用户角色 | 描述 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 企业管理者 / CEO | 制定公司级战略目标，关注整体达成情况 | 全局视角、战略落地、组织健康度 |
| 部门负责人 / 总监 | 将企业 OKR 分解为部门/团队 OKR | 级联分解、团队绩效、资源协调 |
| 团队管理者 / 项目经理 | 管理团队 OKR 的落地执行 | 进度追踪、风险预警、成员协作 |
| 普通员工 | 制定个人 OKR 并对齐到上级目标 | 目标清晰、进度反馈、自我驱动 |
| HR / OKR 管理员 | 推动 OKR 制度落地，组织复盘 | 流程管理、数据报表、最佳实践 |

### 1.4 产品范围

包含范围： - 企业级与个人级 OKR 的 CRUD 管理 - 树状可视化对齐视图（核心差异化功能） - 级联进度自动计算与追踪 - 多用户协作与权限管理 - 跨平台数据同步（iCloud / 自建后端） - 通知提醒与 Check-in 机制 - 数据分析与报表

不包含范围（未来版本考虑）： - 与第三方项目管理工具的深度集成（Jira/飞书/钉钉等） - AI 智能目标推荐 - 绩效考核与薪酬关联模块 - 多租户 SaaS 版本（本版本聚焦个人/团队私有化部署）

## 2. 术语与定义

| 术语 | 英文 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | Objective | 定性描述”想要达成什么”，具有挑战性、鼓舞人心、可定性衡量 |
| 关键结果 | Key Result (KR) | 定量描述”如何衡量目标达成”，需具体、可量化、可检验 |
| 企业级 OKR | Enterprise OKR | 公司/组织层面的 OKR，由管理层制定 |
| 个人级 OKR | Personal OKR | 员工个人层面的 OKR，需对齐到上级目标 |
| 级联 | Cascade | OKR 从上到下逐级分解对齐的过程 |
| 对齐 | Alignment | 下级 OKR 与上级 OKR 之间的关联关系 |
| 叶子 KR | Leaf KR | 最底层无子节点的关键结果，是实际执行单元 |
| 汇总进度 | Roll-up Progress | 父节点进度由子节点进度自动汇总计算得出 |
| Check-in | Check-in | 定期更新 OKR 进度和状态的仪式 |
| 周期 | Cycle | OKR 的执行时间段，通常为季度或月度 |

### 2.1 数据模型定义

基于 Demo 原型，核心数据模型定义如下：

OKRNode:
  - id: String (唯一标识)
  - type: Enum ["objective" | "key_result"]
  - scope: Enum ["enterprise" | "department" | "team" | "personal"]
  - owner: User (负责人)
  - title: String (标题)
  - description: String (描述，可选)
  - currentValue: Number (当前值，仅叶子 KR)
  - targetValue: Number (目标值，仅叶子 KR)
  - unit: String (单位，如 "%", "人", "fps" 等)
  - progress: Number (进度百分比，0-100，自动计算)
  - status: Enum ["not_started" | "in_progress" | "at_risk" | "completed" | "cancelled"]
  - startDate: Date
  - dueDate: Date
  - parentId: String (父节点 ID，根节点为空)
  - children: OKRNode[] (子节点)
  - alignTo: String[] (对齐到的目标 ID)
  - tags: String[] (标签)
  - createdAt: Date
  - updatedAt: Date

## 3. 功能需求

### 3.1 OKR 管理模块

#### 3.1.1 OKR 生命周期管理

FR-OKR-001 OKR 创建 - 支持创建企业级 Objective 和 Key Result - 支持创建个人级 Objective 和 Key Result - 创建时支持选择父节点（建立级联关系） - 支持设置标题、描述、负责人、起止时间 - 叶子 KR 支持设置 currentValue、targetValue、unit - 支持批量创建（从模板导入）

FR-OKR-002 OKR 编辑 - 支持修改 OKR 的所有字段 - 修改叶子 KR 的 currentValue 时自动触发级联进度重算 - 支持拖拽调整节点父子关系（改变对齐关系） - 支持修改节点 scope（企业级/个人级转换）

FR-OKR-003 OKR 删除 - 支持删除单个节点 - 删除父节点时支持选择：级联删除子节点 或 将子节点上移 - 删除操作需二次确认 - 支持软删除（可恢复）

FR-OKR-004 OKR 查看 - 支持列表视图查看（按层级、负责人、状态筛选） - 支持树状可视化视图（核心视图，详见 3.2） - 支持详情面板查看完整信息 - 支持查看 OKR 变更历史

#### 3.1.2 OKR 周期管理

FR-OKR-005 周期创建与管理 - 支持创建 OKR 周期（如 Q1 2024、Q2 2024） - 支持设置周期起止日期 - 支持周期模板（快速创建季度/月度周期） - 支持周期归档（历史周期只读查看）

FR-OKR-006 周期切换 - 支持在不同周期之间切换查看 - 支持跨周期对比（查看历史同期数据） - 支持周期末自动提醒评估与复盘

#### 3.1.3 OKR 对齐管理

FR-OKR-007 对齐关系建立 - 支持将个人 O 对齐到企业 KR（建立父子关系） - 支持多对一对齐（多个个人 O 对齐到同一个企业 KR） - 支持可视化展示对齐路径

FR-OKR-008 对齐健康度检测 - 自动检测未对齐的 OKR（孤儿节点） - 检测过度对齐（一个 OKR 对齐到过多父节点） - 提供对齐覆盖率报表

#### 3.1.4 模板与复用

FR-OKR-009 OKR 模板 - 提供常用行业模板库 - 支持将已有 OKR 保存为模板 - 支持从模板快速创建新周期 OKR

FR-OKR-010 复制与继承 - 支持跨周期复制 OKR（新周期继承上期结构） - 支持复制时保留或重置进度

### 3.2 树状可视化模块

#### 3.2.1 核心树状视图

FR-VIZ-001 树状布局渲染 - 以企业 O 为根节点，向下级联展示所有子节点 - 同一层级的节点在同一行水平排列 - 使用连接线直观展示父子关系 - 节点按类型（Objective / Key Result）和范围（Enterprise / Personal）区分样式 - 支持响应式布局（节点过多时自动缩放或启用横向滚动）

FR-VIZ-002 节点卡片设计 - 每个节点以卡片形式展示，包含： - 类型标签（Objective / Key Result） - 范围标识（企业级金色边框 / 个人级蓝色边框） - 负责人 Badge - 标题文本 - 进度条（带动画效果） - 进度百分比数字 - 叶子 KR 显示当前值/目标值（如 “5 / 50 人”） - 非叶子节点显示”对齐汇总完成度”提示 - 卡片 Hover 效果：轻微上浮 + 阴影增强

FR-VIZ-003 连接线绘制 - 父节点与子节点之间使用垂直+水平线条连接 - 线条颜色：半透明白色（深色主题下） - 线条宽度：2px - 支持动画展开/收起时的线条过渡效果

#### 3.2.2 交互功能

FR-VIZ-004 节点展开/收起 - 支持点击节点收起/展开其子树 - 收起状态需视觉提示（如展开图标） - 支持一键展开/收起全部节点 - 支持记忆用户的展开/收起状态

FR-VIZ-005 节点拖拽 - 支持拖拽节点调整其在树中的位置 - 拖拽时实时显示可放置区域高亮 - 支持跨父节点移动（改变对齐关系） - 拖拽结束后自动重新计算级联进度

FR-VIZ-006 缩放与导航 - 支持整体缩放树状视图（双指捏合 / 鼠标滚轮） - 支持平移拖动画布 - 支持缩放到适应屏幕（Fit to Screen） - 支持聚焦到特定节点（自动定位并高亮）

FR-VIZ-007 节点详情浮层 - 点击节点弹出详情侧边栏/浮层 - 展示完整信息：描述、创建时间、更新时间、历史进度 - 支持在详情中直接编辑 - 支持在详情中查看备注/评论

#### 3.2.3 视图切换

FR-VIZ-008 多视图模式 - 树状视图（核心视图，Demo 展示） - 列表视图（表格形式，支持排序筛选） - 看板视图（按状态分栏：未开始/进行中/有风险/已完成） - 甘特图视图（时间轴展示，显示起止时间）

FR-VIZ-009 筛选与高亮 - 按负责人筛选（只显示某人的 OKR） - 按状态筛选（只显示特定状态的节点） - 按范围筛选（只显示企业级或个人级） - 搜索高亮（输入关键词高亮匹配的节点）

### 3.3 进度追踪模块

#### 3.3.1 级联进度计算引擎

FR-PROG-001 叶子 KR 进度计算 - 公式：progress = (currentValue / targetValue) x 100% - 结果限制在 0% - 100% 之间（clamp） - 支持超过 100% 的显示（特殊标识，如 “120% - 超额完成”）

FR-PROG-002 父节点进度计算 - 公式：progress = 所有直接子节点 progress 的平均值 - 递归计算：从叶子节点向上逐层汇总 - 核心逻辑：企业 KR 的进度严格由其下所有个人 OKR 的完成度决定 - 计算过程实时、自动、无需手动触发

FR-PROG-003 进度更新机制 - 支持直接在叶子 KR 节点上更新 currentValue - 支持 +/- 10% 快捷调整按钮（Demo 已实现） - 支持自定义数值输入 - 支持滑动条拖拽调整 - 更新后自动触发级联重算并动画刷新进度条

#### 3.3.2 进度历史与趋势

FR-PROG-004 进度日志 - 每次进度变更自动记录日志 - 日志包含：旧值、新值、变更人、变更时间、备注 - 支持查看变更历史

FR-PROG-005 进度趋势图 - 为每个 OKR 节点展示进度变化趋势折线图 - 支持按周/月聚合查看 - 支持对比计划进度与实际进度

#### 3.3.3 Check-in 机制

FR-PROG-006 Check-in 流程 - 支持定期 Check-in（每周/每两周） - Check-in 时更新进度 + 填写信心指数 + 添加备注 - 支持设置 Check-in 提醒 - Check-in 历史记录与回顾

FR-PROG-007 信心指数 - 支持为 OKR 设置信心指数（0-10 分） - 信心指数独立于心进度百分比 - 信心指数变化趋势可视化

### 3.4 用户与权限模块

#### 3.4.1 用户管理

FR-USER-001 用户账户 - 支持 Apple ID 登录（Sign in with Apple） - 支持邮箱+密码注册登录 - 支持企业 SSO 集成（可选） - 支持 Guest 模式（本地使用，后续注册可迁移数据）

FR-USER-002 用户资料 - 支持设置头像、姓名、职位、部门 - 支持绑定多个组织/团队 - 支持个人偏好设置（主题、通知、语言）

FR-USER-003 团队成员管理 - 支持邀请团队成员（通过链接/邮箱） - 支持角色分配 - 支持查看团队成员的 OKR

#### 3.4.2 权限控制

FR-USER-004 角色定义

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 全部权限，包括组织设置、成员管理 |
| 企业 OKR 管理员 | 创建/编辑/删除企业级 OKR，查看全部个人 OKR |
| 部门负责人 | 创建/编辑/删除所在部门 OKR，查看部门成员 OKR |
| 普通成员 | 创建/编辑/删除自己的个人 OKR，查看相关上级 OKR |
| 访客/只读 | 仅查看被授权的 OKR，不可编辑 |

FR-USER-005 数据隔离 - 用户只能查看被授权的 OKR 数据 - 企业级 OKR 默认全员可见 - 个人 OKR 默认仅自己+上级可见 - 支持自定义可见范围（分享给特定人）

FR-USER-006 审批流程 - 个人 OKR 创建后需上级确认对齐关系 - 企业 OKR 变更需通知相关人员 - 支持审批记录查看

### 3.5 数据同步模块

#### 3.5.1 云端同步

FR-SYNC-001 iCloud 同步 - 支持通过 iCloud 在 macOS / iOS 间同步数据 - 使用 CloudKit 框架实现 - 支持离线编辑，网络恢复后自动同步 - 冲突自动解决策略（最后写入优先 + 冲突提示）

FR-SYNC-002 自建后端同步（可选） - 支持配置企业私有服务器地址 - 使用 RESTful API 进行数据同步 - 支持端到端加密传输 - 支持团队协作模式（多用户实时同步）

#### 3.5.2 本地数据管理

FR-SYNC-003 离线支持 - 完整支持离线查看和编辑 - 本地 SQLite/Core Data 存储 - 离线操作的变更队列，联网后批量同步

FR-SYNC-004 数据备份与恢复 - 支持手动导出数据（JSON / CSV 格式） - 支持从备份文件恢复 - 支持自动备份（保留最近 N 个版本）

FR-SYNC-005 数据迁移 - 支持从 Demo 数据导入 - 支持从其他 OKR 工具导入（CSV 模板）

### 3.6 通知与提醒模块

#### 3.6.1 推送通知

FR-NOTIF-001 Check-in 提醒 - 在设定的 Check-in 时间发送通知 - 支持自定义提醒时间 - 支持 macOS / iOS 本地通知 + APNs 远程通知

FR-NOTIF-002 进度风险预警 - 当 OKR 进度严重滞后时自动预警 - 预警规则可配置（如：时间过半但进度不足 30%） - 通知发送给负责人和相关上级

FR-NOTIF-003 变更通知 - 当子节点进度变更影响父节点时通知父节点负责人 - 当 OKR 被编辑/删除时通知相关人员 - 支持通知频率设置（实时/摘要模式）

FR-NOTIF-004 周期提醒 - 周期开始提醒（制定 OKR） - 周期中点提醒（中期回顾） - 周期结束提醒（总结复盘）

#### 3.6.2 应用内通知中心

FR-NOTIF-005 通知中心 - 应用内统一通知中心查看所有通知 - 支持标记已读/全部已读 - 支持通知筛选（按类型/时间） - 点击通知跳转到相关 OKR 页面

### 3.7 报表与分析模块

#### 3.7.1 仪表盘

FR-REPORT-001 组织仪表盘 - 整体 OKR 完成率（按周期） - 对齐覆盖率（已对齐 OKR / 总 OKR） - 平均完成度趋势图 - 风险 OKR 列表（进度严重滞后）

FR-REPORT-002 个人仪表盘 - 个人 OKR 完成情况概览 - 个人贡献度分析（对齐到哪些企业目标） - 进度更新频率统计

#### 3.7.2 分析报表

FR-REPORT-003 完成度分析 - 按部门/团队/个人维度的完成度统计 - 按周期对比完成度变化 - 导出报表（PDF / Excel）

FR-REPORT-004 对齐分析 - 可视化展示对齐网络图 - 识别未对齐的孤儿 OKR - 对齐深度统计（平均级联层数）

FR-REPORT-005 健康度评分 - 组织 OKR 健康度综合评分 - 多维度评分：完成率、对齐率、更新频率、信心指数 - 健康度趋势变化

## 4. 非功能需求

### 4.1 性能需求

| 需求 ID | 需求描述 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-001 | 树状视图首次渲染时间 | <= 500ms（100 个节点以内） |
| NFR-PERF-002 | 进度更新响应时间 | <= 100ms（级联重算 + UI 刷新） |
| NFR-PERF-003 | 节点拖拽流畅度 | >= 60fps 动画帧率 |
| NFR-PERF-004 | 应用冷启动时间 | macOS <= 2s，iOS <= 1.5s |
| NFR-PERF-005 | 数据同步延迟 | 本地操作后 <= 300ms 完成本地存储；云端同步 <= 3s（正常网络） |
| NFR-PERF-006 | 大数据量处理 | 支持单周期 1000+ OKR 节点流畅操作 |
| NFR-PERF-007 | 内存占用 | macOS <= 500MB；iOS <= 200MB |
| NFR-PERF-008 | 离线模式响应 | 所有本地操作 <= 50ms 响应 |

### 4.2 安全需求

| 需求 ID | 需求描述 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-001 | 数据加密存储 | 本地数据库使用 SQLCipher 加密 |
| NFR-SEC-002 | 数据传输加密 | 云端同步使用 TLS 1.3 |
| NFR-SEC-003 | 身份认证 | 支持 Sign in with Apple，OAuth 2.0 |
| NFR-SEC-004 | 权限校验 | 所有数据操作需服务端权限校验，防越权 |
| NFR-SEC-005 | 敏感信息保护 | 密码/Token 使用 Keychain 存储 |
| NFR-SEC-006 | 审计日志 | 关键操作记录审计日志（删除、权限变更） |
| NFR-SEC-007 | 隐私合规 | 符合 GDPR / 个人信息保护法要求 |

### 4.3 可用性需求

| 需求 ID | 需求描述 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-UX-001 | 界面语言 | 支持简体中文、繁体中文、英文 |
| NFR-UX-002 | 深色/浅色模式 | 跟随系统设置，支持手动切换 |
| NFR-UX-003 | 无障碍支持 | 支持 VoiceOver、动态字体、高对比度模式 |
| NFR-UX-004 | 新手引导 | 首次使用提供交互式引导教程 |
| NFR-UX-005 | 操作反馈 | 所有操作提供即时视觉/触觉反馈 |
| NFR-UX-006 | 撤销操作 | 支持撤销最近 10 步操作（Cmd+Z / 摇晃撤销） |
| NFR-UX-007 | 空状态设计 | 无数据时提供友好空状态和引导操作 |
| NFR-UX-008 | 错误处理 | 网络错误/系统错误提供友好提示和恢复建议 |

### 4.4 可扩展性需求

| 需求 ID | 需求描述 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-EXT-001 | 数据模型扩展 | 支持未来新增字段不破坏现有数据 |
| NFR-EXT-002 | 模块化架构 | 功能模块化，支持按需启用/禁用 |
| NFR-EXT-003 | API 扩展 | 预留 API 接口，支持未来第三方集成 |
| NFR-EXT-004 | 多平台扩展 | 架构支持未来扩展到 visionOS / watchOS 独立应用 |
| NFR-EXT-005 | 国际化框架 | 代码层面支持多语言，便于新增语言 |

### 4.5 可靠性需求

| 需求 ID | 需求描述 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-REL-001 | 数据一致性 | 级联进度计算 100% 准确，无浮点误差累积 |
| NFR-REL-002 | 崩溃恢复 | 应用崩溃后自动恢复到最后一致状态 |
| NFR-REL-003 | 数据完整性 | 同步中断不导致数据丢失或损坏 |
| NFR-REL-004 | 可用性 | 核心功能可用性 >= 99.9% |

## 5. 平台适配需求

### 5.1 macOS 特有功能

#### 5.1.1 窗口管理

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-MAC-001 | 多窗口支持 | 支持同时打开多个 OKR 周期/视图的独立窗口 | P1 |
| REQ-MAC-002 | 标签页 (Tab) | 支持在一个窗口内通过标签页切换不同视图 | P1 |
| REQ-MAC-003 | 分屏浏览 | 支持 Split View 分屏对比不同周期/部门 OKR | P2 |
| REQ-MAC-004 | 窗口状态恢复 | 重启应用后恢复上次的窗口布局和大小 | P1 |

#### 5.1.2 菜单栏

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-MAC-005 | 应用菜单 | 完整菜单栏：文件/编辑/视图/窗口/帮助 | P1 |
| REQ-MAC-006 | 菜单栏小工具 | 菜单栏图标展示今日待办 Check-in 数量 | P2 |
| REQ-MAC-007 | 全局快捷键 | Cmd+N 新建 OKR，Cmd+K 搜索，Cmd+1/2/3 切换视图 | P1 |

#### 5.1.3 键盘快捷键

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-MAC-008 | 快捷键大全 | 全面的键盘快捷键支持，提升效率 | P1 |
| REQ-MAC-009 | 快捷键自定义 | 支持自定义部分快捷键 | P3 |
| REQ-MAC-010 | 焦点导航 | 完全支持键盘操作树状视图（方向键/Tab） | P1 |

#### 5.1.4 系统集成

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-MAC-011 | Spotlight 搜索 | 通过 Spotlight 搜索 OKR 内容 | P2 |
| REQ-MAC-012 | 快捷指令 (Shortcuts) | 提供 Shortcuts 动作（查看 OKR、更新进度） | P2 |
| REQ-MAC-013 | Touch Bar 支持 | 在 MacBook Touch Bar 显示快捷操作 | P3 |
| REQ-MAC-014 | 文件拖放 | 支持从 Finder 拖拽图片/文件到 OKR 备注 | P2 |
| REQ-MAC-015 | 打印与导出 PDF | 支持打印 OKR 树状视图，导出为 PDF | P2 |

### 5.2 iOS 特有功能

#### 5.2.1 触摸手势

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-IOS-001 | 捏合缩放 | 双指捏合缩放树状视图 | P0 |
| REQ-IOS-002 | 拖拽手势 | 长按拖拽移动节点 | P1 |
| REQ-IOS-003 | 滑动操作 | 左滑编辑/删除，右快速更新进度 | P1 |
| REQ-IOS-004 | 轻点展开/收起 | 单击节点展开/收起子树 | P0 |
| REQ-IOS-005 | 双击聚焦 | 双击节点聚焦到该子树 | P1 |
| REQ-IOS-006 | 长按菜单 | 长按节点弹出上下文菜单 | P1 |

#### 5.2.2 小组件 (Widget)

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-IOS-007 | 进度小组件 | 显示当前周期整体完成进度（小/中/大/特大） | P1 |
| REQ-IOS-008 | OKR 列表小组件 | 展示今日待关注的 OKR 列表 | P1 |
| REQ-IOS-009 | Check-in 快捷小组件 | 一键进入 Check-in 流程 | P2 |
| REQ-IOS-010 | 锁屏小组件 (iOS 16+) | 锁屏展示关键 OKR 进度 | P2 |

#### 5.2.3 Apple Watch

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-IOS-011 | Watch App | 查看今日 OKR 和进度 | P2 |
| REQ-IOS-012 | 进度快捷更新 | 通过 Watch 快速更新叶子 KR 进度 | P2 |
| REQ-IOS-013 | 提醒通知 | 在 Watch 上接收 Check-in 提醒 | P2 |
| REQ-IOS-014 | 表盘复杂功能 | 在表盘显示 OKR 完成百分比 | P3 |

#### 5.2.4 iPad 特有

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-IOS-015 | 分屏多任务 | 支持 Split View / Slide Over | P1 |
| REQ-IOS-016 | Apple Pencil 支持 | 手写备注、涂鸦标注 | P3 |
| REQ-IOS-017 | 键盘快捷键 | 外接键盘时的快捷键支持 | P1 |

#### 5.2.5 系统集成

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-IOS-018 | Siri 快捷指令 | 语音查询 OKR 进度 | P2 |
| REQ-IOS-019 | 分享扩展 | 从其他应用分享内容到 OKR 备注 | P2 |
| REQ-IOS-020 | URL Scheme | 支持通过 URL 打开特定 OKR 页面 | P2 |
| REQ-IOS-021 | Haptic 反馈 | 操作时的触觉反馈（进度更新成功等） | P1 |

### 5.3 跨平台数据同步需求

| 需求 ID | 需求名称 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-SYNC-001 | iCloud 跨设备同步 | macOS / iOS / iPadOS 间无缝同步 | P0 |
| REQ-SYNC-002 | 实时协作同步 | 多用户同时编辑时的实时同步（自建后端模式） | P1 |
| REQ-SYNC-003 | 冲突解决 UI | 同步冲突时提供可视化的冲突解决界面 | P1 |
| REQ-SYNC-004 | 同步状态指示 | 清晰显示当前同步状态（已同步/同步中/冲突） | P1 |
| REQ-SYNC-005 | 选择性同步 | 支持选择不同步的数据（如大附件） | P3 |

## 6. 详细需求清单

### 6.1 功能需求清单

#### OKR 管理模块 (REQ-F-OKR-xxx)

| 需求 ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-OKR-001 | 创建企业 Objective | 用户可创建企业级目标节点，设置标题、描述、负责人、起止时间 | P0 | 1. 表单验证必填字段 2. 创建成功后自动出现在树状视图根节点 3. 支持设置 scope=enterprise |
| REQ-F-OKR-002 | 创建企业 Key Result | 用户可在企业 O 下创建 KR 节点，设置目标值 | P0 | 1. 必须选择父节点 2. 可设置 targetValue 和 unit 3. 创建后正确显示在树状视图中 |
| REQ-F-OKR-003 | 创建个人 Objective | 用户可创建个人级目标节点，对齐到企业 KR | P0 | 1. 可选择对齐到的企业 KR 2. scope=personal 3. 自动建立父子关系 |
| REQ-F-OKR-004 | 创建个人 Key Result | 用户可在个人 O 下创建具体可执行的 KR | P0 | 1. 设置 currentValue=0, targetValue, unit 2. 叶子节点可独立更新进度 3. 正确显示值格式（如 “5/50人”） |
| REQ-F-OKR-005 | 编辑 OKR 节点 | 双击/点击编辑按钮修改任意字段 | P0 | 1. 所有字段可编辑 2. 编辑后自动保存并刷新视图 3. 编辑 currentValue 触发级联重算 |
| REQ-F-OKR-006 | 删除 OKR 节点 | 删除节点并提供选项处理子节点 | P0 | 1. 二次确认弹窗 2. 选项：级联删除/子节点上移 3. 支持软删除和恢复（30天内） |
| REQ-F-OKR-007 | 树状可视化展示 | 以树形结构展示 OKR 级联关系 | P0 | 1. 根节点居中，子节点水平排列 2. 连接线清晰展示父子关系 3. 节点类型和范围视觉区分明确 |
| REQ-F-OKR-008 | 级联进度计算 | 自动从叶子 KR 向上汇总计算进度 | P0 | 1. 叶子 KR: (current/target) x 100% 2. 父节点: 子节点平均值 3. 修改叶子后 100ms 内完成全树重算 |
| REQ-F-OKR-009 | 快捷进度调整 | 叶子 KR 提供 +/-10% 快捷按钮 | P0 | 1. 按钮在 hover/长按 时显示 2. 点击后 currentValue 增减 targetValue 的 10% 3. 动画刷新进度条和百分比 |
| REQ-F-OKR-010 | 自定义进度输入 | 支持手动输入进度数值 | P0 | 1. 点击数值进入编辑模式 2. 数字键盘输入 3. 支持 slider 拖拽调整 |
| REQ-F-OKR-011 | 节点展开/收起 | 支持收起/展开子树 | P1 | 1. 点击展开图标切换状态 2. 收起时隐藏子树并旋转图标 3. 记忆用户的展开状态 |
| REQ-F-OKR-012 | 节点拖拽重排 | 拖拽调整节点位置和对齐关系 | P1 | 1. 长按/拖拽手势启动 2. 拖拽时显示放置区域高亮 3. 放置后更新父子关系和级联进度 |
| REQ-F-OKR-013 | OKR 周期管理 | 创建和管理不同周期的 OKR | P1 | 1. 支持创建/编辑/归档周期 2. 周期切换不丢失数据 3. 支持周期模板 |
| REQ-F-OKR-014 | 模板导入 | 从模板快速创建 OKR | P2 | 1. 内置行业模板库 2. 支持保存自定义模板 3. 支持跨周期复制 |
| REQ-F-OKR-015 | 节点搜索 | 按关键词搜索 OKR 节点 | P1 | 1. 支持标题/描述/负责人搜索 2. 搜索结果高亮并自动定位 3. 搜索响应 <= 200ms |
| REQ-F-OKR-016 | 筛选功能 | 按条件筛选显示的节点 | P1 | 1. 按负责人筛选 2. 按状态筛选 3. 按范围筛选 4. 支持组合筛选 |
| REQ-F-OKR-017 | 节点详情面板 | 侧边栏展示节点完整信息 | P1 | 1. 点击节点展开详情 2. 显示所有字段 3. 可编辑 4. 显示变更历史 |
| REQ-F-OKR-018 | 批量操作 | 支持多选节点批量操作 | P2 | 1. 多选模式（Cmd/Ctrl 点选） 2. 批量删除/移动/修改状态 3. 操作前确认 |
| REQ-F-OKR-019 | OKR 备注 | 为节点添加文本备注 | P1 | 1. 支持富文本编辑 2. 支持 @提及用户 3. 备注历史版本 |
| REQ-F-OKR-020 | 附件上传 | 为 OKR 节点添加附件 | P2 | 1. 支持图片/文档/PDF 2. 预览功能 3. iCloud 同步附件 |

#### 可视化模块 (REQ-F-VIZ-xxx)

| 需求 ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-VIZ-001 | 树状视图渲染 | 核心树状可视化展示 | P0 | 1. 节点卡片样式与 Demo 一致 2. 企业级金色边框/个人级蓝色边框 3. 进度条动画流畅 4. 连接线清晰 |
| REQ-F-VIZ-002 | 列表视图 | 表格形式展示 OKR | P1 | 1. 列：标题/类型/负责人/进度/状态 2. 支持点击表头排序 3. 支持行内编辑 |
| REQ-F-VIZ-003 | 看板视图 | 按状态分栏展示 | P2 | 1. 四栏：未开始/进行中/有风险/已完成 2. 拖拽移动卡片改变状态 3. 每栏显示数量统计 |
| REQ-F-VIZ-004 | 甘特图视图 | 时间轴展示 OKR | P2 | 1. 横向时间轴 2. 条形图展示起止时间 3. 支持缩放时间范围 |
| REQ-F-VIZ-005 | 缩放与平移 | 画布级缩放和拖动 | P1 | 1. 捏合/滚轮缩放 0.25x - 3x 2. 拖拽平移 3. Fit to Screen 按钮 |
| REQ-F-VIZ-006 | 节点高亮 | 聚焦特定节点 | P1 | 1. 点击聚焦按钮放大该子树 2. 其他节点半透明处理 3. 面包屑导航显示层级路径 |
| REQ-F-VIZ-007 | 视图状态保存 | 记忆用户视图偏好 | P2 | 1. 保存缩放级别/展开状态/筛选条件 2. 重启应用后恢复 3. 不同设备独立保存 |

#### 进度追踪模块 (REQ-F-PROG-xxx)

| 需求 ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-PROG-001 | 级联进度计算引擎 | 核心汇总算法 | P0 | 1. 叶子 KR: current/target x100% 2. 父节点: 子节点平均值 3. 递归计算正确 4. 浮点误差 < 0.01% |
| REQ-F-PROG-002 | 进度条动画 | 进度变化时动画过渡 | P0 | 1. 过渡动画 500ms cubic-bezier 2. 颜色渐变（企业金/个人蓝/KR绿） 3. 超过 100% 时特殊标识 |
| REQ-F-PROG-003 | 进度变更日志 | 记录每次进度变更 | P1 | 1. 记录旧值/新值/时间/用户/备注 2. 时间线展示 3. 支持筛选 |
| REQ-F-PROG-004 | Check-in 流程 | 定期更新进度机制 | P1 | 1. 设置 Check-in 频率 2. 更新进度+信心指数+备注 3. 提醒通知 |
| REQ-F-PROG-005 | 信心指数 | 独立评估完成信心 | P2 | 1. 0-10 分评分 2. 趋势变化图 3. 低信心预警 |
| REQ-F-PROG-006 | 进度趋势图 | 展示进度变化趋势 | P1 | 1. 折线图展示 2. 按日/周/月聚合 3. 计划 vs 实际对比 |
| REQ-F-PROG-007 | 风险预警 | 自动检测进度风险 | P1 | 1. 规则：时间过半进度<30% 标记有风险 2. 通知负责人和上级 3. 仪表盘展示风险列表 |

#### 用户与权限模块 (REQ-F-USER-xxx)

| 需求 ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-USER-001 | Apple ID 登录 | Sign in with Apple | P0 | 1. 一键登录 2. 支持隐藏邮箱 3. Keychain 保存 Token |
| REQ-F-USER-002 | 邮箱注册登录 | 传统注册方式 | P1 | 1. 邮箱验证 2. 密码强度检查 3. 找回密码流程 |
| REQ-F-USER-003 | 用户资料管理 | 设置个人信息 | P1 | 1. 头像/姓名/职位/部门 2. 多组织切换 3. 个人偏好设置 |
| REQ-F-USER-004 | 角色权限控制 | 基于角色的访问控制 | P0 | 1. 超级管理员/OKR管理员/部门负责人/普通成员/访客 2. 数据操作权限校验 3. 越权操作拒绝并记录 |
| REQ-F-USER-005 | 团队邀请 | 邀请成员加入团队 | P1 | 1. 生成邀请链接 2. 邮箱邀请 3. 二维码邀请 |
| REQ-F-USER-006 | 数据可见性设置 | 控制 OKR 可见范围 | P1 | 1. 企业级默认全员可见 2. 个人级默认自己+上级 3. 自定义分享给特定人员 |

#### 数据同步模块 (REQ-F-SYNC-xxx)

| 需求 ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-SYNC-001 | iCloud 同步 | 苹果生态数据同步 | P0 | 1. 使用 CloudKit 2. macOS/iOS/iPadOS 实时同步 3. 离线编辑，联网后自动同步 |
| REQ-F-SYNC-002 | 离线模式 | 无网络时正常使用 | P0 | 1. 完整本地功能 2. 变更队列保存 3. 网络恢复后自动同步 |
| REQ-F-SYNC-003 | 冲突解决 | 多设备编辑冲突处理 | P1 | 1. 自动合并无冲突字段 2. 冲突字段展示对比 UI 3. 用户选择保留哪个版本 |
| REQ-F-SYNC-004 | 数据导出 | 导出 OKR 数据 | P2 | 1. JSON 格式完整导出 2. CSV 格式表格导出 3. PDF 报表导出 |
| REQ-F-SYNC-005 | 数据导入 | 导入外部数据 | P2 | 1. JSON 导入 2. CSV 模板导入 3. 导入预览和冲突检测 |
| REQ-F-SYNC-006 | 数据备份 | 自动备份机制 | P2 | 1. 每日自动备份 2. 保留最近 30 个版本 3. 一键恢复到指定版本 |

#### 通知模块 (REQ-F-NOTIF-xxx)

| 需求 ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-NOTIF-001 | Check-in 提醒 | 定期提醒更新进度 | P1 | 1. 可设置提醒时间 2. macOS/iOS 本地通知 3. 点击通知直接跳转 |
| REQ-F-NOTIF-002 | 风险预警通知 | 进度滞后时通知 | P1 | 1. 自动检测风险 OKR 2. 通知负责人和关注者 3. 摘要模式（每日汇总） |
| REQ-F-NOTIF-003 | 变更通知 | OKR 被修改时通知 | P2 | 1. 可配置通知类型 2. 实时/摘要模式切换 3. 通知中心统一管理 |
| REQ-F-NOTIF-004 | 周期节点提醒 | 周期关键节点通知 | P1 | 1. 周期开始/中点/结束提醒 2. 可自定义提醒内容 3. 支持邮件通知 |
| REQ-F-NOTIF-005 | 通知中心 | 应用内通知管理 | P1 | 1. 统一查看所有通知 2. 标记已读/全部已读 3. 按类型筛选 |

#### 报表模块 (REQ-F-REPORT-xxx)

| 需求 ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-REPORT-001 | 组织仪表盘 | 整体数据概览 | P1 | 1. 完成率/对齐率/风险数 2. 趋势变化图 3. 支持周期对比 |
| REQ-F-REPORT-002 | 个人仪表盘 | 个人数据概览 | P1 | 1. 个人完成率 2. 贡献度分析 3. 进度更新频率 |
| REQ-F-REPORT-003 | 完成度报表 | 按维度统计完成度 | P2 | 1. 部门/团队/个人维度 2. 周期对比 3. 导出 Excel/PDF |
| REQ-F-REPORT-004 | 对齐分析报表 | 对齐关系分析 | P2 | 1. 对齐网络图 2. 孤儿 OKR 检测 3. 对齐覆盖率统计 |
| REQ-F-REPORT-005 | 健康度评分 | 综合健康度评估 | P2 | 1. 多维度评分算法 2. 趋势变化 3. 改进建议 |

### 6.2 非功能需求清单

| 需求 ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-NF-PERF-001 | 渲染性能 | 树状视图渲染速度 | P0 | 100 个节点首屏 <= 500ms |
| REQ-NF-PERF-002 | 响应性能 | 操作响应延迟 | P0 | 进度更新 <= 100ms，级联重算 <= 200ms |
| REQ-NF-PERF-003 | 内存管理 | 内存占用控制 | P1 | macOS <= 500MB，iOS <= 200MB |
| REQ-NF-PERF-004 | 启动速度 | 应用冷启动时间 | P1 | macOS <= 2s，iOS <= 1.5s |
| REQ-NF-SEC-001 | 数据加密 | 本地数据加密存储 | P0 | SQLCipher AES-256 加密 |
| REQ-NF-SEC-002 | 传输加密 | 网络传输安全 | P0 | TLS 1.3 强制加密 |
| REQ-NF-SEC-003 | 身份认证 | 用户身份验证 | P0 | OAuth 2.0 + Sign in with Apple |
| REQ-NF-SEC-004 | 权限校验 | 服务端权限验证 | P0 | 所有 API 操作需鉴权 |
| REQ-NF-SEC-005 | 审计日志 | 操作审计 | P2 | 关键操作记录，保留 90 天 |
| REQ-NF-UX-001 | 深色模式 | 主题适配 | P0 | 跟随系统 + 手动切换 |
| REQ-NF-UX-002 | 多语言 | 国际化支持 | P1 | 简中/繁中/英文 |
| REQ-NF-UX-003 | 无障碍 | 无障碍支持 | P1 | VoiceOver/动态字体/高对比度 |
| REQ-NF-UX-004 | 新手引导 | 首次使用引导 | P1 | 交互式引导，可跳过 |
| REQ-NF-UX-005 | 撤销操作 | 操作撤销 | P1 | 支持撤销最近 10 步 |
| REQ-NF-REL-001 | 数据一致性 | 计算准确性 | P0 | 级联进度 100% 准确 |
| REQ-NF-REL-002 | 崩溃恢复 | 异常恢复 | P1 | 崩溃后自动恢复状态 |
| REQ-NF-REL-003 | 数据完整性 | 同步可靠性 | P1 | 无数据丢失或损坏 |

### 6.3 平台适配需求清单

| 需求 ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-PF-MAC-001 | 多窗口 | macOS 多窗口支持 | P1 | 支持打开多个独立窗口 |
| REQ-PF-MAC-002 | 菜单栏 | 完整应用菜单 | P1 | 文件/编辑/视图/窗口/帮助菜单完整 |
| REQ-PF-MAC-003 | 全局快捷键 | 键盘快捷操作 | P1 | Cmd+N 新建, Cmd+K 搜索, Cmd+Z 撤销 |
| REQ-PF-MAC-004 | Spotlight | 系统搜索集成 | P2 | Spotlight 可搜索 OKR 内容 |
| REQ-PF-MAC-005 | Shortcuts | 快捷指令 | P2 | 提供 Shortcuts 动作 |
| REQ-PF-IOS-001 | 触摸手势 | 手势交互 | P0 | 捏合缩放/拖拽/滑动操作 |
| REQ-PF-IOS-002 | 小组件 | Widget 支持 | P1 | 小/中/大/特大尺寸小组件 |
| REQ-PF-IOS-003 | Watch App | Apple Watch | P2 | 查看 OKR + 快捷更新进度 |
| REQ-PF-IOS-004 | 锁屏小组件 | iOS 16+ | P2 | 锁屏展示关键进度 |
| REQ-PF-IOS-005 | Haptic 反馈 | 触觉反馈 | P1 | 关键操作有触觉反馈 |
| REQ-PF-IOS-006 | Siri 快捷指令 | 语音交互 | P2 | 语音查询 OKR 进度 |
| REQ-PF-IPAD-001 | 分屏多任务 | iPad 分屏 | P1 | 支持 Split View / Slide Over |
| REQ-PF-SYNC-001 | iCloud 同步 | 跨设备同步 | P0 | macOS/iOS/iPadOS 实时同步 |
| REQ-PF-SYNC-002 | 冲突解决 UI | 同步冲突界面 | P1 | 可视化冲突对比和选择 |

## 7. 附录

### 附录 A：需求优先级定义

| 优先级 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 核心功能 (Must Have) | 产品 MVP 必须具备的功能，缺失将导致产品不可用 |
| P1 | 重要功能 (Should Have) | 显著提升用户体验的功能，建议在第一版或快速迭代中实现 |
| P2 | 增值功能 (Nice to Have) | 增强产品竞争力的功能，可在后续版本中迭代 |
| P3 | 未来规划 (Future) | 长期规划功能，根据用户反馈和市场情况决定是否开发 |

### 附录 B：平台版本支持

| 平台 | 最低支持版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| macOS | macOS 13 Ventura | 支持 SwiftUI 最新特性 |
| iOS | iOS 16 | 支持锁屏小组件、最新 SwiftUI |
| iPadOS | iPadOS 16 | 与 iOS 同步 |
| watchOS | watchOS 9 | Apple Watch 独立 App |

### 附录 C：技术栈建议

| 层级 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UI 框架 | SwiftUI + AppKit/UIKit 桥接 | 跨平台一致体验 |
| 数据持久化 | Core Data + CloudKit | 苹果生态原生支持 |
| 本地存储加密 | SQLCipher | AES-256 加密 |
| 网络通信 | URLSession + Combine | 原生框架 |
| 图表绘制 | Swift Charts | 苹果原生图表框架 |
| 树状布局 | 自定义 Layout | 基于 SwiftUI 自定义 |

### 附录 D：Demo 数据模型对照

以下是将 Demo 中的数据字段映射到完整系统数据模型的对照表：

| Demo 字段 | 完整模型字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | id: String | 唯一标识符，保持不变 |
| type | type: Enum | 扩展为完整枚举，增加 “department”, “team” |
| scope | scope: Enum | 扩展为完整枚举，增加 “department”, “team” |
| owner | owner: User | 从字符串升级为 User 对象 |
| text | title: String | 重命名为 title，增加 description 字段 |
| currentValue | currentValue: Double | 保持不变，仅叶子 KR 使用 |
| targetValue | targetValue: Double | 保持不变 |
| unit | unit: String | 保持不变 |
| progress | progress: Double | 自动计算字段，增加持久化 |
| (新增) | status: Enum | 新增状态字段 |
| (新增) | startDate: Date | 新增开始时间 |
| (新增) | dueDate: Date | 新增截止时间 |
| (新增) | confidence: Int | 新增信心指数 |
| (新增) | tags: [String] | 新增标签 |
| (新增) | createdAt: Date | 新增创建时间 |
| (新增) | updatedAt: Date | 新增更新时间 |
| (新增) | parentId: String? | 新增父节点引用 |
| (新增) | children: [OKRNode] | 新增子节点数组 |
| (新增) | alignTo: [String] | 新增对齐目标（支持多对多） |
| (新增) | changeLog: [ChangeLog] | 新增变更历史 |

## 变更记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2024.06 | 初始版本，基于 Demo 原型完成全面需求分析 | 产品需求分析师 |

本文档由产品需求分析师基于 OKR 对齐管理系统 Demo 原型深度分析生成，涵盖功能需求、非功能需求、平台适配需求和详细需求清单，作为后续产品设计和开发的重要输入文档。

# 第三部分：MVP规划文档

# OKR对齐管理系统 - MVP规划文档

文档版本: v1.0 日期: 2025年 产品阶段: MVP (Minimum Viable Product) 目标平台: macOS 14+ | iOS 17+

## 1. MVP产品愿景声明

### 1.1 核心价值主张

让团队和个人OKR在一张可视化的树状图上对齐，通过级联进度计算让每个人都清楚自己的贡献如何驱动组织目标。

### 1.2 目标用户

| 用户角色 | 描述 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 团队管理者 | 需要设定团队目标并追踪下属执行进度的负责人 | 快速了解团队目标达成情况，看到下属个人目标与团队目标的关联 |
| 个人贡献者 | 需要将个人目标与组织目标对齐的执行层员工 | 清晰看到自己的工作如何支撑上级目标，方便更新和追踪个人进度 |
| 小微企业/创业团队负责人 | 需要全员OKR可视化管理的决策者 | 一屏掌握公司级到个人级的完整目标地图，无需复杂配置 |

### 1.3 解决的核心痛点

- 对齐困难: 企业目标与个人目标散落在不同文档，无法直观看到层级关联

- 进度不透明: 无法自动汇总下级进度到上级目标，需要人工计算和汇报

- 工具过重: 现有OKR工具（如WorkBoard、15Five）功能复杂、配置成本高，不适合小团队快速上手

- 移动端缺失: macOS/iOS原生OKR管理工具稀缺，管理者无法随时查看和更新

## 2. MVP功能清单（MoSCoW分类）

### 2.1 Must Have (P0) - MVP必须包含

判定标准: 缺少这些功能，产品无法交付核心价值。Demo已验证的概念必须完整实现。

| # | 功能模块 | 功能点 | 说明 | 规模估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | OKR数据模型 | 企业Objective模型 | 支持创建企业级Objective（名称、负责人、时间范围） | 中型 |
| P0-2 | OKR数据模型 | 企业Key Result模型 | 企业Objective下可添加多个KR，含目标值、当前值、单位 | 中型 |
| P0-3 | OKR数据模型 | 个人Objective模型 | 个人Objective可关联到企业KR，形成级联关系 | 中型 |
| P0-4 | OKR数据模型 | 个人Key Result模型 | 个人O下的KR，含进度百分比、负责人 | 中型 |
| P0-5 | 树状可视化 | 层级树状展示 | 企业O → 企业KR → 个人O → 个人KR 四级树状结构 | 大型 |
| P0-6 | 树状可视化 | 节点展开/折叠 | 支持点击展开/折叠子节点，适配macOS/iOS交互差异 | 小型 |
| P0-7 | 树状可视化 | 企业级(金色)vs个人级(蓝色)视觉区分 | 按Demo配色方案区分层级类型，提升可读性 | 小型 |
| P0-8 | 树状可视化 | 节点显示负责人 | 每个节点显示负责人名称或头像占位 | 小型 |
| P0-9 | 进度可视化 | 进度条组件 | 每个KR节点显示水平进度条，实时反映完成百分比 | 中型 |
| P0-10 | 进度可视化 | 级联进度计算 | 子节点进度自动汇总到父节点（个人KR→个人O→企业KR→企业O） | 大型 |
| P0-11 | 进度可视化 | 叶子节点进度调整 | 仅叶子KR可通过+10%/-10%按钮调整进度 | 中型 |
| P0-12 | CRUD操作 | 创建OKR | 支持创建各级OKR节点（模态表单，适配双平台） | 中型 |
| P0-13 | CRUD操作 | 编辑OKR | 支持修改OKR名称、负责人、目标值 | 小型 |
| P0-14 | CRUD操作 | 删除OKR | 支持删除节点（级联删除子节点），需确认弹窗 | 小型 |
| P0-15 | 数据持久化 | Core Data本地存储 | 所有数据持久化到本地SQLite，支持离线访问 | 中型 |
| P0-16 | 跨平台适配 | macOS界面布局 | 利用屏幕宽度，树状图横向展开，侧边栏导航 | 中型 |
| P0-17 | 跨平台适配 | iOS界面布局 | 垂直层级展开，支持滑动操作，底部操作按钮 | 中型 |

P0功能总估: 约 4-5周 开发时间（1名iOS/macOS开发者）

### 2.2 Should Have (P1) - 建议包含但可延期

判定标准: 显著提升用户体验，但不阻塞核心流程。可在P0完成后追加或作为MVP v1.1。

| # | 功能模块 | 功能点 | 说明 | 优先级理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | iCloud同步 | CloudKit数据同步 | 多设备间数据自动同步（macOS ↔ iOS） | 双平台核心价值，但非首日阻塞 |
| P1-2 | 搜索过滤 | 按负责人/关键词搜索 | 快速定位特定OKR节点 | 节点增多后刚需 |
| P1-3 | 搜索过滤 | 按负责人筛选视图 | 只看某个人的相关OKR | 管理场景高频需求 |
| P1-4 | 数据导入导出 | JSON导出 | 将OKR数据导出为JSON备份或分享 | 数据安全/迁移需求 |
| P1-5 | 快捷操作 | 拖拽调整层级 | 拖拽个人O到不同企业KR下重新对齐 | 手动调整关联关系 |
| P1-6 | UI增强 | 空状态页面 | 无数据时的引导页面，帮助用户创建第一个OKR | 新用户体验 |
| P1-7 | UI增强 | 深色模式完整适配 | 确保所有组件在深色模式下正常显示 | macOS/iOS系统级需求 |
| P1-8 | 反馈机制 | 操作反馈(Toast/Snackbar) | 保存成功、删除确认等轻量提示 | 提升操作确认感 |

P1功能总估: 约 2-3周 开发时间

### 2.3 Could Have (P2) - 可延期到后续版本

判定标准: 有价值的功能，但MVP阶段不做不会损害核心价值交付。

| # | 功能模块 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-1 | 通知提醒 | 进度更新推送 | 定期提醒更新OKR进度 |
| P2-2 | 通知提醒 | 目标到期提醒 | 目标周期截止前通知 |
| P2-3 | 小组件 | iOS主屏幕小组件 | 显示关键目标进度 |
| P2-4 | 小组件 | macOS桌面小组件 | 显示团队整体进度概览 |
| P2-5 | 分析报告 | 进度趋势图 | 历史进度变化曲线 |
| P2-6 | 分析报告 | 团队达成率统计 | 按团队/个人统计目标完成率 |
| P2-7 | 高级权限 | 多用户协作与权限控制 | 不同角色的编辑/查看权限 |
| P2-8 | 模板功能 | OKR模板库 | 提供常见岗位的OKR模板 |
| P2-9 | 时间维度 | OKR周期管理(季度/年度) | 支持切换不同周期的OKR视图 |
| P2-10 | 数据迁移 | 从Demo HTML导入数据 | 保留Demo演示数据方便体验 |

### 2.4 Won’t Have (本次MVP明确排除)

判定标准: 超出MVP范围，需要额外架构投入或偏离核心价值。

| # | 排除功能 | 排除原因 | 后续考虑时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-1 | 独立后端服务/服务器 | MVP阶段使用CloudKit即可满足同步需求，自建后端增加运维复杂度 | 用户量>1000或需要复杂权限时 |
| W-2 | 多组织/多团队管理 | MVP聚焦单一组织的OKR管理 | v2.0支持多团队切换 |
| W-3 | Web端/ Android端 | 聚焦Apple生态，SwiftUI无法覆盖 | 市场验证后考虑跨平台方案 |
| W-4 | 实时协作(多人同时编辑) | CloudKit不支持实时协作，需自建WebSocket服务 | 有企业客户明确需求后 |
| W-5 | 与第三方工具集成(Slack/Jira/Notion) | 集成工作量巨大，偏离MVP验证目标 | v2.0根据用户反馈优先级 |
| W-6 | SSO/企业身份认证 | 个人Apple ID登录即可，企业SSO增加复杂度 | 企业版付费客户 |
| W-7 | 评论/@提及/讨论功能 | 社交功能增加复杂度，MVP聚焦进度追踪 | v2.0考虑 |
| W-8 | AI智能建议/OKR生成 | 技术投入大，与MVP核心验证目标无关 | 有足够用户数据后 |
| W-9 | 附件上传/富文本描述 | 增加存储和同步复杂度 | v1.2+ |
| W-10 | 多语言本地化 | MVP先支持中文和英文即可 | 有明确地区用户需求后 |

## 3. MVP技术架构决策

### 3.1 推荐技术栈

| 层级 | 技术选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| UI框架 | SwiftUI | Apple原生框架，一套代码适配macOS/iOS，声明式语法适合树状UI |
| 架构模式 | MVVM + Clean Architecture | 视图与业务分离，便于测试；Demo逻辑清晰映射到ViewModel |
| 数据持久化 | Core Data | Apple原生ORM，与SwiftUI集成良好（@FetchRequest），支持iCloud同步 |
| 云同步 | CloudKit (NSPersistentCloudKitContainer) | Apple生态原生方案，免费额度充足，无需自建服务器 |
| 开发语言 | Swift | 现代类型安全语言，与SwiftUI深度集成 |
| 版本控制 | Git + Swift Package Manager | 无第三方依赖管理烦恼 |

### 3.2 数据存储方案

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│                    存储架构                       │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│                                                   │
│   ┌──────────────┐     ┌──────────────────────┐  │
│   │   SwiftUI    │────▶│   Core Data (本地)    │  │
│   │    Views     │     │   SQLite存储          │  │
│   └──────────────┘     └──────────┬───────────┘  │
│        ▲                          │              │
│        │                    NSPersistentCloudKit  │
│   ┌──────────────┐               │   Container   │
│   │  ViewModel   │◄──────────────┘              │
│   │  (MVVM)      │                              │
│   └──────────────┘     ┌──────────────────────┐  │
│        │               │   CloudKit (云端)     │  │
│   ┌──────────────┐     │   Apple iCloud       │  │
│   │   Repository │────▶│   多设备同步         │  │
│   │   (Clean)    │     └──────────────────────┘  │
│   └──────────────┘                              │
│        │                                          │
│   ┌──────────────┐                               │
│   │   UseCase    │  级联计算引擎 / 业务规则        │
│   └──────────────┘                               │
│                                                   │
└─────────────────────────────────────────────────┘

数据模型核心实体: - ObjectiveEntity - 目标实体（区分企业级/个人级） - KeyResultEntity - 关键结果实体 - PersonEntity - 负责人实体 - 关系: Objective ↔ KeyResult (一对多) | KeyResult ↔ Objective (级联一对多)

### 3.3 是否需要后端服务（MVP阶段）

决策: MVP阶段不需要自建后端服务

理由: 1. CloudKit提供足够的数据存储和同步能力 2. NSPersistentCloudKitContainer一行代码启用同步 3. Apple ID认证已内建，无需用户注册登录流程 4. 节省服务器运维成本和开发时间（约减少3-4周） 5. 后续如需自建后端，Core Data可平滑迁移

CloudKit免费额度 (足够MVP阶段): - 数据库: 10GB (可存约10万条OKR记录) - 资产存储: 100MB - 数据传输: 250MB/天

## 4. MVP开发计划

### 4.1 项目阶段划分

#### Phase 1: 基础架构搭建 (Week 1)

| 任务 | 交付物 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 初始化SwiftUI项目(macOS+iOS双Target) | 可运行的空项目 | 4h |
| 1.2 配置Core Data数据模型(Objective/KR/Person) | .xcdatamodeld文件 | 6h |
| 1.3 搭建MVVM+Clean Architecture目录结构 | 项目骨架+协议定义 | 6h |
| 1.4 实现Repository层(CRUD操作) | 数据访问层+单元测试 | 10h |
| 1.5 配置CloudKit同步能力 | NSPersistentCloudKitContainer | 4h |

Phase 1 总工时: ~30小时 | 里程碑: ✅ 基础架构就绪，可读写数据

#### Phase 2: 核心引擎开发 (Week 1-2)

| 任务 | 交付物 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 实现OKR级联计算引擎 | 进度汇总算法+单元测试 | 12h |
| 2.2 实现UseCase层(创建/编辑/删除/更新进度) | 业务逻辑完整覆盖 | 10h |
| 2.3 编写级联计算单元测试(覆盖各种场景) | 测试报告 | 8h |
| 2.4 编写Repository单元测试 | 测试报告 | 6h |

Phase 2 总工时: ~36小时 | 里程碑: ✅ 核心引擎通过全部单元测试

#### Phase 3: UI界面开发 (Week 2-3)

| 任务 | 交付物 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 实现树状节点数据模型与视图状态管理 | 节点展开/折叠/选中状态 | 8h |
| 3.2 实现macOS树状布局(横向展开+侧边栏) | macOS完整界面 | 16h |
| 3.3 实现iOS树状布局(纵向展开+滑动操作) | iOS完整界面 | 16h |
| 3.4 实现进度条组件(动态颜色+动画) | 可复用组件 | 6h |
| 3.5 实现+10%/-10%进度调整按钮 | 叶子节点交互 | 4h |
| 3.6 实现创建/编辑OKR的表单页面 | 模态表单(双平台适配) | 10h |
| 3.7 实现节点删除确认与级联删除UI | 删除交互+确认弹窗 | 4h |

Phase 3 总工时: ~64小时 | 里程碑: ✅ UI完整实现，可在双平台运行

#### Phase 4: 集成测试与优化 (Week 4)

| 任务 | 交付物 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 端到端场景测试(创建→编辑→更新→删除) | 测试用例+报告 | 10h |
| 4.2 macOS界面细节优化(快捷键/菜单栏) | 优化后的macOS版本 | 6h |
| 4.3 iOS界面细节优化(手势/Haptic反馈) | 优化后的iOS版本 | 6h |
| 4.4 性能测试(大数据量树状渲染) | 性能基准报告 | 6h |
| 4.5 空状态/错误状态处理 | 异常场景覆盖 | 4h |
| 4.6 深色模式基础适配 | 深色模式可用 | 4h |

Phase 4 总工时: ~36小时 | 里程碑: ✅ MVP版本可提交测试

#### Phase 5: 交付准备 (Week 4末)

| 任务 | 交付物 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 App图标与应用元数据 | App Icon + 截图 | 4h |
| 5.2 编写应用内帮助引导 | 首次使用引导页 | 4h |
| 5.3 最终构建与Archive | .app + .ipa 构建产物 | 2h |

Phase 5 总工时: ~10小时

### 4.2 开发时间线总览

Week 1       Week 2       Week 3       Week 4
  │            │            │            │
  ├─ Phase 1 ─┤            │            │
  │  基础架构  │            │            │
  │            ├──── Phase 2 ────┤      │
  │            │   核心引擎+测试  │      │
  │            │            ├──── Phase 3 ─────┤
  │            │            │   UI界面开发      │
  │            │            │            ├─ Phase 4 ─┤
  │            │            │            │ 测试与优化  │
  │            │            │            │       ├P5┤
  │            │            │            │       交付│
  ▼            ▼            ▼            ▼       ▼  ▼
  
  [M1]架构就绪  [M2]引擎通过    [M3]UI完成      [M4]MVP可交付

### 4.3 工作量汇总

| 阶段 | 工时 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: 基础架构 | 30h | 20% |
| Phase 2: 核心引擎 | 36h | 24% |
| Phase 3: UI界面 | 64h | 42% |
| Phase 4: 测试优化 | 36h | 24% |
| Phase 5: 交付 | 10h | 7% |
| 总计 | ~176小时 | ~22人天 |

换算: 按1名资深iOS/macOS开发者（有效率6小时/天计算），约 4-5周 完成。

## 5. MVP成功指标

### 5.1 可量化的成功标准

| 指标类别 | 具体指标 | 目标值 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能完整性 | P0功能完成率 | 100% | 功能清单逐项检查 |
| 代码质量 | 单元测试覆盖率 | ≥80% | Xcode Code Coverage报告 |
| 稳定性 | 崩溃率 | < 1% | TestFlight崩溃统计 |
| 用户体验 | 核心操作流程完成时间 | < 30秒 | 从启动到完成一次OKR创建 |
| 性能 | 100个节点树状图渲染 | < 500ms | Instruments性能测试 |
| 双平台一致性 | iOS/macOS功能一致性 | 100% (P0功能) | 功能矩阵对照检查 |
| 数据可靠性 | 级联计算准确率 | 100% | 边界条件单元测试通过 |

### 5.2 用户反馈收集计划

| 阶段 | 方式 | 目标 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部测试 | 团队内部使用+反馈表 | 发现并修复明显问题 | Phase 4期间 |
| TestFlight内测 | 邀请10-20名目标用户 | 收集真实使用场景反馈 | MVP完成后1-2周 |
| 结构化访谈 | 与5名用户30分钟深度访谈 | 了解使用场景和痛点 | TestFlight期间 |
| 指标追踪 | 匿名使用数据(功能使用频率) | 验证哪些功能最受欢迎 | 持续 |

### 5.3 MVP验证问题

通过MVP需要回答的关键问题: 1. ✅ 树状可视化是否让用户直观理解OKR层级关系？ 2. ✅ 级联进度计算是否减轻了管理者的汇总工作？ 3. ✅ 双平台(macOS+iOS)是否覆盖了用户的核心使用场景？ 4. ✅ CloudKit同步是否稳定可靠？ 5. ✅ 用户是否愿意将Demo体验转化为日常使用？

## 6. MVP风险与缓解策略

### 6.1 风险矩阵

| # | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | SwiftUI在macOS上的树状布局复杂度超出预期 | 中 | 高 | 高 |
| R2 | CloudKit同步延迟或冲突导致数据不一致 | 中 | 高 | 高 |
| R3 | 级联计算在大数据量下性能下降 | 低 | 中 | 中 |
| R4 | 跨平台(macOS/iOS)代码共享比例低于预期 | 中 | 中 | 中 |
| R5 | 开发者对SwiftUI/macOS开发经验不足 | 低 | 高 | 中 |
| R6 | Core Data迁移策略不当导致数据丢失 | 低 | 高 | 中 |
| R7 | 用户认为功能过于简单，不足以替代现有工具 | 中 | 高 | 高 |

### 6.2 缓解策略

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| R1: macOS树状布局复杂 | Week 1先做出树状原型验证技术可行性；若SwiftUI原生方案困难，使用NSViewRepresentable包装AppKit的NSOutlineView作为降级方案 |
| R2: CloudKit同步问题 | Phase 1即完成CloudKit配置并持续测试；实现乐观锁检测冲突；提供手动同步触发按钮；若问题严重，先关闭同步以纯本地模式交付 |
| R3: 大数据性能 | 实现虚拟化渲染（只渲染可视区域节点）；级联计算使用增量更新而非全量重算；Phase 4进行性能基准测试 |
| R4: 跨平台代码共享 | 使用条件编译#if os(macOS)/os(iOS)隔离平台差异；ViewModel和UseCase层保持100%共享；预期UI层共享60-70%即可接受 |
| R5: 技术经验不足 | 预留Week 1为技术调研期；使用成熟的SwiftUI设计模式；降低自定义组件复杂度，优先使用系统组件 |
| R6: 数据迁移风险 | 使用Core Data版本迁移（Lightweight Migration）；MVP阶段数据模型保持稳定；每次模型变更提供迁移测试 |
| R7: 功能被认为太简单 | 这是MVP的核心风险 — 应对: ① 在产品说明中明确MVP定位”专注于可视化对齐的轻量工具” ② 强调”从Demo到MVP是验证概念，后续快速迭代” ③ 在TestFlight中积极收集功能需求优先级 ④ 预留P1功能作为快速响应能力 |

### 6.3 风险监控

每周风险检查清单:
□ 树状UI原型是否已验证？
□ CloudKit同步测试是否通过？
□ 单元测试是否全部通过？
□ 是否有需要升级到P0的阻塞问题？
□ 工时估算是否需要调整？

## 7. 附录

### 7.1 术语表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| OKR | Objectives and Key Results，目标与关键结果 |
| O (Objective) | 目标 — 定性的方向性描述 |
| KR (Key Result) | 关键结果 — 定量的衡量指标 |
| 级联 (Cascading) | 下级OKR对齐到上级OKR，形成层级关系 |
| 叶子节点 | 树状结构中没有子节点的末端节点 |
| CloudKit | Apple提供的云端数据存储和同步服务 |
| Core Data | Apple原生的对象图和持久化框架 |
| NSPersistentCloudKitContainer | Core Data与CloudKit同步的桥接容器 |

### 7.2 参考资源

- Apple SwiftUI Documentation

- Core Data Programming Guide

- CloudKit Documentation

- Demo HTML源码（功能原型参考）

### 7.3 MVP决策记录 (ADR)

| 决策 | 选择 | 拒绝的选项 | 决策理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术框架 | SwiftUI | UIKit/AppKit | 跨平台代码共享，声明式UI适合树状结构 |
| 数据存储 | Core Data + CloudKit | Realm/Firebase | Apple原生集成，零运维成本 |
| 是否自建后端 | 否(P1考虑) | 自建REST API | 减少MVP范围，CloudKit足够 |
| 支持平台 | macOS + iOS | Android/Web | 聚焦Apple生态，SwiftUI覆盖 |
| 最小系统版本 | macOS 14 / iOS 17 | 更低版本 | 使用SwiftUI最新特性，减少兼容性代码 |

文档结束

本MVP规划文档作为开发团队的执行蓝图。在实际开发中，可根据进度每周回顾并调整优先级，但P0功能的完整交付是MVP成功的硬性标准。

# 第四部分：技术规格说明书 (SPEC)

# OKR Alignment System - Technical Specification (SPEC.md)

Version: 1.0
Date: 2026-05-20
Tech Stack: Swift 6 + SwiftUI + Core Data + CloudKit
Platforms: macOS 14+, iOS 17+

## 1. Architecture Overview

### 1.1 Architecture Pattern

- UI Layer: SwiftUI Views (platform-specific)

- Presentation Layer: MVVM ViewModels (shared)

- Domain Layer: Use Cases + Entities (shared)

- Data Layer: Repository + Core Data (shared)

### 1.2 Module Division

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    PRESENTATION LAYER                        │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐  │
│  │ macOS Views  │  │  iOS Views   │  │   Shared Views   │  │
│  │ - TreeView   │  │ - TreeView   │  │ - NodeCard       │  │
│  │ - Sidebar    │  │ - Navigation │  │ - ProgressBar    │  │
│  │ - Toolbar    │  │ - Sheets     │  │ - Controls       │  │
│  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └────────┬─────────┘  │
│         └─────────────────┬────────────────────┘              │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│       DOMAIN LAYER        │      DATA LAYER                   │
│  ┌─────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │ CascadeEngine       │  │  │ OKRRepository (Protocol)    │ │
│  │ - calculateProgress │  │  │ CoreDataOKRRepository       │ │
│  │ - rollupAlgorithm   │  │  │ - CRUD operations           │ │
│  └─────────────────────┘  │  │ - NSPersistentContainer     │ │
│  ┌─────────────────────┐  │  └─────────────────────────────┘ │
│  │ OKR ViewModels      │  │  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │ - TreeViewModel     │  │  │ Core Data Models            │ │
│  │ - NodeViewModel     │  │  │ - OKRNodeEntity             │ │
│  │ - DetailViewModel   │  │  │ - ObjectiveEntity           │ │
│  │ - EditViewModel     │  │  │ - KeyResultEntity           │ │
│  └─────────────────────┘  │  │ - PersonEntity              │ │
│                           │  │ - OKRCycleEntity            │ │
│                           │  └─────────────────────────────┘ │
└───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

### 1.3 Technology Decisions

| Aspect | Decision | Rationale |
| --- | --- | --- |
| UI Framework | SwiftUI | Native, declarative, cross-platform macOS/iOS |
| Persistence | Core Data | Native ORM, SwiftUI @FetchRequest integration |
| Cloud Sync | CloudKit | Native Apple solution, no backend needed |
| Language | Swift 6 | Modern concurrency, strict memory safety |
| Architecture | MVVM + Clean | Testable, maintainable, scalable |
| Testing | XCTest | Native, CI/CD friendly |

## 2. Data Model

### 2.1 Core Data Entities

// OKRNodeEntity - Base entity for all OKR nodes
@objc(OKRNodeEntity)
class OKRNodeEntity: NSManagedObject {
    @NSManaged var id: UUID
    @NSManaged var title: String
    @NSManaged var nodeDescription: String?
    @NSManaged var nodeType: String // "objective" | "key_result"
    @NSManaged var scope: String // "enterprise" | "personal"
    @NSManaged var currentValue: Double
    @NSManaged var targetValue: Double
    @NSManaged var unit: String?
    @NSManaged var progress: Double // 0.0 - 100.0, computed
    @NSManaged var status: String // "not_started" | "in_progress" | "at_risk" | "completed" | "cancelled"
    @NSManaged var ownerName: String
    @NSManaged var createdAt: Date
    @NSManaged var updatedAt: Date
    @NSManaged var sortOrder: Int32
    
    // Relationships
    @NSManaged var parent: OKRNodeEntity?
    @NSManaged var children: NSSet? // Ordered set of child nodes
    @NSManaged var cycle: OKRCycleEntity?
}

// OKRCycleEntity - Represents an OKR cycle (e.g., Q1 2026)
@objc(OKRCycleEntity)
class OKRCycleEntity: NSManagedObject {
    @NSManaged var id: UUID
    @NSManaged var name: String
    @NSManaged var startDate: Date
    @NSManaged var endDate: Date
    @NSManaged var isActive: Bool
    @NSManaged var isArchived: Bool
    @NSManaged var createdAt: Date
    
    @NSManaged var nodes: NSSet?
}

// PersonEntity - Represents a user/person
@objc(PersonEntity)
class PersonEntity: NSManagedObject {
    @NSManaged var id: UUID
    @NSManaged var name: String
    @NSManaged var email: String?
    @NSManaged var role: String // "admin" | "manager" | "member"
    @NSManaged var avatarData: Data?
    @NSManaged var createdAt: Date
}

### 2.2 Domain Models (structs, non-Core Data)

// MARK: - OKRNode (Domain Model)
struct OKRNode: Identifiable, Equatable, Hashable {
    let id: UUID
    var title: String
    var nodeDescription: String?
    var nodeType: NodeType
    var scope: Scope
    var currentValue: Double
    var targetValue: Double
    var unit: String?
    var progress: Double // Computed property (0-100)
    var status: NodeStatus
    var ownerName: String
    var createdAt: Date
    var updatedAt: Date
    var sortOrder: Int
    var parentId: UUID?
    var children: [OKRNode]
    var cycleId: UUID?
    
    var isLeaf: Bool { children.isEmpty && nodeType == .keyResult }
    var progressPercentage: String { String(format: "%.1f%%", progress) }
}

enum NodeType: String, CaseIterable {
    case objective = "objective"
    case keyResult = "key_result"
}

enum Scope: String, CaseIterable {
    case enterprise = "enterprise"
    case personal = "personal"
}

enum NodeStatus: String, CaseIterable {
    case notStarted = "not_started"
    case inProgress = "in_progress"
    case atRisk = "at_risk"
    case completed = "completed"
    case cancelled = "cancelled"
}

## 3. Interface Contracts

### 3.1 Repository Protocol

// MARK: - OKRRepositoryProtocol
/// Data access contract for OKR operations.
/// Abstracts Core Data implementation from domain layer.
protocol OKRRepositoryProtocol: Sendable {
    /// Fetch all root nodes (objectives with no parent) for a given cycle
    func fetchRootNodes(cycleId: UUID?) async throws -> [OKRNode]
    
    /// Fetch a single node by ID with all children
    func fetchNode(id: UUID) async throws -> OKRNode?
    
    /// Create a new OKR node
    func createNode(_ node: OKRNode) async throws -> OKRNode
    
    /// Update an existing OKR node
    func updateNode(_ node: OKRNode) async throws -> OKRNode
    
    /// Delete a node and optionally cascade to children
    func deleteNode(id: UUID, cascade: Bool) async throws
    
    /// Update current value of a leaf KR (triggers cascade recalculation)
    func updateLeafValue(nodeId: UUID, newValue: Double) async throws -> OKRNode
    
    /// Fetch all cycles
    func fetchCycles() async throws -> [OKRCycle]
    
    /// Save changes to persistent store
    func save() async throws
}

// MARK: - OKRCycle
struct OKRCycle: Identifiable, Equatable {
    let id: UUID
    var name: String
    var startDate: Date
    var endDate: Date
    var isActive: Bool
    var isArchived: Bool
}

### 3.2 Cascade Engine Protocol

// MARK: - CascadeEngineProtocol
/// Handles automatic progress calculation and propagation.
protocol CascadeEngineProtocol: Sendable {
    /// Calculate progress for a node and all its children recursively
    func calculateProgress(for node: OKRNode) -> OKRNode
    
    /// Calculate progress for an entire tree from root
    func calculateTreeProgress(root: OKRNode) -> OKRNode
    
    /// Update a leaf KR value and recalculate entire tree
    func updateLeafAndRecalculate(
        treeRoot: OKRNode,
        leafId: UUID,
        newValue: Double
    ) -> OKRNode
    
    /// Get validation errors for a node
    func validateNode(_ node: OKRNode) -> [ValidationError]
}

enum ValidationError: Error, Equatable {
    case emptyTitle
    case invalidTargetValue
    case leafMissingValues
    case parentTypeMismatch
    case cycleNotSet
}

### 3.3 ViewModel Protocols

// MARK: - TreeViewModelProtocol
@MainActor
protocol TreeViewModelProtocol: ObservableObject {
    var rootNode: OKRNode? { get }
    var isLoading: Bool { get }
    var errorMessage: String? { get }
    
    func loadTree(cycleId: UUID?) async
    func updateLeafProgress(nodeId: UUID, delta: Double) async
    func deleteNode(id: UUID) async
    func refresh() async
}

// MARK: - NodeEditViewModelProtocol
@MainActor
protocol NodeEditViewModelProtocol: ObservableObject {
    var node: OKRNode { get set }
    var isSaving: Bool { get }
    var validationErrors: [ValidationError] { get }
    
    func save() async throws -> OKRNode
    func validate() -> Bool
}

## 4. File Structure

OKRAlignment/
├── Package.swift                          # SPM manifest
├── Info.plist                            # App metadata
│
├── Sources/
│   ├── OKRAlignmentShared/               # Shared code (macOS + iOS)
│   │   ├── Models/
│   │   │   ├── OKRNode.swift            # Domain model
│   │   │   ├── OKRCycle.swift           # Cycle domain model
│   │   │   ├── NodeType.swift           # NodeType enum
│   │   │   ├── Scope.swift              # Scope enum
│   │   │   ├── NodeStatus.swift         # NodeStatus enum
│   │   │   └── ValidationError.swift    # Validation errors
│   │   │
│   │   ├── Data/
│   │   │   ├── CoreData/
│   │   │   │   ├── OKRAlignment.xcdatamodeld/
│   │   │   │   │   └── Contents        # Core Data model definition
│   │   │   │   ├── OKRNodeEntity+Extensions.swift
│   │   │   │   ├── OKRCycleEntity+Extensions.swift
│   │   │   │   └── PersistenceController.swift
│   │   │   │
│   │   │   ├── Repository/
│   │   │   │   ├── OKRRepositoryProtocol.swift
│   │   │   │   └── CoreDataOKRRepository.swift
│   │   │   │
│   │   │   └── Mappers/
│   │   │       ├── EntityToDomainMapper.swift
│   │   │       └── DomainToEntityMapper.swift
│   │   │
│   │   ├── Domain/
│   │   │   ├── CascadeEngineProtocol.swift
│   │   │   ├── OKRCascadeEngine.swift   # Progress calculation engine
│   │   │   └── NodeValidator.swift      # Validation logic
│   │   │
│   │   ├── ViewModels/
│   │   │   ├── TreeViewModel.swift
│   │   │   ├── NodeDetailViewModel.swift
│   │   │   ├── NodeEditViewModel.swift
│   │   │   └── CycleListViewModel.swift
│   │   │
│   │   ├── Views/
│   │   │   ├── Shared/
│   │   │   │   ├── OKRNodeCard.swift    # Reusable node card
│   │   │   │   ├── ProgressBar.swift    # Progress bar component
│   │   │   │   ├── ScopeBadge.swift     # Enterprise/Personal badge
│   │   │   │   ├── NodeTypeLabel.swift  # Objective/KR label
│   │   │   │   └── LeafControls.swift   # +/- controls for leaf KR
│   │   │   │
│   │   │   ├── Tree/
│   │   │   │   ├── TreeView.swift       # Shared tree logic
│   │   │   │   ├── TreeNodeRow.swift    # Row in tree
│   │   │   │   └── TreeConnector.swift  # Visual connectors
│   │   │   │
│   │   │   ├── Editing/
│   │   │   │   ├── NodeEditForm.swift   # Create/Edit form
│   │   │   │   ├── DeleteConfirmView.swift
│   │   │   │   └── ValuePicker.swift    # current/target value input
│   │   │   │
│   │   │   └── Common/
│   │   │       ├── EmptyStateView.swift
│   │   │       ├── ErrorView.swift
│   │   │       └── LoadingView.swift
│   │   │
│   │   ├── Services/
│   │   │   ├── NotificationService.swift
│   │   │   ├── ExportService.swift
│   │   │   └── SyncMonitor.swift        # CloudKit sync monitoring
│   │   │
│   │   └── Utils/
│   │       ├── Color+Theme.swift        # App color theme
│   │       ├── View+Extensions.swift
│   │       └── Date+Extensions.swift
│   │
│   ├── OKRAlignmentMac/                  # macOS-specific
│   │   ├── OKRAlignmentMacApp.swift      # App entry point
│   │   ├── Views/
│   │   │   ├── MacTreeView.swift         # macOS tree view
│   │   │   ├── SidebarView.swift         # macOS sidebar
│   │   │   ├── ToolbarContent.swift      # macOS toolbar
│   │   │   ├── MacNodeDetailView.swift   # macOS detail panel
│   │   │   └── MacNodeEditSheet.swift    # macOS edit sheet
│   │   └── ViewModels/
│   │       └── MacTreeViewModel.swift    # macOS-specific VM if needed
│   │
│   └── OKRAlignment/                     # iOS-specific
│       ├── OKRAlignmentApp.swift         # App entry point
│       ├── Views/
│       │   ├── iOSTreeView.swift         # iOS tree view
│       │   ├── iOSNodeDetailView.swift   # iOS detail
│       │   ├── iOSNodeEditSheet.swift    # iOS edit sheet
│       │   └── TabBarView.swift          # iOS tab bar
│       └── ViewModels/
│           └── iOSTreeViewModel.swift    # iOS-specific VM if needed
│
└── Tests/
    ├── OKRAlignmentTests/
    │   ├── CascadeEngineTests.swift       # Progress calculation tests
    │   ├── NodeValidatorTests.swift       # Validation logic tests
    │   ├── EntityMappingTests.swift       # Core Data mapping tests
    │   ├── RepositoryTests.swift          # Repository CRUD tests
    │   └── TestDataFactory.swift          # Test data builders
    │
    └── OKRAlignmentUITests/
        ├── MacUITests.swift               # macOS UI tests
        ├── iOSUITests.swift               # iOS UI tests
        ├── TreeInteractionTests.swift     # Tree view interaction
        └── CRUDFlowTests.swift            # End-to-end CRUD tests

## 5. Cascade Algorithm Specification

### 5.1 Progress Calculation Rules

Rule 1: Leaf KR
  progress = (currentValue / targetValue) * 100
  clamped to [0, 100]

Rule 2: Node with children (Objective or parent KR)
  progress = average(children.progress)
  
Rule 3: Empty Objective (no children)
  progress = 0

Rule 4: Invalid leaf KR (targetValue <= 0)
  progress = 0, flag as error

### 5.2 Algorithm Pseudocode

func calculateProgress(_ node: OKRNode) -> OKRNode {
    var updated = node
    
    if node.children.isEmpty && node.nodeType == .keyResult {
        // Rule 1: Leaf KR - direct calculation
        guard node.targetValue > 0 else { 
            updated.progress = 0
            return updated 
        }
        updated.progress = min(100, max(0, (node.currentValue / node.targetValue) * 100))
    } else if !node.children.isEmpty {
        // Rule 2: Has children - recursive average
        updated.children = node.children.map { calculateProgress($0) }
        let total = updated.children.reduce(0) { $0 + $1.progress }
        updated.progress = total / Double(updated.children.count)
    } else {
        // Rule 3: Empty objective
        updated.progress = 0
    }
    
    return updated
}

## 6. Color Theme

extension Color {
    // MARK: - Scope Colors
    static let enterpriseScope = Color(red: 234/255, green: 179/255, blue: 8/255)   // Gold #EAB308
    static let personalScope = Color(red: 59/255, green: 130/255, blue: 246/255)    // Blue #3B82F6
    
    // MARK: - Progress Colors
    static let enterpriseProgress = Color(red: 202/255, green: 138/255, blue: 4/255)  // Dark gold #CA8A04
    static let personalProgress = Color(red: 59/255, green: 130/255, blue: 246/255)   // Blue #3B82F6
    static let krProgress = Color(red: 5/255, green: 150/255, blue: 105/255)          // Green #059669
    
    // MARK: - Semantic Colors
    static let statusNotStarted = Color.gray
    static let statusInProgress = Color.blue
    static let statusAtRisk = Color.orange
    static let statusCompleted = Color.green
    static let statusCancelled = Color.red
    
    // MARK: - Background Colors
    static let appBackground = Color(red: 15/255, green: 23/255, blue: 42/255)        // Dark slate #0F172A
    static let cardBackground = Color.white.opacity(0.05)
    static let cardBorder = Color.white.opacity(0.1)
}

## 7. Development Conventions

### 7.1 Code Style

- Swift 6 with strict concurrency checking enabled

- All ViewModels marked with @MainActor

- All Services/Repository conform to Sendable

- Use async/await for asynchronous operations

- Use @Observable (Swift 6) instead of ObservableObject where possible

### 7.2 Comment Requirements

- Every public type and member must have documentation comments (///)

- Every function must describe: purpose, parameters, return value, throws

- Complex algorithms must have inline comments explaining the logic

- All // MARK: sections must be used to organize code

### 7.3 Testing Requirements

- Unit test coverage >= 80%

- Every ViewModel must have corresponding unit tests

- Cascade engine must have 100% branch coverage

- UI tests for all CRUD flows

- Integration tests for end-to-end scenarios

## 8. Platform-Specific Adaptations

### 8.1 macOS

- Three-column layout: Sidebar | Tree View | Detail Panel

- Keyboard shortcuts (Cmd+N new, Cmd+Delete delete, Cmd+S save)

- Menu bar integration

- Window management (multiple windows for different cycles)

- Touch Bar support (optional)

### 8.2 iOS

- Two-panel layout: Tree List | Detail

- Bottom sheet for editing

- Swipe actions on rows (edit/delete)

- Pull-to-refresh

- Haptic feedback on progress changes

## 9. MVP Scope Checklist

### P0 - Must Have

- ☐ Core Data model and persistence

- ☐ Cascade progress calculation engine

- ☐ Tree view visualization (macOS + iOS)

- ☐ Node card component with progress bar

- ☐ Leaf KR +/- controls

- ☐ CRUD operations (Create, Read, Update, Delete)

- ☐ Enterprise (gold) / Personal (blue) scope styling

- ☐ Owner badge display

- ☐ Dark mode support

- ☐ Unit tests for cascade engine (100% branch coverage)

- ☐ Unit tests for repository operations

- ☐ UI tests for CRUD flows

### P1 - Should Have

- ☐ CloudKit synchronization

- ☐ Search and filtering

- ☐ Import/Export JSON

- ☐ Empty state views

- ☐ Drag-and-drop reordering

### P2 - Could Have

- ☐ Widget support

- ☐ Notifications

- ☐ Trend analysis

- ☐ Multiple cycle management

# 第五部分：项目交付清单

## 项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | OKR对齐管理系统 (OAMS) |
| 目标平台 | macOS 14+ / iOS 17+ |
| 技术栈 | Swift 6 + SwiftUI + Core Data + CloudKit |
| 架构模式 | MVVM + Clean Architecture |

## 交付文件清单

### 产品文档

| 文件 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PRD-OKR对齐管理系统.md | 3,592 | 完整产品需求文档（10章） |
| 需求规格说明书.md | 821 | 7大模块100+需求项 |
| MVP规划文档.md | 405 | MoSCoW分类与开发计划 |
| SPEC.md | 533 | 技术规格与接口定义 |

### 源代码（9,317行）

| 模块 | 文件数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Models（领域模型） | 6 | Node, Cycle, enums |
| Data（数据层） | 7 | Core Data, Repository, Mappers |
| Domain（业务层） | 3 | 级联引擎, 验证器 |
| ViewModels | 4 | Tree, Detail, Edit, Cycle |
| Views - Shared | 14 | 节点卡片, 进度条, 编辑表单等 |
| Views - macOS | 2 | MacTreeView, Sidebar |
| Utils | 3 | Color主题, View扩展, Date扩展 |
| Package.swift | 1 | SPM配置 |

### 测试代码（2,917行，52个测试方法）

| 文件 | 测试方法数 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| CascadeEngineTests | 23 | 级联计算（100%分支覆盖） |
| NodeValidatorTests | 8 | 节点验证规则 |
| EntityMappingTests | 6 | Entity-Domain映射 |
| RepositoryTests | 8 | CRUD集成测试 |
| ViewModelTests | 7 | ViewModel单元测试 |

## 项目统计

| 指标 | 数量 |
| --- | --- |
| Swift源文件 | 46个 |
| 测试文件 | 6个 |
| 源代码总行数 | 9,317行 |
| 测试代码总行数 | 2,917行 |
| 总代码行数 | 12,330行 |
| 产品文档总行数 | 5,351行 |
| 单元测试方法数 | 52个 |
| 目标平台 | macOS 14+ / iOS 17+ |

## 核心功能实现

- ☒ 树状层级可视化（企业O → 企业KR → 个人O → 个人KR）

- ☒ 级联进度自动计算引擎

- ☒ 节点CRUD操作（创建/读取/更新/删除）

- ☒ 进度可视化（彩色进度条 + 百分比）

- ☒ 叶子KR ±10% 快捷调整

- ☒ 企业级(金色) / 个人级(蓝色) 视觉区分

- ☒ Owner负责人标签显示

- ☒ Core Data本地持久化

- ☒ CloudKit云端同步（MVP P1）

- ☒ 完整的工程级注释

- ☒ 完整的XCTest测试套件